УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Администрации Суксунского

городского округа

от 29.12.2020 № 1041

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу Суксунского**

**городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», утвержденную Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»**

1. **В Паспорте Программы:**
	1. **Позицию:**

|  |  |
| --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение количества установленных дополнительных светильников уличного освещения с 2019г – 75 шт. до 2022г – 375шт.;- Увеличение площадей улиц и переулков с зеленными насаждениями с 2019г – 0,2 га. до 2022г – 0,7 га;- Количество сведенных сухих и аварийных деревьев с 2019г – 20 шт. до 2022г – 80шт.;- Увеличение обрабатываемых площадей от борщевика «Сосновского» опасного для людей и животных с 2019г – 10 га. до 2022г – 40 га;- Количество отремонтированных памятных сооружений с 2019г – 0 шт. до 2022г – 21шт.;- Количество ликвидированных несанкционированных свалок размещенных на землях муниципальной собственности с 2019г – 4 шт. до 2022г – 7 шт.;- Увеличение площадей подвергшихся акарицидной обработке с 2019г – 65 га. до 2022г – 350 га.;- Увеличение количества отловленных безнадзорных животных с 2019г – 67 шт. до 2022г – 268шт.;- Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО с 2019г – 15 шт. до 2022г – 341шт.;- Количество отремонтированных подвесных мостов с 2019г – 0 шт. до 2022г – 5шт.» |

**изложить в следующей редакции:**

|  |  |
| --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение количества установленных дополнительных светильников уличного освещения с 2019г – 75 шт. до 2022г – 220 шт.;- Увеличение площадей улиц и переулков с зеленными насаждениями с 2019г – 0,2 га. до 2022г – 1,7 га;- Количество сведенных сухих и аварийных деревьев с 2019г – 20 шт. до 2022г – 80шт.;- Увеличение обрабатываемых площадей от борщевика «Сосновского» опасного для людей и животных с 2019г – 10 га. до 2022г – 57,3691 га;- Количество отремонтированных памятных сооружений с 2019г – 0 шт. до 2022г – 21шт.;- Количество ликвидированных несанкционированных свалок размещенных на землях муниципальной собственности с 2019г – 4 шт. до 2022г – 18 шт.;- Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО с 2019г – 15 шт. до 2022г – 158 шт.;- Количество отремонтированных подвесных мостов с 2019г – 0 шт. до 2022г – 5шт.;- Увеличение площадей подвергшихся акарицидной обработке с 2019г – 65 га. до 2022г – 194 га.;- Увеличение количества отловленных безнадзорных животных с 2019г – 67 шт. до 2022г – 241шт.» |

* 1. **Позицию:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Уличное освещение, в том числе текущее обслуживание и текущий ремонт наружных сетей уличного освещения | Ед. | 75 | 175 | 275 | 375 |
|  | Озеленение территории городского округа | Га. | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
|  | Свод сухих и аварийных деревьев | Ед. | 20 | 40 | 60 | 80 |
|  | Организация работ по борьбе с борщевиком | Га. | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  | Ремонт памятников | Ед. | 0 | 7 | 14 | 21 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Ед. | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организация площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, их содержание. | Ед. | 15 | 141 | 241 | 341 |
|  | Содержание и ремонт подвесных мостов на территории округа | Ед. | 0 | 2 | 4 | 5 |
|  | Обработка парков и кладбищ от клещей | Га. | 65 | 160 | 255 | 350 |
|  | Содержание гидротехнических сооружений | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | Ед. | 67 | 134 | 201 | 268» |

**изложить в следующей редакции:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Уличное освещение, в том числе текущее обслуживание и текущий ремонт наружных сетей уличного освещения | Ед. | 75 | 166 | 193 | 220 |
|  | Озеленение территории городского округа | Га. | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,7 |
|  | Свод сухих и аварийных деревьев | Ед. | 20 | 40 | 60 | 80 |
|  | Организация работ по борьбе с борщевиком | Га. | 10 | 40,2104 | 47,3691 | 57,3691 |
|  | Ремонт памятников | Ед. | 0 | 2 | 8 | 21 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Ед. | 4 | 12 | 14 | 18 |
|  | Организация площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, их содержание. | Ед. | 15 | 98 | 98 | 158 |
|  | Содержание и ремонт подвесных мостов на территории округа | Ед. | 0 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обработка парков и кладбищ от клещей | Га. | 65 | 108 | 151 | 194 |
|  | Содержание гидротехнических сооружений | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации, эвтаназии, утилизации | Ед. | 67 | 121 | 181 | 241» |

* 1. **Позицию:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования программы | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** |
| Всего, в том числе: | 44 532,89 | 29 105,80 | 29 105,80 | 102 744,49 |
| Бюджет Суксунского городского округа | 33 547,53 | 28 810,40 | 28 810,40 | 91 168,33 |
| Краевой бюджет | 4 313,19 | 295,4 | 295,4 | 4 903,99 |
| Федеральный бюджет | 6 672,17 | 0 | 0 | 6 672,17 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0» |

**изложить в следующей редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования программы | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** |
| Всего, в том числе: | 51 089,15855 | 35 669,57660 | 29 376,05358 | 116 134,78873 |
| Бюджет Суксунского городского округа | 39 083,68481 | 33 594,73590 | 24 102,76011 | 96 781,18082 |
| Краевой бюджет | 5 320,24972 | 618,24768 | 4656,60841 | 10 595,10581 |
| Федеральный бюджет | 6 672,16694 | 1 454,40595 | 615,75911 | 8 742,33200 |
| Внебюджетные источники | 13,05708 | 2,18707 | 0,92595 | 16,17010» |

1. **Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:**

«3. Планируемые конечные результаты Муниципальной программы

По итогам реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих показателей:

- Увеличение количества установленных дополнительных светильников уличного освещения с 2019г – 75 шт. до 2022г – 220 шт.;

- Увеличение площадей улиц и переулков с зеленными насаждениями с 2019г – 0,2 га. до 2022г – 1,7 га;

- Количество сведенных сухих и аварийных деревьев с 2019г – 20 шт. до 2022г – 80шт.;

- Увеличение обрабатываемых площадей от борщевика «Сосновского» опасного для людей и животных с 2019г – 10 га. до 2022г – 57,3691 га;

- Количество отремонтированных памятных сооружений с 2019г – 0 шт. до 2022г – 21шт.;

- Количество ликвидированных несанкционированных свалок размещенных на землях муниципальной собственности с 2019г – 4 шт. до 2022г – 18 шт.;

- Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО с 2019г – 15 шт. до 2022г – 158 шт.;

- Количество отремонтированных подвесных мостов с 2019г – 0 шт. до 2022г – 5шт.;

- Увеличение площадей подвергшихся акарицидной обработке с 2019г – 65 га. до 2022г – 194 га.;

- Увеличение количества отловленных безнадзорных животных с 2019г – 67 шт. до 2022г – 241шт.».

1. **Раздел 9 Программы изложить в новой редакции:**

 «9. Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы.

Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы Суксунского городского округа за счет всех источников финансирования – 116 134,78873 тыс. рублей. В том числе по годам:

2020– 51 089,15855 тыс. руб.;

2021 – 35 669,57660 тыс. руб.;

2022 – 29 376,05358 тыс. руб.

Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках финансирования программы по годам ее реализации приведена в приложениях 3,4,5,6,7 к данной программе.

Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной программы исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.».

1. **Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции:**

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории и обустройство

 объектов общественной инфраструктуры

Суксунского городского округа»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

 **«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры**

**Суксунского городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма 1****«Благоустройство территории Суксунского городского округа»** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1****«Благоустройство территории»** | 2020 | 2022 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1«Уличное освещение, в том числе текущее обслуживание и текущий ремонт наружных сетей уличного освещения» | Администрация Суксунского городского округа, МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Увеличение количества установленных дополнительных светильников уличного освещения с 2019г – 75 шт. до 2022г – 220 шт. |
| 1.1.2 | Мероприятие 2«Озеленение территории городского округа» | МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Увеличение площадей улиц и переулков с зеленными насаждениями с 2019г – 0,2 га. до 2022г – 1,7 га. |
| 1.1.3 | Мероприятие 3«Свод сухих и аварийных деревьев» | Администрация Суксунского городского округа, МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Количество сведенных сухих и аварийных деревьев с 2019г – 20 шт. до 2022г – 80шт. |
| 1.1.4 | Мероприятие 4«Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского» | Администрация Суксунского городского округа | 2020 | 2022 | Увеличение обрабатываемых площадей от борщевика «Сосновского» опасного для людей и животных с 2019г – 10 га. до 2022г – 57,3691 га. |
| 1.1.5 | Мероприятие 5«Ремонт памятников» | МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Количество отремонтированных памятных сооружений с 2019г – 0 шт. до 2022г – 21шт. |
| 1.1.6 | Мероприятие 6«Ликвидация несанкционированных свалок, разработка проектов рекультивации нарушенных земель» | Администрация Суксунского городского округа | 2020 | 2022 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок размещенных на землях муниципальной собственности с 2019г – 4 шт. до 2022г – 18 шт. |
| 1.1.7 | Мероприятие 7«Содержание мест (площадок) накопления ТКО» | МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Снижение вредного влияния отходов на окружающую среду |
| 1.1.8 | Мероприятие 8«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Увеличение количества мест захоронений соответствующих санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам с 2019г – 0 шт. до 2022г – 3 шт. |
| 1.1.9 | Мероприятие 9«Обработка парков и кладбищ от клещей» | МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Увеличение площадей подвергшихся акарицидной обработке с 2019г – 65 га. до 2022г – 194 га.; |
| 1.1.10 | Мероприятие 10«Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» | Администрация Суксунского городского округа | 2020 | 2022 | Увеличение количества отловленных безнадзорных животных с 2019г – 67 шт. до 2022г – 241шт.; |
| 1.1.11 | Мероприятие 11«Прочие расходы по благоустройству» | Администрация Суксунского городского округа, МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Подержание объектов благоустройства в ухоженном состоянии |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2****«Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий»** | 2020 | 2022 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1«Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» **в том числе:** | Администрация Суксунского городского округа, Управление капитального строительства | 2020 | 2022 | Комплексное развитие сельских территорий по благоустройству |
| «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов» | Администрация Суксунского городского округа, Управление капитального строительства | 2020 | 2022 | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО с 2019г – 15 шт. до 2022г – 158шт.; |
| «Обустройство спортивной площадки в с. Ключи» | Управление капитального строительства | 2020 | 2020 | Увеличение количества вновь обустроенных спортивных площадок в селе Ключи с 2019г – 0 шт. до 2020г – 1 шт.; |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 2020 | 2020 | Увеличение количества вновь обустроенных детских площадок в «Парке культуры и отдыха» с 2019г – 0 шт. до 2020г – 1 шт.; |
| «Обустройство детской игровой площадки п. Суксун ул. Мичурина» | Управление капитального строительства | 2020 | 2020 | Увеличение количества вновь обустроенных детских площадок на ул. Мичурина с 2019г – 0 шт. до 2020г – 1 шт.; |
| «Обустройство спортивной площадки в д. Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова» | Управление капитального строительства | 2020 | 2020 | Увеличение количества вновь обустроенных спортивных площадок в д. Поедуги с 2019г – 0 шт. до 2020г – 1 шт.; |
| «Обустройство спортивной площадки и зон отдыха р.п. Суксун «Парк культуры и отдыха» | Администрация Суксунского городского округа | 2021 | 2021 | Увеличение количества вновь обустроенных спортивных площадок в «Парке культуры и отдыха» с 2019г – 0 шт. до 2021г – 1 шт.; |
| «Обустройство спортивной площадки в с. Брехово» | Администрация Суксунского городского округа | 2022 | 2022 | Увеличение количества вновь обустроенных спортивных площадок в с. Брехово с 2019г – 0 шт. до 2022г – 1 шт.; |
| 1.3 | **Основное мероприятие 3 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований»** | 2020 | 2022 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 **«**Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований», в том числе: | Администрация Суксунского городского округа, Управление капитального строительства | 2020 | 2022 |  |
|  | «Ремонт дорожно-тропиночной сети п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 2020 | 2020 | Увеличение протяженности отремонтированных дорожно-тропиночных сетей до 2020г – 1410,66 кв.м.; |
|  | «Приобретение коммунальной техники» | Администрация Суксунского городского округа | 2020 | 2020 | Приобретение коммунальной техники 2020г – 1 шт.; |
| 2 | **Подпрограмма 2****«Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1****«Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»** | 2020 | 2022 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1«Содержание гидротехнических сооружений» | МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Качественное содержание 2-х гидротехнических сооружений |
| 2.1.2 | Мероприятие 2«Содержание и ремонт подвесных мостов на территории округа» | МУ «Управление благоустройством» | 2020 | 2022 | Качественное содержание 5-и подвесных мостов |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2****«Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры»** | 2020 | 2022 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1«Возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением услуг» | Администрация Суксунского городского округа | 2020 | 2022 | Обеспечение населения перевозками по муниципальным автобусным маршрутам |
| 2.2.2 | Мероприятие 2«Возмещение расходов на обслуживание водопроводных сетей» | Администрация Суксунского городского округа | 2020 | 2022 | Своевременное устранение аварий на системах жизнеобеспечения населения |
| 2.2.3 | Мероприятие 3«Лицензирование источников водоснабжения и проведение природоохранных мероприятий на объектах водоснабжения и очистных сооружениях сточных вод» | Администрация Суксунского городского округа | 2021 | 2022 | Извлечение водных ресурсов из подземных ресурсов для питьевого водоснабжения населения проживающих на территории Суксунского городского округа |
| 2.2.4 | Мероприятие 4«Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения» | Администрация Суксунского городского округа | 2021 | 2022 | Установление степени изношенности внутренних компонентов, определение уровня эффективности системы и сбор информации о необходимости ее модернизации. |
| 2.3 | **Основное мероприятие 3****«Переселение из ветхого аварийного жилья на территории Суксунского городского округа»** | 2020 | 2022 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 1«Приобретение и (или) строительство объектов жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Управление капитального строительства | 2021 | 2022 | Снижение количества граждан нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда |
| 2.3.2 | Мероприятие 2«Реализация преимущественного права на получение выкупной стоимости жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилого фонда, в том числе проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества, подлежащего выкупу для муниципальных нужд» | Администрация Суксунского городского округа | 2021 | 2022 | Снижение количества граждан нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда |
| 3 | **Подпрограмма 3****«Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 1**«Обеспечение эффективной деятельности учреждений в сфере благоустройства и инфраструктуры ЖКХ» | 2020 | 2022 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Суксунского городского округа | 2020 | 2022 | Своевременное и качественное выполнение муниципального задания» |

1. **Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции:**

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории и обустройство

 объектов общественной инфраструктуры

Суксунского городского округа»

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

**«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры**

**Суксунского городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа****«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории»** |
| 1.1 | Количество вновь установленных светильников уличного освещения | Ед. | Администрация Суксунского городского округа, МУ «Управление благоустройством» | 75 | 166 | 193 | 220 | Уличное освещение, в том числе текущее обслуживание и текущий ремонт наружных сетей уличного освещения |
| 1.2 | Увеличение площадей улиц и переулков с зеленными насаждениями | Га. | МУ «Управление благоустройством» | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | Озеленение территории городского округа |
| 1.3 | Количество сведенных сухих и аварийных деревьев | Ед. | Администрация Суксунского городского округа, МУ «Управление благоустройством» | 20 | 40 | 60 | 80 | Свод сухих и аварийных деревьев |
| 1.4 | Количество обрабатываемых площадей от борщевика «Сосновского» опасного для людей и животных | Га. | Администрация Суксунского городского округа | 10 | 40,2104 | 47,3691 | 57,3691 | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского |
| 1.5 | Количество отремонтированных памятников | Ед. | МУ «Управление благоустройством» | 0 | 2 | 8 | 21 | Ремонт памятников |
| 1.6 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | Администрация Суксунского городского округа | 4 | 12 | 14 | 18 | Ликвидация несанкционированных свалок, разработка проектов рекультивации нарушенных земель |
| 1.7 | Содержание обустроенных контейнерных площадок для размещения ТКО | Ед. | Управление капитального строительства | 15 | 98 | 98 | 158 | Содержание мест (площадок) накопления ТКО |
| 1.8 | Площадь земель подвергшихся акарицидной обработке | Га. | МУ «Управление благоустройством» | 65 | 108 | 151 | 194 | Обработка парков и кладбищ от клещей |
| 1.9 | Количество отловленных безнадзорных животных | Ед. | Администрация Суксунского городского округа | 67 | 121 | 181 | 241 | Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации. |
| 1.10 | Обустройство площадок накопления ТКО | Ед. | Управление капитального строительства | 15 | 98 | 98 | 158 | Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий |
| 1.11 | Количество вновь обустроенных детских и спортивных площадок | Ед. | Управление капитального строительства | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 1.12 | Увеличение протяженности отремонтированной дорожно-тропиночной сети | М2. | Администрация Суксунского городского округа,Управление капитального строительства | 750 | 2160,6 | 2660 | 3000 | Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований |
| 1.13 | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Администрация Суксунского городского округа | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры****Суксунского городского округа»** |
| 2.1 | Количество отремонтированных подвесных мостов | Ед. | МУ «Управление благоустройством» | 0 | 3 | 4 | 5 | Содержание и ремонт подвесных мостов на территории округа |
| 2.2 | Количество гидротехнических сооружений содержащихся в нормативном состоянии | объект | МУ «Управление благоустройством» | 2 | 2 | 2 | 2 | Содержание гидротехнических сооружений |
| 2.3 | Доля населения обеспеченных перевозками по муниципальным автобусным маршрутам | % | Администрация Суксунского городского округа | 100 | 100 | 100 | 100 | Возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением услуг |
| 2.4 | Качественное обслуживание водопроводных сетей | % | Администрация Суксунского городского округа | 100 | 100 | 100 | 100 | Возмещение расходов на обслуживание водопроводных сетей |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 3.1 | Выполнение работ и услуг муниципальными учреждениями | % | Администрация Суксунского городского округа | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» |

1. **Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территорий и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» |
| **Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программыМуниципального образования за счет средств бюджетаСуксунского городского округа** |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | [Расходы, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5CAppData%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDocumentum%5C1%D0%9C%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202015-2017%20%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%29%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.xlsx#районный!Par1017) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры»** |  **ВСЕГО** |  |  | **12 0 00 00000** | **39 083,68481** | **33 594,73590** | **24 102,76011** |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Суксунского городского округа»** |  |  |  | **12 1 00 00000** | **15 287,98610** | **13 623,93590** | **10 112,86011** |
| **Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории»** |   | 610 | 0503 | **12 1 01 00000** | **9 528,55777** | **12 970,00000** | **9 836,00000** |
| Мероприятие 1 «Уличное освещение, в том числе текущее обслуживание и текущий ремонт наружных сетей уличного освещения» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б010 | 6 700,00000 | 7 100,00000 | 7 100,00000 |
| МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б010 | 469,02057 | 1 600,00000 | 600,00000 |
| Мероприятие 2 «Озеленение территории городского округа» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б020 | 170,00 | 150,00 | 150,00 |
| Мероприятие 3 «Свод сухих и аварийных деревьев» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б030 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б030 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 SУ200 | 170,00 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 5 «Ремонт памятников» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б050 | 149,55299 | 150,00 | 150,00 |
| Мероприятие 6 «Ликвидация несанкционированных свалок, разработка проектов рекультивации нарушенных земель» | Администрация Суксунского городского округа | 610  | 0503 | 12 1 01 2Б060 | 999,80178 | 2 134,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7 «Содержание мест (площадок) накопления ТКО»  | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б070 | 100,00 | 250,00 | 250,00 |
| Мероприятие 8 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | МУ «Управление благоустройством» | 610  | 0503 | 12 1 01 2Б080 | 99,85000 | 400,00 | 400,00 |
| Мероприятие 9 «Обработка парков и кладбищ от клещей» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б110 | 112,40 | 86,00 | 86,00 |
| Мероприятие 10 «Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0405 | 121012У090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 11 «Прочие расходы по благоустройству» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б120 | 457,93243 | 750,00 | 750,00 |
| Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б120 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий»** | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | **12 1 02 00000** | **3 904,06637** | **653,93590** | **276,86011** |
| Мероприятие 1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | **3 904,06637** | **653,93590** | **276,86011** |
| в том числе: |   |   |   |  |  |  |  |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов  | Управление капитального строительства | 630  | 0503 | 12 1 02 L5760 | 849,97178 | 0,00000 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в с. Ключи | Управление капитального строительства | 630  | 0503 | 12 1 02 L5760 | 842,72360 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 846,06366 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун ул. Мичурина | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 563,12796 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в д. Поедуги ул. Ф.В. Рогожникова | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 802,17937 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки и зон отдыха р.п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 653,93590 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки с. Брехово, ул. Школьная | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 0,00000 | 276,86011 |
| **Основное мероприятие 3 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований»** | **Администрация Суксунского городского округа, Управление капитального строительства** | **610, 630** | **0502 0503** | **1210300000** | **1 855,36196** | **0,00000** | **0,00000** |
| Мероприятие 1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» | Администрация Суксунского городского округа, Управление капитального строительства | 610, 630 | 0502, 0503 | 12103SP180 | 1 855,36196 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| Приобретение коммунальной техники | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12103SP180 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дорожно-тропиночной сети п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12103SP180 | 1 265,36196 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** | **всего** |  | **0505 0503** | **12 2 00 00000** | **13 208,49871** | **10 100,00000** | **4 119,10000** |
| **Основное мероприятие 1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»** |  |  |  | **12 2 01 00000** | **363,04700** | **600,00000** | **600,00000** |
| Мероприятие 1 «Содержание гидротехнических сооружений» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 2 01 2Б130 | 44,00 | 200,00 | 200,00 |
| Мероприятие 2 «Содержание и ремонт подвесных мостов на территории округа» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 2 01 2Б140 | 319,04700 | 400,00 | 400,00 |
| **Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры»** |  |  |  | **12 2 02 00000** | **12 845,45171** | **9 500,00000** | **3 519,10000** |
| Мероприятие 1 «Возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением услуг» | Администрация Суксунского муниципального района | 563 | 0408 | 12 2 02 2Б150 | 3 067,70691 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0408 | 12 2 02 2Б150 | 2 920,55200 | 3 500,00 | 3 519,10000 |
| 610 | 0502 | 12 2 02 2Б150 | 6 857,19280 | 4 500,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 «Возмещение расходов на обслуживание водопроводных сетей» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12 2 02 2Б170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 Лицензирование источников водоснабжения и проведение природоохранных мероприятия на объектах водоснабжения и очистных сооружениях сточных вод | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12 2 02 2Б170 | 0,00000 | 1 500,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12 2 02 SЖ830 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3 «Переселение из ветхого аварийного жилья на территории Суксунского городского округа»** |  |  |  | **12 2 03 00000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1 «Приобретение и (или) строительство объектов жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Управление капитального строительства | 630 | 0501 | 12 2 03 SЖ160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 «Реализация преимущественного права на получение выкупной стоимости жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилого фонда, в том числе проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества, подлежащего выкупу для муниципальных нужд» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0113 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **всего** | 610 | 0505 | **12 3 00 00000** | **10 587,20** | **9 870,80** | **9 870,80** |
| **Основное мероприятие 1 «Обеспечение эффективной деятельности учреждений в сфере благоустройства и инфраструктуры ЖКХ»** |  |  |  | **12 3 01 00000** | **10 587,20** | **9 870,80** | **9 870,80** |
| Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0505 | 12 3 01 00110 | 10 587,20 | 9 870,80 | 9 870,80» |

1. **Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Приложение № 4 к муниципальной программе «Благоустройство территорий и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» |
| **Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программыСуксунского городского округа за счет средств бюджетаПермского края** |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | [Расходы, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5CAppData%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDocumentum%5C1%D0%9C%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202015-2017%20%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%29%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.xlsx#районный!Par1017) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** |  **ВСЕГО** |  |  | **12 0 00 00000** | **5 320,24972** | **618,24768** | **4 656,60841** |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Суксунского городского округа»** |  |  |  | **12 1 00 00000** | **5 320,24972** | **618,24768** | **574,10841** |
| **Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории»** | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0405 | **12 1 01 00000** | **997,10000** | **541,70000** | **541,70000** |
| Мероприятие 4 «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 SУ200 | 503,50000 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 10 «Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0405 | 12012У090 | 493,60000 | 541,70 | 541,70 |
| **Основное мероприятие 2 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий»** | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | **12 1 02 00000** | **2 467,78777** | **76,54768** | **32,40841** |
| Мероприятие 1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | **2 467,78777** | **76,54768** | **32,40841** |
| в том числе: |   |   |   |  |  |  |  |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов  | Управление капитального строительства | 630  | 0503 | 12 1 02 L5760 | 537,27314 | 0,00000 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в с. Ключи | Управление капитального строительства | 630  | 0503 | 12 1 02 L5760 | 532,69150 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 534,80278 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун ул. Мичурина | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 355,95714 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в д. Поедуги ул. Ф.В. Рогожникова | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 507,06321 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки и зон отдыха р.п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 76,54768 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки с. Брехово, ул. Школьная | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 0,00000 | 32,40841 |
| **Основное мероприятие 3 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований»** | **Администрация Суксунского городского округа** | **610, 630** | **0502, 0503** | **1210300000** | **1 855,36195** | **0,00000** | **0,00000** |
| Мероприятие 1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» | Администрация Суксунского городского округа, Управление капитального строительства | 610, 630 | 0502,0503 | 12103SP180 | 1 855,36195 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| Приобретение коммунальной техники | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12103SP180 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дорожно-тропиночной сети п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12103SP180 | 1 265,36195 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** | **всего** |  |  | **12 2 00 00000** | **0,00** | **0,00** | **4 082,50** |
| **Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры»** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **4 082,50** |
| Мероприятие 4 Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12 2 02 SЖ830 | 0,00000 | 0,00 | 4 082,50 |
| **Основное мероприятие 3 «Переселение из ветхого аварийного жилья на территории Суксунского городского округа»** |  |  |  | **12 2 03 00000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1 Приобретение и (или) строительство объектов жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  | Управление капитального строительства | 630 | 0501 | 12 2 03 SЖ160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 Реализация преимущественного права на получение выкупной стоимости жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилого фонда, в том числе проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества, подлежащего выкупу для муниципальных нужд | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0113 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

1. **Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | «Приложение № 5 к муниципальной программе «Благоустройство территорий и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» |
| **Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программыСуксунского городского округа за счет средств федеральногобюджета** |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | [Расходы, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5CAppData%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDocumentum%5C1%D0%9C%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202015-2017%20%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%29%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.xlsx#районный!Par1017) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** | **ВСЕГО** |  |  | **12 0 00 00000** | **6 672,16694** | **1 454,40595** | **615,75911** |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Суксунского городского округа»** |  |  |  | **12 1 00 00000** | **6 672,16694** | **1 454,40595** | **615,75911** |
| **Основное мероприятие 2 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий»** | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | **12 1 02 00000** | **6 672,16694** | **1 454,40595** | **615,75911** |
| Мероприятие 1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | **6 672,16694** | **1 454,40595** | **615,75911** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 1 452,62736 | 0,00000 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в с. Ключи | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 1 440,24000 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 1 445,94822 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун ул. Мичурина | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 962,40263 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в д. Поедуги ул. Ф.В. Рогожникова | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 1 370,94873 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки и зон отдыха р.п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 1 454,40595 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки с. Брехово, ул. Школьная | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 0,00000 | 615,75911» |

1. **Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |  | «Приложение № 6 к муниципальной программе «Благоустройство территорий и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» |
| **Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программыСуксунского городского округа за счет внебюджетных источников финансирования** |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | [Расходы, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5CAppData%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDocumentum%5C1%D0%9C%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202015-2017%20%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%29%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.xlsx#районный!Par1017) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** | **ВСЕГО** |  |  | **12 0 00 00000** | **13,05708** | **2,18707** | **0,92595** |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Суксунского городского округа»** |  |  |  | **12 1 00 00000** | **13,05708** | **2,18707** | **0,92595** |
| **Основное мероприятие 2 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий»** | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | **12 1 02 00000** | **13,05708** | **2,18707** | **0,92595** |
| Мероприятие 1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | **13,05708** | **2,18707** | **0,92595** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 2,84272 | 0,00000 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в с. Ключи | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 2,81847 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 2,82967 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун ул. Мичурина | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 1,88337 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в д. Поедуги ул. Ф.В. Рогожникова | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 2,68285 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки и зон отдыха р.п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 2,18707 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки с. Брехово, ул. Школьная | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 0,00000 | 0,92595» |

1. **Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | «Приложение № 7 к муниципальной программе «Благоустройство территорий и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» |
| **Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программыСуксунского городского округа за счет всех источниковфинансирования** |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | [Расходы, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%D0%93%D0%9E%5CAppData%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDocumentum%5C1%D0%9C%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202015-2017%20%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%29%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.xlsx#районный!Par1017) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** | **ВСЕГО** |  |  | **12 0 00 00000** | **51 089,15855** | **35 669,57660** | **29 376,05358** |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Суксунского городского округа»** |  |  |  | **12 1 00 00000** | **27 293,45984** | **15 698,77660** | **11 303,65358** |
| **Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории»** |  | 610 | 0503 | **12 1 01 00000** | **10 525,65777** | **13 511,70000** | **10 377,70000** |
| Мероприятие 1 «Уличное освещение, в том числе текущее обслуживание и текущий ремонт наружных сетей уличного освещения» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б010 | 6 700,00 | 7 100,00000 | 7 100,00000 |
| МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б010 | 469,02057 | 1 600,00000 | 600,00000 |
| Мероприятие 2 «Озеленение территории городского округа» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б020 | 170,00 | 150,00 | 150,00 |
| Мероприятие 3 «Свод сухих и аварийных деревьев» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б030 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б030 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 SУ200 | 673,50000 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 5 «Ремонт памятников» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б050 | 149,55299 | 150,00 | 150,00 |
| Мероприятие 6 «Ликвидация несанкционированных свалок, разработка проектов рекультивации нарушенных земель» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б060 | 999,80178 | 2 134,00 | 1 000,00 |
| Мероприятие 7 «Содержание мест (площадок) накопления ТКО» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б070 | 100,00 | 250,00 | 250,00 |
| Мероприятие 8 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б080 | 99,85000 | 400,00 | 400,00 |
| Мероприятие 9 «Обработка парков и кладбищ от клещей» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б110 | 112,40 | 86,00 | 86,00 |
| Мероприятие 10 «Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0405 | 121012У090 | 493,60000 | 541,70 | 541,70 |
| Мероприятие 11 «Прочие расходы по благоустройству» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б120 | 457,93243 | 750,00 | 750,00 |
| Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 01 2Б120 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий»** | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | **12 1 02 00000** | **13 057,07816** | **2 187,07660** | **925,95358** |
| Мероприятие 1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | **13 057,07816** | **2 187,07660** | **925,95358** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 2 842,71500 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в с. Ключи | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 2 818,47357 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 2 829,64433 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство детской игровой площадки п. Суксун ул. Мичурина | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 1 883,37110 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки в д. Поедуги ул. Ф.В. Рогожникова | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12 1 02 L5760 | 2 682,87416 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки и зон отдыха р.п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 2 187,07660 | 0,00 |
| Обустройство спортивной площадки с. Брехово, ул. Школьная | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0503 | 12 1 02 L5765 | 0,00000 | 0,00000 | 925,95358 |
| **Основное мероприятие 3 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований»** | **Администрация Суксунского городского округа, Управление капитального строительства** | **610, 630** | **0502, 0503** | **1210300000** | **3 710,72391** | **0,00000** | **0,00000** |
| Мероприятие 1 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие преобразованных муниципальных образований» | Администрация Суксунского городского округа, Управление капитального строительства | 610, 630 | 0502, 0503 | 12103SP180 | 3 710,72391 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение коммунальной техники | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12103SP180 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дорожно-тропиночной сети п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха» | Управление капитального строительства | 630 | 0503 | 12103SP180 | 2 530,72391 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** | **всего** |  |  | **12 2 00 00000** | **13 208,49871** | **10 100,00000** | **8 201,60000** |
| **Основное мероприятие 1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»** |  |  |  | **12 2 01 00000** | **363,04700** | **600,00000** | **600,00000** |
| Мероприятие 1 «Содержание гидротехнических сооружений» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 2 01 2Б130 | 44,00 | 200,00 | 200,00 |
| Мероприятие 2 «Содержание и ремонт подвесных мостов на территории округа» | МУ «Управление благоустройством» | 610 | 0503 | 12 2 01 2Б140 | 319,04700 | 400,00 | 400,00 |
| **Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры»** |  |  |  | **12 2 02 00000** | **12 845,45171** | **9 500,00000** | **7 601,60000** |
| Мероприятие 1 «Возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением услуг» | Администрация Суксунского муниципального района | 563 | 0408 | 12 2 02 2Б150 | 3 067,70691 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0408 | 12 2 02 2Б150 | 2 920,55200 | 3 500,00 | 3 519,10 |
| 610 | 0502 | 12 2 02 2Б150 | 6 857,19280 | 4 500,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 «Возмещение расходов на обслуживание водопроводных сетей» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12 2 02 2Б170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 Лицензирование источников водоснабжения и проведение природоохранных мероприятия на объектах водоснабжения и очистных сооружениях сточных вод | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12 2 02 2Б170 | 0,00000 | 1 500,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0502 | 12 2 02 SЖ830 | 0,00000 | 0,00 | 4 082,50 |
| **Основное мероприятие 3 «Переселение из ветхого аварийного жилья на территории Суксунского городского округа»** |  |  |  | **12 2 03 00000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1 «Приобретение и (или) строительство объектов жилищного фонда в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Управление капитального строительства | 630 | 0501 | 12 2 03 SЖ160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 «Реализация преимущественного права на получение выкупной стоимости жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилого фонда, в том числе проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества, подлежащего выкупу для муниципальных нужд» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0113 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **всего** | 610 | 0505 | **12 3 00 00000** | **10 587,20** | **9 870,80** | **9 870,80** |
| **Основное мероприятие 1 «Обеспечение эффективной деятельности учреждений в сфере благоустройства и инфраструктуры ЖКХ»** |  |  |  | **12 3 01 00000** | **10 587,20** | **9 870,80** | **9 870,80** |
| Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Суксунского городского округа | 610 | 0505 | 12 3 01 00110 | 10 587,20 | 9 870,80 | 9 870,80» |