## ОТЧЕТ

**по результатам проверки целевого и эффективного**

**использования бюджетных средств, выделенных на приведение**

**муниципальных образовательных учреждений в нормативное**

**состояние, в Муниципальном дошкольном образовательном**

**учреждении «Суксунский детский сад «Малышок»**

**за 2017 год и первое полугодие 2018 года**

«02» ноября 2018 года № 4

В соответствии с пунктом 2.6 Плана работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района на 2018 год, распоряжением Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района от 27.08.2018 № 29 «О проведении проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние, в МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок» за 2017 год и первое полугодие 2018 года» проведено контрольное мероприятие проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние за 2017 год и первое полугодие 2018 года в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Суксунский детский сад «Малышок».

Проверка проведена в период 27.08.2018 по 26.10.2018.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние, в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Суксунский детский сад «Малышок» за 2017 год и первое полугодие 2018 года.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суксунский детский сад «Малышок» (далее – МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок», МДОУ, Заказчик, Учреждение) создано Приказом РОНО от 22.04.1979 № 17 «О дошкольном образовательном учреждении ясли сад «Малышок».

На основании приказа Управления образования Администрации Суксунского муниципального района от 25.06.2010 № 108 «О переименовании МДОУ детский сад «Малышок» п. Суксун» Учреждение переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суксунский детский сад «Малышок».

Учредителем МДОУ и его собственником является Суксунский муниципальный район Пермского края. Функции и полномочия Учредителя МДОУ в соответствии с делегированными полномочиями осуществляет Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района Пермского края (далее – Учредитель, УМУ Суксунского района).

В 2017 году и первом полугодии 2018 года Учредителем предоставлены Учреждению субсидии из бюджета муниципального района на финансовое обеспечение на иные цели в общей сумме 3 401 562,68 рублей.

Указанные средства направлены на приведение в нормативное состояние зданий МДОУ расположенных по адресам: п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16, Суксунский район, д. Киселево, ул. Новая, д. 6.

Двухэтажное кирпичное здание детского сада, расположенное по адресу п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16, закреплено за Учреждением на праве оперативного управления распоряжением Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского района от 01.12.2006 № 532 «О закреплении в оперативное управление» (акт приема-передачи от 01.12.2006, зарегистрировано в Росреестре 23.01.2007 № 59-59-11/014/2006-338).

Здание и часть 1-этажного нежилого здания, расположенные по адресу Суксунский район, д. Киселево, ул. Новая, д. 6, закреплены за Учреждением на праве оперативного управления распоряжением Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского района от 27.08.2012 № 913 «О закреплении имущества на праве оперативного управления» (договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 27.08.2012, зарегистрировано в Росреестре 26.09.2012 № 59-59-27/012/2012-420 и № 59-59-27/012/2012-421 соответственно).

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

**1. Анализ нормативно-правовых актов и распорядительных**

**документов, регулирующих порядок предоставления**

**и использования средств Суксунского муниципального**

**района, выделенных Муниципальному дошкольному**

**образовательному учреждению «Суксунский детский сад**

**«Малышок» на приведение в нормативное состояние**

1) В 2017 годах в письмах, направленных МДОУ в адрес Учредителя, было указано, что крыша (мягкая кровля) здания по адресу п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 имеет множественные повреждения. В результате этого в помещениях, расположенных на втором этаже, протекает крыша, с потолка осыпается штукатурка, вода скапливается в плафонах, из-за намокания электропроводки электричество на втором этаже отключено.

04.05.2017 Учреждением был заключен договор с ООО «Майолика» № 14-2017 на разработку проектно-сметной документации на устройство стропильной кровли на объекте по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 на сумму 125 000,00 рублей. Оплата данного договора произведена за счет средств субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

ООО «Майолика» имеет Свидетельство о допуске к проектным работам № 0004.08, выданное на основании Решения Президиума НП СРО «Гильдия Пермских проектировщиков», Протокол от 06.04.2017 № 07-17.

По результатам исполнения договора ООО «Майолика» подготовило Рабочую документацию на ремонт крыши на здании МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок» по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 на общую сумму 3 345 892,14 рублей.

07.07.2017 между Учредителем и МДОУ заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям № 148 в целях приведения учреждения в нормативное состояние в размере 2 008 000,00 рублей на проведение ремонтных работ.

27.03.2018 между Учредителем и МДОУ заключено Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 07.07.2017 № 148 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, согласно которому сумма субсидии изменена с «2 008 000,00 рублей» на «3 329 162,68 рублей, в том числе в 2017 году – 1 997 497,60 рублей, в 2018 году – 1 331 665,08 рублей».

2) Частью 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена норма об обязательности энергетического обследования для муниципальных учреждений с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Муниципальные учреждения в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31.12.2012, последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет.

Энергетические паспорта, по результатам первого энергетического обследования на оба здания Учреждения зарегистрированы 10.07.2012.

Учредителем в соответствии с приказом УМУ Суксунского района от 25.05.2018 № 99 «О выделении субсидии муниципальным образовательным учреждениям на энергетическое обследование» с Учреждением заключено Соглашение от 25.05.2018 № 129 о порядке и условиях предоставления целевой субсидии на финансовое обеспечение учреждения в размере 33 000,00 рублей.

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (вступил в силу 21.10.2017) установлены организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки. В нарушение подпункта «л» пункта 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 по состоянию на 21.10.2017 в обоих зданиях Учреждения отсутствовали системы экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Средства предоставлены Учреждению Учредителем на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям от 09.06.2018 № 145 в размере 39 400,00 рублей на оборудование систем оповещения.

Следует отметить, что в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденном постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», отсутствует норма, обязывающая учреждения направлять учредителю предложения, содержащие расчет и финансово-экономическое обоснование размера субсидии на иные цели.

Указанное не позволяет учредителю проводить на стадии принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели оценку обоснованности указанных расходов бюджета.

**2. Анализ правовых актов и внутренних документов**

**Муниципального дошкольного образовательного**

**учреждения «Суксунский детский сад «Малышок»,**

**регулирующих организацию и осуществление**

**закупочной деятельности в соответствии**

**с законодательством о контрактной системе**

**в сфере закупок и закупок товаров, работ,**

**услуг отдельными видами юридических лиц**

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

В соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ в Учреждении утверждено Положение о закупке. В проверяемом периоде действовало Положение о закупке в редакции от 30.12.2016.

Приказом от 22.06.2017 № 26 в Учреждении создана конкурсная Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг, утверждены персональный состав конкурсной Комиссии и Положение о порядке работы конкурсной Комиссии.

Размер крупной сделки, рассчитанный в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», составляет на 2017 год – 202 471,22 рубля, на 2018 год – 119 317,93 рубля.

**3. Проверка законности и эффективности проведения процедур**

**определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**

**в целях выполнения работ по приведению муниципального**

**дошкольного образовательного учреждения**

**в нормативное состояние**

Для выполнения работ по ремонту крыши здания по адресу п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 Учреждением был заключен договор от 31.07.2017 № б/н с ООО «А Плюс» на сумму 3 329 162,68 рубля, в том числе НДС – 507 838,37 рубля.

В целях организации данной закупки Заказчиком был проведен открытый конкурс. Поступила одна заявка от ООО «А Плюс». Протоколом № 2 рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на ремонт крыши на здании МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок» по адресу: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Плеханова, д. 160 (Извещение № 31705256263 от 20.07.2017) конкурс признан несостоявшимся. В соответствии с пунктом 5.4 Положения о закупке договор заключен с ООО «А Плюс» как с единственным поставщиком на условиях конкурсной документации, и заявки на участие в открытом конкурсе.

Предварительное одобрение наблюдательного совета Учреждения на совершение данной сделки получено 15.06.2017 (заключение по итогам наблюдательного совета от 15.06.2017 № 2).

В рамках реализации Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям от 25.05.2018 № 129 и от 09.06.2018 № 145 проведены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупках на сумму, не превышающую 500,00 тыс. рублей:

| **№ пп** | **№ договора** | **Дата договора** | **Сумма договора, руб.** | **Наименование организации-исполнителя** | **Наименование работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | 28/2018 | 22.05.2018 | 33 000,00 | ООО «Группа компаний «ИнТех» | Энергетическое обследование МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок» |
| 2. | 82 | 22.05.2018 | 23 361,00 | ООО «Спектр Плюс» | Монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей в МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок», по адресу: Пермский край Суксунский район д. Киселево ул. Новая, 6 |
| 3. | 83 | 22.05.2018 | 28 603,00 | ООО «Спектр Плюс» | Монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей в МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок», по адресу: Пермский край Суксунский район п. Суксун ул. Плеханова, 16 |
|  | **Итого:** |  | **84 964,00** |  |  |

В ходе проверки установлено, что Заказчик допускал нарушения требований законодательства в сфере закупок.

1. В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции, действовавшей до 30.06.2018) информация о закупке у единственного поставщика ООО «А Плюс» (договор от 31.07.2017 № б/н на сумму 3 329 162,68 рубля) не размещена в единой информационной системе.

2. В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестре договоров отсутствует информация о договоре с ООО «А Плюс» от 31.07.2017 № б/н на сумму 3 329 162,68 рубля.

**4. Проверка исполнения обязательств по договорам,**

**заключенным в целях выполнения работ**

**(оказания услуг) по приведению муниципального**

**дошкольного образовательного учреждения**

**в нормативное состояние**

1) Договором с ООО «А Плюс» от 31.07.2017 № б/н на выполнение работ по ремонту крыши здания по адресу п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 на сумму 3 329 162,68 рубля определены следующие сроки выполнения работ: начало работ – 31.07.2017, окончание работ – 13.09.2017. Объект был передан в работу 31.07.2017 (акт передачи объекта в работу).

Согласно Акту рабочей комиссии от 04.08.2017 выявлена потребность в выполнении дополнительного объема работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором подряда, о которых стороны не знали и не могли знать при заключении договора. В соответствии со строительными нормами и правилами для выполнения требований пожарной безопасности, санитарно-противоэпидемических требований было принято решение о внесении изменений в проектно-сметную документацию.

Руководствуясь статьей 744 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3.3 договора от 31.07.2017 № б/н, актом рабочей комиссии от 04.08.2017, Заказчиком были внесены изменения в проектно-сметную документацию и составлена смета на дополнительные работы на сумму 632 284,54 рубля. При этом общая стоимость договора осталась прежней, за счет суммы непредвиденных затрат, предусмотренных локальным сметным расчетом, и невыполняемых объемов работ.

Согласно Акту о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченного ремонтом здания от 13.09.2017 работы по ремонту осуществлены в сроки, согласно утвержденному графику работ с 31.07.2017 по 13.09.2017.

Исполнительная документация представлена в полном объеме. Согласно исполнительной документации, общих журналов работ № 1 и № 2, акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченного ремонтом здания от 13.09.2017 работы выполнены в полном объеме.

2) Договорами подряда с ООО «Спектр Плюс» от 22.05.2018 № 82, от 22.05.2018 № 83 на монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей установлен срок исполнения работ – до 01.09.2018. На конец проверяемого периода (30.06.2018) работы по данным договорам не были завершены, акты выполненных работ Заказчику не предъявлены.

3) Договором подряда с ООО «Группа компаний «ИнТех» от 22.05.2018 № 28/2018 на проведение энергетического обследования установлено, что срок выполнения работ – в течение 30 дней после предоставления всех необходимых исходных данных. Также данным договором установлено, что Заказчик в течение 10 календарных дней с момента подписания договора представляет Подрядчику все данные согласно «Перечню документов и сведений, требуемых от Заказчика для проведения энергетического обследования и составления энергетического паспорта» (Приложение № 4, заполняется Заказчиком) и «Вспомогательных форм для заполнения информации об учреждении» (Приложение № 5, заполняется Заказчиком). Согласно представленной Учреждением информации последний запрос о предоставлении недостающих исходных данных получен МДОУ 07.09.2018. На конец проверяемого периода (30.06.2018) работы по данному договору не были завершены, акты выполненных работ Заказчику не предъявлены.

**5. Проверка расчетов с подрядными организациями**

1) Стоимость работ, предъявленных ООО «А Плюс» к оплате, соответствует стоимости, указанной в договоре от 31.07.2017 № б/н на выполнение работ по ремонту крыши здания по адресу п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 на сумму 3 329 162,68 рубля, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ от 13.09.2017 № 1 на сумму 3 329 162,68 рубля и актами выполненных работ от 13.09.2017 № 1 на сумму 2 696 878,14 рубля и от 13.09.2017 № 2 на сумму 632 284,54 рубля.

Пунктом 5.1 договора предусмотрена поэтапная оплата выполненных работ в двух финансовых годах. Первый этап проведения расчетов: сентябрь 2017 года в объеме 60% от общей стоимости работ. Второй этап проведения расчетов: I квартал 2018 года в объеме 40% от общей стоимости работ.

По первому этапу расчетов Учреждение оплатило ремонтные работы платежным поручением от 29.09.2017 № 47912 на сумму 1 997 497,60 рублей, что составляет 60% от общей стоимости работ.

По второму этапу расчетов оплата работ произведена Учреждением в объеме 40%, с нарушением сроков оплаты, платежными поручениями:

от 30.03.2018 № 003869 на сумму 1 000 000,00 рублей,

от 09.04.2018 № 004450 на сумму 331 665,08 рубля.

Просрочка исполнения оплаты допущена Заказчиком по причине недостаточного финансирования. В 2018 году субсидия на ремонт крыши была перечислена в Учреждение платежными поручениями:

от 28.03.2018 № 003736 на сумму 1 000 000,00 рублей,

от 30.03.2018 № 003827 на сумму 331 665,08 рубля.

2) Договоры подряда с ООО «Спектр Плюс» от 22.05.2018 № 82, от 22.05.2018 № 83 на монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей в проверяемом периоде не оплачивались, т.к. предусмотренный объем работ не был выполнен, срок исполнения договора не наступил.

3) Договор подряда с ООО «Группа компаний «ИнТех» от 22.05.2018 № 28/2018 на проведение энергетического обследования в проверяемом периоде не оплачивался, т.к. предусмотренные работы не были выполнены, срок исполнения договора не наступил.

**6. Оценка результативности и целевого использования**

**средств бюджета Суксунского муниципального**

**района, выделенных на приведение муниципального**

**дошкольного образовательного учреждения**

**в нормативное состояние**

В проверяемом периоде Учредителем были заключены с Учреждением следующие Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ соглашения** | **Дата соглашения** | **Целевое направление средств** | **КЦСР** | **Наименование КЦСР** | **Сумма, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 148 | 07.07.2017 | Приведение в нормативное состояние на проведение ремонтных работ |  |  | 3 329 162,68 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 06 1 02 2Е040 | Приведение в нормативное состояние | 1 997 497,60 |
|  |  |  | I полугодие 2018 года | 06 1 02 2Е030 | Проведение ремонтов | 1 331 700,00 |
| 2. | 129 | 25.05.2018 | На энергетическое обследование | 06 1 02 2Е040 | Приведение в нормативное состояние | 33 000,00 |
| 3. | 145 | 09.06.2018 | На оборудование систем оповещения | 06 1 02 2Е040 | Приведение в нормативное состояние | 39 400,00 |
|  |  |  | **ИТОГО** |  |  | **3 401 562,68** |

В нарушение абзаца 4 пункта 3.1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», Учредителем в Соглашении не определены показатели достижения измеримого результата, что делает невозможным оценку результативности предоставления субсидий.

В 2017 году и первом полугодии 2018 года Учреждению перечислены субсидии только в соответствии с Соглашением от 07.07.2017 № 148 платежными поручениями от 29.09.2017 № 17493 на сумму 1 997 497,60 рубля, от 28.03.2018 № 003736 на сумму 1 000 000,00 рублей, от 30.03.2018 № 003827 на сумму 331 665,08 рубля.

Предоставленные субсидии направлены Учреждением на цели, соответствующие целям, определенным вышеуказанным Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям.

В ходе проверки установлено нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Здание детского сада, в соответствии с пунктами 38, 39 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н) является основным средством и согласно пункту 22 Инструкции 157н входит в группу нефинансовых активов.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации, письмами Минфина РФ от 14.02.2007 № 03-03-06/1/91, от 26.04.2007 № 03-03-06/1/251 ремонтные работы, в рамках которых было проведено обустройство стропильной кровли на здании по адресу п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 относятся к достройке основных средств.

Пунктом 9 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 183н) определено, что в случае достройки производится увеличение стоимости основных средств.

В нарушение пункта 9 Инструкции № 183н балансовая стоимость здания детского сада по адресу п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 после проведения ремонта не увеличена.

В связи с тем, что затраты МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок» по договору с ООО «А Плюс» от 31.07.2017 № б/н на 1 января 2018 года не отнесены после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ на увеличение стоимости здания, МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок» допущено искажение бюджетной отчетности за 2017 год на сумму 3 329 162,68 рубля, что составляет 100% от суммы отраженного в отчетности показателя (Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768), по виду деятельности «субсидии на иные цели», код строки 012).

**Возражения или замечания руководителей объектов**

**контрольного мероприятия на результаты**

**контрольного мероприятия**

МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок» замечания и возражения на результаты контрольного мероприятия в Ревизионную комиссию Суксунского муниципального района не представлены.

**Выводы:**

**1.** В проверяемом периоде Учредителем перечислены Учреждению субсидии из бюджета муниципального района на финансовое обеспечение на иные цели на приведение объектов дошкольного образования в нормативное состояние в общей сумме 3 329 162,68 рубля.

Указанные средства направлены на приведение в нормативное состояние здания детского сада, расположенного по адресу: п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16.

Двухэтажное кирпичное здание детского сада, расположенное по адресу п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16, закреплено за Учреждением на праве оперативного управления распоряжением Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского района от 01.12.2006 № 532 «О закреплении в оперативное управление» (акт приема-передачи от 01.12.2006, зарегистрировано в Росреестре 23.01.2007 № 59-59-11/014/2006-338).

**2.** Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденным постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», не предусмотрена норма, обязывающая учреждения направлять учредителю предложения, содержащие расчет и финансово-экономическое обоснование размера запрашиваемой субсидии на иные цели.

Отсутствие данной нормы не позволяет учредителю проводить на стадии принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели оценку обоснованности указанных расходов бюджета.

**3.** В ходе проверки установлено, что Заказчик допускал нарушения требований законодательства в сфере закупок.

**3.1.** В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции, действовавшей до 30.06.2018) информация о закупке у единственного поставщика ООО «А Плюс» (договор от 31.07.2017 № б/н на сумму 3 329 162,68 рубля) не размещена в единой информационной системе.

**3.2.** В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестре договоров отсутствует информация о договоре с ООО «А Плюс» от 31.07.2017 № б/н на сумму 3 329 162,68 рубля.

**4.** В нарушение абзаца 4 пункта 3.1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», Учредителем в Соглашении не определены показатели достижения измеримого результата, что делает невозможным оценку результативности предоставления субсидий.

**5.** В нарушение пункта 9 Инструкции № 183н балансовая стоимость здания детского сада по адресу п. Суксун, ул. Плеханова, д. 16 после проведения ремонта не увеличена.

Таким образом, Учреждением допущено искажение бюджетной отчетности за 2017 год на сумму 3 329 162,68 рубля (в ф. 0503768, по виду деятельности «субсидии на иные цели», код строки 012) в связи с тем, что затраты МДОУ по договору с ООО «А Плюс» от 31.07.2017 № б/н на 1 января 2018 года не отнесены после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости здания.

**Предложения (рекомендации):**

**1.** Направить Представление Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района в МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок».

**2.** Направить информационные письма в Администрацию Суксунского муниципального района, Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района, Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

**3.** Направить настоящий Отчет в Земское собрание Суксунского муниципального района и главе муниципального района – главе Администрации Суксунского муниципального района.

Председатель Ревизионной комиссии

Суксунского муниципального района О.Г. Туголукова