## ОТЧЕТ

**по результатам проверки целевого и эффективного**

**использования бюджетных средств, выделенных**

**на подготовку к отопительному периоду,**

**в муниципальном автономном общеобразовательном**

**учреждении «Тисовская средняя общеобразовательная**

**школа – детский сад» за 2017 год**

«26» декабря 2018 года № 8

В соответствии с пунктом 2.10 Плана работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района на 2018 год, распоряжением Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района от 01.11.2018 № 34 «О проведении проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на подготовку к отопительному периоду, в МАОУ «Тисовская СОШ-ДС» за 2017 год» проведено контрольное мероприятие проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на подготовку к отопительному периоду за 2017 год в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Тисовская средняя общеобразовательная школа - детский сад».

Проверка проведена в период с 01.11.2018 по 21.12.2018.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на подготовку к отопительному периоду, в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Тисовская средняя общеобразовательная школа - детский сад» за 2017 год.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тисовская средняя общеобразовательная школа – детский сад» (далее – МАОУ «Тисовская СОШ – ДС», МАОУ, Школа, Заказчик, Учреждение), создано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для осуществления образовательной деятельности.

Школа имеет в своем составе филиал «Агафонковская основная общеобразовательная школа», расположенный по адресу: Россия, 617553, Пермский край, Суксунский район, деревня Агафонково, улица Молодежная, дом 1а, и филиал «Торговищенская начальная школа – детский сад» (далее – филиал «Торговищенская НШ – ДС»), расположенный по адресу: Россия, 617553, Пермский край, Суксунский район, село Торговище, улица Южная, дом 1б.

Учредителем МАОУ и его собственником является Суксунский муниципальный район Пермского края. Функции и полномочия Учредителя МАОУ «Тисовская СОШ – ДС» в соответствии с делегированными полномочиями осуществляет Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района Пермского края (далее – Учредитель, УМУ Суксунского района).

Руководствуясь частью 11 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Учреждением заключены договоры на оказание бухгалтерских услуг с ООО «Партнер» (от 01.01.2017 № 22/2017, от 03.04.2017 № 22/2017-1, от 03.07.2017 № 22/2017-2, от 02.10.2017 № 22/2017-3).

ООО «Партнер» соответствует требованиям части 6 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Право подписи бухгалтерских и финансовых документов, бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности и иных документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения, имеют по доверенности от 10.03.2015 сроком на три года: директор ООО «Партнер» Осадчая Елена Юрьевна, заместители директора ООО «Партнер» Желтышева Светлана Савватеевна, Рябова Татьяна Анатольевна, Никитина Елена Витальевна.

В 2017 году Учредителем предоставлены Учреждению субсидии на иные цели из бюджета муниципального района по коду целевой статьи расходов 062022Е070 «Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному периоду» в общей сумме 1 277 746,97 рублей.

Указанные средства направлены на подготовку к отопительному периоду здания МАОУ, расположенного по адресу: Суксунский район, село Торговище, улица Южная, дом 1б.

Здание, расположенное по адресу Суксунский район, село Торговище, улица Южная, дом 1б, закреплено за Учреждением на праве оперативного управления распоряжением Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского района от 23.10.2014 № 950 «О передаче муниципального имущества».

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

***1) Анализ нормативно-правовых актов и распорядительных***

***документов, регулирующих порядок предоставления***

***и использования средств Суксунского муниципального***

***района, выделенных Муниципальному автономному***

***общеобразовательному учреждению «Тисовская***

***средняя общеобразовательная школа - детский сад»***

***на подготовку к отопительному периоду***

По результатам работы комиссии по обследованию технического состояния тепловых сетей детского сада в филиале «Торговищенская НОШ-ДС», созданной в соответствии с приказом МАОУ «Тисовская СОШ – ДС» № 146/1 от 13.06.2017 «О создании комиссии для проверки внутренней системы отопления в детском саду филиала», составлена дефектная ведомость № 1 от 15.06.2017, согласно которой выявлены следующие недостатки внутренней системы отопления: течь батарей, не прогрев батарей, отслоение грунта, отсутствие распределительного узла системы отопления.

Кроме того, согласно служебному письму МАОУ «Тисовская СОШ – ДС» направленному в адрес Учредителя (исх. № 56 от 03.03.2017), требуется постройка автономной котельной, так как теплоснабжение филиала «Торговищенская НОШ-ДС» осуществляется от клубной котельной, которая уже несколько лет находится в аварийном состоянии, при этом при переходе с одного вида топлива на другой (с угля на дрова) ожидается значительная экономия денежных средств.

Также Школа направила Учредителю ходатайства о выделении дополнительных средств для филиала «Торговищенская НОШ-ДС»:

от 19.10.2017 о выделении дополнительных средств для установки навеса для складирования дров (85 357,00 рублей), для установки люка перекрытия теплокамеры (3 700,00 рублей), а также дополнительных средств для монтажа котла (22 131,44 рубля) в общей сумме 111 188,44 рубля;

от 07.11.2017 в выделении 44 701,00 рубля на оплату за установленный насос при ремонте внутренней теплосистемы;

от 28.11.2017 о выделении средств для замены циркуляционного насоса в сумме 61185,22 рубля в связи с тем, что установленный насос не может поднять требуемое давление и продавить всю систему, так как внутренняя теплосистема состоит из пяти колец, что затрудняет балансировку для равномерного прогрева отопительных приборов.

Учредителем были предоставлены Учреждению субсидии на иные цели для подготовки к отопительному периоду на основании следующих соглашений:

| **№ п/п** | **№ соглашения** | **Дата соглашения** | **Сумма, руб.** | **Целевое направление средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | 154 | 01.08.2017 | 593 672,00 | На приобретение котла в сумме 325 000,00 рублей, монтаж и подключение, устройство теплотрассы в сумме 268 672,00 рублей |
| 2. | 161 | 24.08.2017 | 467 000,90 | На работы по замене системы отопления в здании по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Торговище, ул. Южная 1б |
| 3. | 174 | 24.10.2017 | 111 188,44 | На установку навеса для складирования дров – 85 357,00 рублей; на установку люка перекрытия теплокамеры – 3 700,00 рублей; на монтаж котла – 22 131,44 рублей |
| 4. | 178 | 08.11.2017 | 44 701,00 | На оплату насоса для внутренней теплосистемы в здании по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Торговище, ул. Южная 1б |
| 5. | 188 | 04.12.2017 | 61 185,22 | Для оплаты циркуляционного насоса в здании по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Торговище, ул. Южная 1б |
|  |  | **Итого** | **1 277 747,56** |  |

Следует отметить, что в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденном постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», отсутствует норма, обязывающая учреждения направлять учредителю предложения, содержащие расчет и финансово-экономическое обоснование размера субсидии на иные цели.

Указанное не позволяет учредителю проводить на стадии принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели оценку обоснованности указанных расходов бюджета.

***2) Анализ правовых актов и внутренних документов***

***Муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Тисовская средняя общеобразовательная***

***школа - детский сад», регулирующих организацию***

***и осуществление закупочной деятельности***

***в соответствии с законодательством о контрактной***

***системе в сфере закупок и закупок товаров, работ,***

***услуг отдельными видами юридических лиц***

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

В соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ в Учреждении утверждено Положение о закупке. В проверяемом периоде действовало Положение о закупке в редакции от 16.01.2017.

Действующим в проверяемом периоде Положением о закупке определено, что закупки у единственного поставщика могут применяться, в том числе в случае, если закупка осуществляется на сумму, не превышающую 500 тыс. рублей.

Размер крупной сделки, рассчитанный в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», составляет на 2017 год – 163 506,44 рублей.

***3) Проверка законности и эффективности проведения процедур***

***определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)***

***в целях выполнения работ по подготовке к отопительному***

***периоду Муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Тисовская средняя общеобразовательная***

***школа - детский сад»***

Для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду Учреждение в 2017 году заключило 7 договоров на общую сумму 1 277 746,96 рублей.

Все договоры заключены с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупках на сумму, не превышающую 500 тыс. рублей.

Крупные сделки предварительно одобрены наблюдательным советом Учреждения: сделки по приобретению и монтажу котла – 01.08.2017 (протокол № 9 заседания наблюдательного совета МАОУ «Тисовская СОШ-ДС» от 01.08.2017), сделка по частичной замене системы отопления – 24.08.2017 (протокол № 10 заседания наблюдательного совета МАОУ «Тисовская СОШ-ДС» от 24.08.2017).

В ходе проверки установлено, что Заказчик допускал нарушения требований законодательства в сфере закупок.

1. В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год; а порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 2 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (далее - Постановление № 932), в план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для удовлетворения потребностей заказчика.

Частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ и пунктом 4 Постановления № 932 установлено, что в плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 000,00 рублей.

В нарушение вышеуказанного в плане закупки Заказчика на 2017 год, размещенном на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) (далее – единая информационная система), отсутствует информация о следующих закупках:

| **№ п/п** | **№ договора** | **Дата договора** | **Сумма договора, руб.** | **Наименование организации-исполнителя** | **Наименование работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | 16-17 | 27.07.2017 | 325 000,00 | ООО «ТехКомплект» | Котел КВСрд-0,15 (АБК) с водоохлаждаемой дымовой трубой, оборудованной расширительным баком |
| 2. | 1/м-17 | 01.08.2017 | 290 803,00 | ООО «ТехСервис» | Монтаж твердотопливного водогрейного котла в с. Торговище, ул. Южная, 1а |
| 3. | 29-08/2017 | 29.08.2017 | 467 000,90 | ООО «Фирма «Эверест» | Частичная замена системы отопления и замена распределительного узла в кочегарке по адресу: Пермский край Суксунский район с. Торговище ул. Южная 1а |
|  | **Итого:** |  | **1 082 803,90** |  |  |

2. В нарушение части 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (в редакции, действовавшей до 30.06.2018) не размещена в единой информационной системе информация о закупках:

| **№ п/п** | **№ договора** | **Дата договора** | **Сумма договора, руб.** | **Наименование организации-исполнителя** | **Наименование работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | 16-17 | 27.07.2017 | 325 000,00 | ООО «ТехКомплект» | Котел КВСрд-0,15 (АБК) с водоохлаждаемой дымовой трубой, оборудованной расширительным баком |
| 2. | 1/м-17 | 01.08.2017 | 290 803,00 | ООО «ТехСервис» | Монтаж твердотопливного водогрейного котла в с. Торговище, ул. Южная, 1а |
| 3. | 29-08/2017 | 29.08.2017 | 467 000,90 | ООО «Фирма «Эверест» | Частичная замена системы отопления и замена распределительного узла в кочегарке по адресу: Пермский край Суксунский район с. Торговище ул. Южная 1а |
|  | **Итого:** |  | **1 082 803,90** |  |  |

3. В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ в реестре договоров отсутствует информация о следующих договорах:

| **№ п/п** | **№ договора** | **Дата договора** | **Сумма договора, руб.** | **Наименование организации-исполнителя** | **Наименование работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | 16-17 | 27.07.2017 | 325 000,00 | ООО «ТехКомплект» | Котел КВСрд-0,15 (АБК) с водоохлаждаемой дымовой трубой, оборудованной расширительным баком |
| 2. | 1/м-17 | 01.08.2017 | 290 803,00 | ООО «ТехСервис» | Монтаж твердотопливного водогрейного котла в с. Торговище, ул. Южная, 1а |
| 3. | 29-08/2017 | 29.08.2017 | 467 000,90 | ООО «Фирма «Эверест» | Частичная замена системы отопления и замена распределительного узла в кочегарке по адресу: Пермский край Суксунский район с. Торговище ул. Южная 1а |
|  | **Итого:** |  | **1 082 803,90** |  |  |

***4) Проверка исполнения обязательств по договорам***

***заключенным в целях выполнения работ (оказания***

***услуг) по подготовке к отопительному периоду***

***Муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Тисовская средняя общеобразовательная***

***школа - детский сад»***

В ходе проверки исполнения договоров с поставщиками и подрядчиками установлена оплата невыполненных объемов работ по договору заключенному в целях выполнения работ (оказания услуг) по подготовке к отопительному периоду с ООО «Фирма «Эверест» от 29.08.2017 № 29-08/2017 на сумму 467 000,90 рубля (предмет договора – частичная замена системы отопления и замена распределительного узла в кочегарке).

Согласно позиции по смете 28 «Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т» установлено 6 насосов – фактически установлено 5 насосов (Акт контрольного обмера (осмотра) на объекте Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тисовская средняя общеобразовательная школа – детский сад» от 11.12.2018). Общая стоимость невыполненных работ составила 6 291,18 рубля (Расчет стоимости работ приведен в Приложении № 1 к настоящему Акту проверки).

Заказчиком данные работы оплачены платежным поручением от 11.09.2017 № 16453.

Таким образом, в нарушение статей 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации Учреждением оплачены работы на сумму 6 261,18 рубля, которые фактически не выполнялись, что повлекло причинение ущерба бюджету муниципального района на указанную сумму.

***5) Проверка расчетов с подрядными организациями***

В результате проверки расчетов с подрядными организациями нарушений по договорам заключенным в целях подготовки к отопительному периоду не установлено.

***6) Оценка результативности и целевого использования***

***средств бюджета Суксунского муниципального района,***

***выделенных на подготовку к отопительному периоду***

***Муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Тисовская средняя общеобразовательная***

***школа - детский сад»***

В проверяемом периоде Учредителем были заключены с Учреждением следующие Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели:

| **№ п/п** | **№ соглашения** | **Дата соглашения** | **Сумма, руб.** | **Целевое направление средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | 154 | 01.08.2017 | 593 672,00 | На приобретение котла в сумме 325000,00 рублей, монтаж и подключение, устройство теплотрассы в сумме 268672,00 рублей |
| 2. | 161 | 24.08.2017 | 467 000,90 | На работы по замене системы отопления в здании по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Торговище, ул. Южная 1б |
| 3. | 174 | 24.10.2017 | 111 188,44 | На установку навеса для складирования дров - 85357,00 рублей; на установку люка перекрытия теплокамеры - 3700,00 рублей; на монтаж котла - 22131,44 рублей |
| 4. | 178 | 08.11.2017 | 44 701,00 | На оплату насоса для внутренней теплосистемы в здании по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Торговище, ул. Южная 1б |
| 5. | 188 | 04.12.2017 | 61 185,22 | Для оплаты циркуляционного насоса в здании по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Торговище, ул. Южная 1б |
|  |  | **Итого** | **1 277 747,56** |  |

В нарушение абзаца 4 пункта 3.1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», Учредителем в Соглашении не определены показатели достижения измеримого результата, что делает невозможным оценку результативности предоставления субсидий.

Соглашениями предусмотрено перечисление субсидии на основании заявки Учреждения, в размере необходимом для оплаты фактических расходов.

Субсидии были перечислены на лицевой счет Учреждения в сумме 1 277 746,97 рубля следующими платежными поручениями:

| **№ п/п** | **Номер** | **Дата** | **Назначение платежа** | **Сумма** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | 11152 | 03.08.2017 | Код субс.55743800 переч. субс.на приобретение котла согл.154 от 01/08-2017 | 325 000,00 |
| 2. | 11598 | 07.09.2017 | Код субс.55743800 переч. субс.на замену системы отопления согл.161 от 24/08-2017 | 467 000,90 |
| 3. | 12050 | 26.10.2017 | Код субс.55743800 переч. субсидии на монтаж котла согл.154 от 01/08-2017 | 268 672,00 |
| 4. | 12191 | 02.11.2017 | Код субс.55743800 переч. субс.на замену сист. отоп. монтаж котла, установка навеса для складиров. дров согл.174 от 24.10.17 г. | 107 488,28 |
| 5. | 12383 | 24.11.2017 | Код субс.55743800 переч. субс. на установку люка перекрытия теплокамеры согл.174 от 24.10.17г. | 3 699,57 |
| 6. | 12386 | 24.11.2017 | Код субс.55743800 переч. субс. на оплату насоса согл.178 от 24.10.17г. | 44 701,00 |
| 7. | 12693 | 13.12.2017 | Код субсид.55743800 переч. субсид. для оплаты циркулярного насоса в здании с. Тис ул. Южная 1б согл.04.12.17 | 61 185,22 |

Предоставленные субсидии направлены Учреждением на цели, соответствующие целям, определенным вышеуказанным Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям.

В ходе проверки установлено нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с [пунктом 99](consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A90A743EE2141FC2BBA0A6BE7368BB4A0241A912580DC80583r318K) Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки, относится к материальным запасам. К оборудованию, требующему монтажа, относится, в частности, оборудование, которое может быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений.

То есть котел КВСрд-0,15 (АБК), приобретенный Учреждением по договору с ООО «ТехКомплект» от 27.07.2017 № 16-17, является оборудованием, требующим монтажа и принимается к учету в составе материальных запасов (как оборудование, требующее монтажа) ([пункты 21](consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A90A743EE2141FC2BBA0A6BE7368BB4A0241A9125D0CrC19K), [118](consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A90A743EE2141FC2BBA0A6BE7368BB4A0241A912580DC80586r316K) Инструкции № 157н, [пункт 31](consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A90A743CE6151AC2BBA0A6BE7368BB4A0241A912580DC90E8Ar319K) Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н).

В соответствии с [пунктом 38](consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A90A743EE2141FC2BBA0A6BE7368BB4A0241A912580DC80887r318K) Инструкции № 157н материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, принимаются к учету в качестве основных средств. Смонтированный котел КВСрд-0,15 (АБК) удовлетворяет перечисленным требованиям, следовательно, в целях бухгалтерского учета его следует относить к основным средствам.

В соответствии с [пунктом 23](consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A90A743EE2141FC2BBA0A6BE7368BB4A0241A912580DC80883r318K) Инструкции № 157н основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В первоначальную стоимость котла КВСрд-0,15 (АБК) включаются фактические вложения Учреждения в создание этого объекта основных средств, а именно его стоимость, а также затраты по монтажу ([пункт 47](consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A90A743EE2141FC2BBA0A6BE7368BB4A0241A912580DC8088Ar312K) Инструкции № 157н (в редакции, действовавшей до 08.05.2018)).

Таким образом, стоимость монтажа котла по договору с ООО «ТехСервис» от 01.08.2017 № 1/м в размере 193 604,44 рубля подлежит включению в первоначальную стоимость котла.

В нарушение вышеуказанного монтаж котла не включен в первоначальную стоимость котла.

В связи с тем, что затраты МАОУ «Тисовская СОШ-ДС» по договору с ООО «ТехСервис» от 01.08.2017 № 1/м, предметом которого является монтаж котла, не включены в первоначальную стоимость котла, МАОУ «Тисовская СОШ-ДС» допущено искажение бюджетной отчетности за 2017 год на сумму 193 604,44 рубля, что составляет более 10% от суммы отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) показателя «Увеличение стоимости основных средств» (код строки 321, графа 4 «Деятельность с целевыми средствами»).

***Возражения или замечания руководителей***

***объектов контрольного мероприятия***

***на результаты контрольного мероприятия***

МАОУ «Тисовская СОШ-ДС» замечания и возражения на результаты контрольного мероприятия в Ревизионную комиссию Суксунского муниципального района не представлены.

**Выводы:**

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации.

**1.** В 2017 году Учредителем предоставлены Учреждению субсидии на иные цели из бюджета муниципального района по коду целевой статьи расходов 062022Е070 «Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному периоду» в общей сумме 1 277 746,97 рубля.

Указанные средства направлены на подготовку к отопительному периоду здания МАОУ, расположенного по адресу: Суксунский район, село Торговище, улица Южная, дом 1б.

Здание, расположенное по адресу: Суксунский район, село Торговище, улица Южная, дом 1б, закреплено за Учреждением на праве оперативного управления распоряжением Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского района от 23.10.2014 № 950 «О передаче муниципального имущества».

**2.** Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденным постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», не предусмотрена норма, обязывающая учреждения направлять учредителю предложения, содержащие расчет и финансово-экономическое обоснование размера запрашиваемой субсидии на иные цели.

Отсутствие данной нормы не позволяет учредителю проводить на стадии принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели оценку обоснованности указанных расходов бюджета.

**3.** В ходе проверки установлено, что Заказчик допускал нарушения требований законодательства в сфере закупок.

**3.1.** В нарушение части 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, пунктов 2, 4 Постановления № 932, части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в плане закупки Заказчика на 2017 год, размещенном на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) (далее – единая информационная система), отсутствует информация о закупках на сумму 1 082 803,90 рубля.

**3.2.** В нарушение части 5 статьи 4, части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ (в редакции, действовавшей до 30.06.2018), в единой информационной системе и реестре договоров не размещена информация о следующих договорах:

| **№ п/п** | **№ договора** | **Дата договора** | **Сумма договора, руб.** | **Наименование организации-исполнителя** | **Наименование работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | 16-17 | 27.07.2017 | 325 000,00 | ООО «ТехКомплект» | Котел КВСрд-0,15 (АБК) с водоохлаждаемой дымовой трубой, оборудованной расширительным баком |
| 2. | 1/м-17 | 01.08.2017 | 290 803,00 | ООО «ТехСервис» | Монтаж твердотопливного водогрейного котла в с. Торговище, ул. Южная, 1а |
| 3. | 29-08/2017 | 29.08.2017 | 467 000,90 | ООО «Фирма «Эверест» | Частичная замена системы отопления и замена распределительного узла в кочегарке по адресу: Пермский край Суксунский район с. Торговище ул. Южная 1а |
|  | **Итого:** |  | **1 082 803,90** |  |  |

**4.** В ходе проверки исполнения обязательств по договору заключенному в целях выполнения работ (оказания услуг) по подготовке к отопительному периоду с ООО «Фирма «Эверест» от 29.08.2017 № 29-08/2017 на сумму 467 000,90 рубля (предмет договора – частичная замена системы отопления и замена распределительного узла в кочегарке) установлена оплата невыполненных объемов работ.

Согласно позиции по смете 28 «Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т» установлено 6 насосов – фактически установлено 5 насосов (Акт контрольного обмера (осмотра) на объекте Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тисовская средняя общеобразовательная школа – детский сад» от 11.12.2018). Общая стоимость невыполненных работ составила 6 291,18 рубля (Расчет стоимости работ приведен в Приложении № 1 к настоящему Акту проверки).

Заказчиком данные работы оплачены платежным поручением от 11.09.2017 № 16453.

Таким образом, в нарушение статей 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации Учреждением оплачены работы на сумму 6 261,18 рубля, которые фактически не выполнялись, что повлекло причинение ущерба бюджету муниципального района на указанную сумму.

**5.** В нарушение абзаца 4 пункта 3.1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», Учредителем в Соглашении не определены показатели достижения измеримого результата, что делает невозможным оценку результативности предоставления субсидий.

**6.** В нарушение пункта 23 Инструкции № 157н стоимость монтажа котла по договору с ООО «ТехСервис» от 01.08.2017 № 1/м в размере 193 604,44 рубля не включена в первоначальную стоимость котла.

В связи с тем, что затраты МАОУ «Тисовская СОШ-ДС» по договору с ООО «ТехСервис» от 01.08.2017 № 1/м, предметом которого является монтаж котла, не включены в первоначальную стоимость котла, Учреждением допущено искажение бюджетной отчетности за 2017 год на сумму 193 604,44 рубля, что составляет более 10% от суммы отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) показателя «Увеличение стоимости основных средств» (код строки 321, графа 4 «Деятельность с целевыми средствами»).

**Предложения (рекомендации):**

**1.** Направить представление Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района в МАОУ «Тисовская СОШ-ДС».

**2.** Направить информационные письма в Администрацию Суксунского муниципального района, Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района, Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

**3.** Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия в Земское собрание Суксунского муниципального района и главе муниципального района – главе Администрации Суксунского муниципального района.

Председатель Ревизионной комиссии

Суксунского муниципального района О.Г. Туголукова