## ОТЧЕТ

**по результатам проверки целевого и эффективного**

**использования бюджетных средств, выделенных на приведение**

**муниципальных образовательных учреждений**

**в нормативное состояние в 2018 году, в муниципальном**

**автономном общеобразовательном учреждении**

**«Ключевская средняя общеобразовательная школа»**

«19» февраля 2019 года № 3

В соответствии с Планом работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района на 2019 год, распоряжением Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района от 04.02.2019 № 6 «О проведении проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние в 2018 году, МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа»» в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа» проведено контрольное мероприятие – проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние в 2018 году.

Проверка проведена в период с 05.02.2019 по 14.02.2019.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Ключевская средняя общеобразовательная школа» за 2018 год.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ключевская средняя общеобразовательная школа» (далее – МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа», МАОУ, Заказчик, Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной на неограниченный срок, для оказания услуг в целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования «Суксунский муниципальный район» в сфере образования.

Учредителем МАОУ и его собственником является Суксунский муниципальный район. Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет Управление образования Администрации Суксунского муниципального района (далее – Учредитель).

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в проверяемом периоде являлась с правом первой подписи – директор Тихомирова Екатерина Александровна, назначенная на должность приказом Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района от 22.07.2014 № 9 «О переводе на должность директора Тихомировой Е.А.».

В 2018 году Учредителем предоставлены Учреждению субсидии из бюджета муниципального района на финансовое обеспечение на иные цели по КЦСР 062022Е080 «Приведение в нормативное состояние» в общей сумме 204 500,00 рублей.

Указанные средства направлены на приведение в нормативное состояние здания МАОУ, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, село Ключи, улица 40 лет Победы, дом 20.

Двухэтажное кирпичное здание школы, расположенное по адресу: Пермский край, Суксунский район, село Ключи, улица 40 лет Победы, дом 20, закреплено за Учреждением на праве оперативного управления Договором о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2001 № 65 (зарегистрировано в Росреестре 28.11.2017 № 59:35:0520101:2795-59/009/2017-2).

В нарушение [пунктов 3.3](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MD02N7/), [3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MGE2OB/)», [Порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/XA00LUO2M6/), утвержденного [приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/), МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» не обеспечило в полном объеме открытость и доступность информации о своей деятельности за 2018 год.

В результате не была размещена на официальном сайте в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в разделе «Плановые показатели деятельности. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2018 год» информация о суммах субсидий на иные цели на приведение в нормативное состояние в размере 204 500,00 рублей.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

***1) Анализ нормативно-правовых актов и распорядительных***

***документов, регулирующих порядок предоставления***

***и использования средств Суксунского муниципального***

***района, выделенных муниципальному автономному***

***общеобразовательному учреждению «Ключевская***

***средняя общеобразовательная школа»***

***на приведение в нормативное состояние***

1. Частью 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до 16.01.2019) (далее – Закон № 261-ФЗ) установлена норма об обязательности энергетического обследования для муниципальных учреждений с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Муниципальные учреждения в соответствии с частью 2 статьи 16 Закона № 261-ФЗ обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31.12.2012, последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет.

Энергетический паспорт по результатам первого энергетического обследования зарегистрирован 11.04.2012 № 029-12-0-0104.

Учредителем в соответствии с приказом Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района от 11.05.2018 № 85 «О выделении субсидии образовательным учреждениям на энергетическое обследование» с Учреждением заключено Соглашение от 14.05.2018 № 108 о порядке и условиях предоставления целевой субсидии на финансовое обеспечение учреждения в размере 33 000,00 рублей.

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (вступило в силу 21.10.2017) установлены организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки. В нарушение подпункта «л» пункта 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 по состоянию на 21.10.2017 в здании Учреждения отсутствовала система экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Учреждением 08.06.2018 направлено Учредителю служебное письмо с просьбой выделить денежные средства в сумме 120 000,00 рублей для оборудования здания школы системой оповещения о террористической угрозе.

Средства предоставлены Учреждению Учредителем на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение на установку и монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей от 10.07.2018 № 154 в размере 120 000,00 рублей на установку и монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией детей.

3. Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Закон № 384-ФЗ) определены минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 384-ФЗ Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ.

В Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», включен пункт 6.48 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», согласно которому для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности организаций образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112».

В нарушение пункта 6.48 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» по состоянию на 22.01.2018 в здании Учреждения отсутствовал канал передачи тревожных сообщений в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112».

Учреждением 22.01.2018 направлено Учредителю служебное письмо с просьбой выделить денежные средства на установку кнопки тревожного вызова.

Учредителем в соответствии с приказом Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района от 30.08.2018 № 232 «О выделении субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС)» с Учреждением заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение на монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС) от 30.10.2018 № 205 на сумму 11 500,00 рублей на монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС).

4. В ходе плановой проверки сотрудниками 24 отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Суксунскому и Ординскому муниципальным районам Главного управления МЧС России по Пермскому краю соблюдения требований пожарной безопасности в МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» установлен факт нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (акт проверки № 19 от 18.06.2018). По результатам данной проверки вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения от 11.07.2018.

Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) установлено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Законом № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях обоснованного определения мер, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте, Учреждением было направлено служебное письмо Учредителю с просьбой о выделении дополнительных финансовых средств на проведение мероприятий по расчету пожарного риска в сумме 40 000,00 рублей.

Учредителем в соответствии с приказом Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района от 03.12.2018 № 262 «О выделении субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям на иные цели» с Учреждением заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям от 03.12.2018 № 2185 на сумму 40 000,00 рублей на оценку пожарного риска.

Следует отметить, что в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденном постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», отсутствует норма, обязывающая учреждения направлять учредителю предложения, содержащие расчет и финансово-экономическое обоснование размера субсидии на иные цели.

Указанное не позволяет учредителю проводить на стадии принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели оценку обоснованности указанных расходов бюджета.

***2) Анализ правовых актов и внутренних документов***

***муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная***

***школа», регулирующих организацию и осуществление***

***закупочной деятельности в соответствии***

***с законодательством о контрактной системе***

***в сфере закупок и закупок товаров, работ, услуг***

***отдельными видами юридических лиц***

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

В соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ в Учреждении утверждено Положение о закупке. В проверяемом периоде действовало Положение о закупке в редакциях от 31.12.2016 и 28.08.2018.

Действующим в проверяемом периоде Положением о закупке определено, что закупки у единственного поставщика могут применяться, в том числе в случае, если закупка осуществляется на сумму, не превышающую 500 тыс. рублей.

Размер крупной сделки, рассчитанный в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с учетом пункта 4.27.3.2 Устава Учреждения составляет на 2018 год 37 034,86 рублей.

***3) Проверка законности и эффективности проведения***

***процедур определения поставщиков (подрядчиков,***

***исполнителей) в целях выполнения работ по приведению***

***в нормативное состояние муниципального автономного***

***общеобразовательного учреждения «Ключевская***

***средняя общеобразовательная школа»***

В рамках реализации Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели Учреждением проведены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупках на сумму, не превышающую 500,00 тыс. рублей:

| **№ п/п** | **№ договора** | **Дата договора** | **Сумма договора, руб.** | **Наименование организации-исполнителя** | **Наименование работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | 8/2018 | 01.02.2018 | 33 000,00 | ООО «Группа компаний «ИнТех» | Работа по энергетическому обследованию здания школы |
| 2. | 982 | 10.05.2018 | 120 000,00 | ООО «Пожарный гарнизон» | Работа по монтажу системы оповещения о террористической угрозе |
| 3. | 4/210 | 21.08.2018 | 40 000,00 | ПМО ПКО ООО «ВДПО» | Услуги по обследованию зданий и сооружений для определения наличия условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, выдаче рекомендаций по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности и улучшению противопожарного состояния объекта. |
| 4. | СК-ТК-21/18 | 19.11.2018 | 11 500,00 | ИП Матусов Дмитрий Аркадьевич | Работы по монтажу тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС) |
|  | **Итого:** |  | **204 500,00** |  |  |

Крупные сделки с ООО «Пожарный гарнизон» по монтажу системы оповещения о террористической угрозе на сумму 120 000,00 рублей и ПМО ПКО ООО «ВДПО» по обследованию зданий и сооружений для определения наличия условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности на сумму 40 000,00 рублей предварительно одобрены наблюдательным советом Учреждения 04.05.2018 (протокол № 17 заседания наблюдательного совета МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» от 04.05.2018).

В ходе проверки установлено, что Заказчик допускал нарушения требований законодательства в сфере закупок.

В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ в реестре договоров отсутствует информация о договоре, заключенном Учреждением с ООО «Пожарный гарнизон» от 10.05.2018 № 982 на выполнение работы по монтажу системы оповещения о террористической угрозе на сумму 120 000,00 рублей.

***4) Проверка исполнения обязательств по договорам,***

***заключенным в целях выполнения работ (оказания***

***услуг) по приведению в нормативное состояние***

***муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Ключевская средняя***

***общеобразовательная школа»***

1. В ходе проверки исполнения договора с ООО «Группа компаний «ИнТех» № 8/2018 от 01.02.2018 нарушений условий договора не установлено. Подрядчиком представлен Отчет по результатам энергетического обследования (энергоаудиту) потребителя топливно-энергетических ресурсов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа», Энергетический паспорт потребителя энергетических ресурсов рег.№ 019-445-3104/400 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа». Получение Учреждением Отчета по результатам энергетического обследования и Энергетического паспорта оформлено Актом № 00000012 от 10.04.2018.

2. Проверкой исполнения договора, заключенного с ПМО ПКО ООО «ВДПО» № 4/310 от 21.08.2018, нарушений условий договора не установлено. Подрядчиком представлены Отчет «Определение расчетных величин пожарного риска на здание Муниципального автономного образовательного учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, 20» и Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности и определения класса зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений Муниципального автономного образовательного учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, 20. Получение Учреждением Отчета «Определение расчетных величин пожарного риска» и Расчета категории взрывопожарной и пожарной опасности и определения класса зоны оформлено Актом № 4/0774 от 21.08.2018.

Проверкой исполнения договоров, заключенных с ООО «Пожарный гарнизон, № 982 от 10.05.2018 и с ИП Матусов Дмитрий Аркадьевич № СК-ТК-21/18 от 19.11.2018 нарушений условий договоров не установлено.

В ходе осмотра (Акт контрольного обмера (осмотра) на объекте Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ключевская средняя общеобразовательная школа» от 14.02.2019) установлено:

1. Работы, предусмотренные Актом о приемке выполненных работ от 08.06.2018 № 1 к договору № 982 от 10.05.2018 с ООО «Пожарный гарнизон» (предмет договора – монтаж системы оповещения о террористической угрозе), соответствуют выполненным работам.

2. Работы, предусмотренные Актом о приемке выполненных работ от 21.11.2018 № б/н к договору № СК-ТК-21/18 от 19.11.2018 с ИП Матусов Дмитрий Аркадьевич (предмет договора – монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС)), соответствуют выполненным работам.

***5) Проверка расчетов с подрядными организациями***

***муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Ключевская средняя***

***общеобразовательная школа»***

1. По договору № 15/2018 от 16.04.2018 с ООО «Группа компаний «ИнТех» на работы по энергетическому обследованию здания школы на сумму 33 000,00 рублей оплата предусмотрена пунктом 2.3 договора в течение 5 рабочих дней после выполнения и принятия работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами договора, отчета о проведении энергоаудита и энергетического паспорта. Акт сдачи-приемки выполненных работ № 00000012 от 10.04.2018 подписан без отметки о дате подписания. В нарушение условий договора оплата проведена 10.08.2018 платежным поручением № 2834.

2. По договору № 982 от 10.05.2018 с ООО «Пожарный гарнизон» на выполнение работы по монтажу системы оповещения о террористической угрозе на сумму 120 000,00 рублей оплата предусмотрена пунктом 2.3 договора не позднее 01.07.2018 по Актам о формы КС-2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 08.06.2018 директором МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» подписан без отметки о дате подписания. В нарушение условий договора оплата проведена в полном объеме 13.08.2018 платежным поручением № 2910.

3. По договору № 4/310 от 21.08.2018 с ПМО ПКО ООО «ВДПО» (предмет договора - оказание услуг в области пожарной безопасности: обследование зданий и сооружений) на сумму 40 000,00 рублей оплата предусмотрена пунктом 4.2 договора в срок, не превышающий 5 рабочих дней, включая установленный договором срок сдачи-приемки работы по предъявленным к оплате документам (Акт, счет) за выполненную работу. Акт № 4/0774 от 21.08.2018 подписан без отметки о дате подписания. В нарушение условий договора оплата проведена в полном объеме 25.12.2018 платежным поручением № 12104.

4. По договору № СК-ТК-21/18 от 19.11.2018 с ИП Матусов Дмитрий Аркадьевич на выполнение работы по монтажу тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС) на сумму 11 500,00 рублей оплата предусмотрена пунктом 2.2.1 договора в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта ф. КС-2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № б/н от 21.11.2018 директором МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» подписан без отметки о дате подписания. В нарушение условий договора оплата проведена в полном объеме 10.12.2018 платежным поручением № 10485.

***6) Оценка результативности и целевого использования***

***средств бюджета Суксунского муниципального района,***

***выделенных на приведение в нормативное состояние***

***муниципального автономного общеобразовательного***

***учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная***

***школа № 2»***

В проверяемом периоде Учредителем были заключены с Учреждением следующие Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ соглашения** | **Дата соглашения** | **Сумма, руб.** | **Целевое направление средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | 108 | 14.05.2018 | 33 000,00 | На энергетическое обследование |
| 2. | 154 | 10.07.2018 | 120 000,00 | На установку и монтаж автоматической системы оповещения и управления детей |
| 3. | 205 | 30.10.2018 | 11 500,00 | На монтаж тревожной кнопки (система оповещения о ЧС на пульт ЕДДС) |
| 4 | 218 | 03.12.2018 | 40 000,00 | На оценку пожарного риска |
|  | **Итого** |  | **204 500,00** |  |

В нарушение абзаца 4 пункта 3.1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», Учредителем в Соглашении не определены показатели достижения измеримого результата, что делает невозможным оценку результативности предоставления субсидий.

Соглашениями предусмотрено перечисление субсидии на основании заявки Учреждения в размере, необходимом для оплаты фактических расходов.

Субсидии были перечислены на лицевой счет Учреждения в сумме 204 500,00 рублей на основании следующих платежных поручений:

| **№ п/п** | **Номер** | **Дата** | **Назначение платежа** | **Сумма, руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | 001496 | 20.07.2018 | Субсидия на энергетическое обследование соглашение 108 от 14/5-2018 Без НДС | 33000,00 |
| 2. | 002237 | 03.08.2018 | Субсидия установка и монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей соглашение 154 от 10/7-2018 Без НДС | 120000,00 |
| 3. | 9584 | 04.12.2018 | Субсидия на монтаж тревожной кнопки соглашение 205 от 30/10-2018 Без НДС | 11500,00 |
| 4. | 11396 | 20.12.2018 | Субсидия на иные цели на оценку пожарного риска соглашение 218 от 03.12.2018 Без НДС | 40000,00 |

Предоставленные субсидии направлены Учреждением на цели, соответствующие целям, определенным вышеуказанными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям.

***Возражения или замечания руководителей***

***объектов контрольного мероприятия***

***на результаты контрольного мероприятия***

МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» замечания и возражения на результаты контрольного мероприятия в Ревизионную комиссию Суксунского муниципального района не представлены.

**Выводы:**

**1.** В 2018 году Учредителем предоставлены Учреждению субсидии из бюджета муниципального района на финансовое обеспечение на иные цели по КЦСР 062022Е080 «Приведение в нормативное состояние» в общей сумме 204 500,00 рублей.

Указанные средства направлены на приведение в нормативное состояние здания МАОУ, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, село Ключи, улица 40 лет Победы, дом 20.

Двухэтажное кирпичное здание школы, расположенное по адресу: Пермский край, Суксунский район, село Ключи, улица 40 лет Победы, дом 20, закреплено за Учреждением на праве оперативного управления Договором о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2001 № 65 (зарегистрировано в Росреестре 28.11.2017 № 59:35:0520101:2795-59/009/2017-2).

**2.** В нарушение [пунктов 3.3](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MD02N7/), [3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9015223/XA00MGE2OB/)», [Порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/XA00LUO2M6/), утвержденного [приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н](https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902290777/), МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» не обеспечило в полном объеме открытость и доступность информации о своей деятельности за 2018 год.

В результате не была размещена на официальном сайте в сети Интернет ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в разделе «Плановые показатели деятельности. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2018 год» информация о суммах субсидий на иные цели на приведение в нормативное состояние в размере 204 500,00 рублей.

**3.** Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденным постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», не предусмотрена норма, обязывающая учреждения направлять учредителю предложения, содержащие расчет и финансово-экономическое обоснование размера запрашиваемой субсидии на иные цели.

Отсутствие данной нормы не позволяет учредителю проводить на стадии принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели оценку обоснованности указанных расходов бюджета.

**4.** В ходе проверки установлено, что Заказчик допускал нарушения требований законодательства в сфере закупок.

В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ в реестре договоров отсутствует информация о договоре, заключенном Учреждением с ООО «Пожарный гарнизон» от 10.05.2018 № 982 на выполнение работы по монтажу системы оповещения о террористической угрозе на сумму 120 000,00 рублей.

**5.** В нарушение абзаца 4 пункта 3.1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям», Учредителем в Соглашении не определены показатели достижения измеримого результата, что делает невозможным оценку результативности предоставления субсидий.

**Предложения (рекомендации):**

**1.** Направить представление Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района в МАОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа».

**2.** Направить информационные письма в Администрацию Суксунского муниципального района, Управление образования Администрации Суксунского муниципального района, Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

**3.** Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия в Земское собрание Суксунского муниципального района и главе муниципального района – главе Администрации Суксунского муниципального района.

Председатель Ревизионной комиссии

Суксунского муниципального района О.Г. Туголукова