ПРОЕКТ

|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Суксунского муниципального района от № |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

Суксунского городского поселения

Суксунского муниципального района Пермского края»

на 2018-2022 годы

Раздел I. Общие сведения

1.1.  Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования Суксунское городское поселение является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Благоустройство территории Суксунского городского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения поселения.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского поселения Суксунского муниципального района Пермского края»на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик, ответственный исполнитель | Заказчик – Администрация Суксунского муниципального района; Ответственный исполнитель – Администрация Суксунского муниципального района. |
| Участники Программы | Граждане, их объединения; заинтересованные лица; организации различных форм собственности, расположенные на территории Суксунского городского поселения |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселения. Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей. Совершенствование уровня и организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки. Развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей на территории поселения |
| Задачи Программы | Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения - обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД; - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД; - озеленение дворовых территорий МКД; - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД; - проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; - количество дворовых территорий МКД, приведённых в нормативное состояние; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объём финансирования Программы составляет ___________ тыс.руб., в т.ч.: 2018 год - ______________ тыс.руб.; 2019 год - ______________ тыс.руб.; 2020 год - ______________ тыс.руб.; 2021 год - ______________ тыс.руб.; 2022 год - ______________ тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах и других территорий предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников. Улучшение внешнего облика поселения. |

1.2. Источники и объемы финансирования программы на 2018-2022 годы

Тыс.руб.

| Мероприятия программы | Финансирование проекта | В том числе источники |
| --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| Всего, из них: |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий; |  |  |  |  |
| Благоустройство территорий общего пользования, мест массового отдыха |  |  |  |  |

1.3. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

| 1.4.1. | Наименование объектов | 1) |
| --- | --- | --- |
| 1.4.2. | Адреса | 1) |
| 1.4.3. | Характеристика объектов |  |
| 1.4.4. | Виды работ |  |
| 1.4.5. | Заказчик | Администрация Суксунского муниципального района |
| 1.4.6. | Генеральная подрядная организация | Определяются по результатам проведения открытых конкурсных процедур |

1.4. Описание практических действий по исполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» план-график на 2018 год)

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Разработка дизайн - проекта | 0 | 2017 | 2017 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий п. Суксун (капитальный ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов) |  | 2018 | 2018 |
| 3 | Благоустройство территории общего пользования, мест массового отдыха |  | 2018 | 2018 |

1.4.1. Описание практических действий по исполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» (план-график на 2019 год)

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Разработка дизайн - проекта | 0 | июнь 2018 | июль 2018 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий п. Суксун (капитальный ремонт дворовых проездов и тротуара); |  | май 2019 | июль 2019 |
| 3 | Благоустройство территории общего пользования, мест массового отдыха |  | май 2019 | август 2019 |

1.4.2. Описание практических действий по исполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» (план-график на 2020 год)

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Разработка дизайн - проекта | 0 | июнь 2019 | июль 2019 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий п. Суксун (капитальный ремонт дворовых проездов и тротуара); |  | май 2020 | июль 2020 |
| 3 | Благоустройство территории общего пользования, мест массового отдыха |  | май 2020 | август 2020 |

1.4.3. Описание практических действий по исполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» (план-график на 2021 год)

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Разработка дизайн - проекта | 0 | июнь 2020 | июль 2020 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий п. Суксун (капитальный ремонт дворовых проездов и тротуара); |  | май 2021 | июль 2021 |
| 3 | Благоустройство территории общего пользования, мест массового отдыха |  | май 2021 | август 2021 |

1.4.4. Описание практических действий по исполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» (план-график на 2022 год)

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Разработка дизайн - проекта | 0 | июнь 2021 | июль 2021 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий п. Суксун (капитальный ремонт дворовых проездов и тротуара); |  | май 2022 | июль 2022 |
| 3 | Благоустройство территории общего пользования, мест массового отдыха |  | май 2022 | август 2022 |

## Раздел II. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

2.1. Анализ сферы благоустройства в Суксунском городском поселении  показал, что в последние годы в поселении не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

Имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в Суксунском городском поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- обустройство мест отдыха;

- установка скамеек и иных малых архитектурных форм;

- установка урн  и т.д.;

- озеленение территорий общего пользования;

- устройство пешеходных и велосипедных дорожек;

- оборудование детских, спортивных площадок.

- благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

2.2) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- кронирование деревьев;

- озеленение территорий.

2.2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство садового бортового камня (бордюр) | м.п. | 530,00 |
| 2 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием | м2 | 95,00 |
| 3 | Стоимость укладки асфальтового покрытия тротуара | м2 | 500,00 |
| 4 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1 265,00 |
| 5 | Стоимость работ по укладке трубы для отвода сточных вод | 5 м.п. | 18 000,00 |
| 6 | Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) | 1 куб. м. | 400,00 |
| 7 | Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом, толщина слоя 5 см. | м2 | 120,00 |
| 8 | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | 1 шт. | 1500,00 |
| 9 | Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку. | 1 куб. м. | 300,00 |
| 10 | Демонтаж дорожных плит | м2 | 400,00 |
| 11 | Устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева | м2 | 300,00 |
| 12 | Устройство основания из песка, толщина слоя 10 см. | м2 | 100,00 |
| 13 | Устройство основания из щебня известнякового, толщина слоя 10 см. | м2 | 170,00 |
| 14 | Устройство бетонного основания из сухой цементно – песчаной смеси, толщина слоя 3-5 см. | м2 | 200,00 |
| 15 | Установка дорожного бортового камня (100х30х15см), включая стоимость материала | м.п. | 650,00 |
| 16 | Устройство покрытия из тротуарной плитки цветной учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси. | м2 | 1140,00 |
| 17 | Укладка асфальтной крошки толщиной до 5 см | м2 | 180,00 |
| 18 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 6 800,00 |
| 19 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 3 000,00 |

2.3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Пермского края «Формирования комфортной городской среды».

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к программе.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лето | зима |
| 1 | Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) | м2 | 58,67 | 50,53 |
| 2 | Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) | м2 | 63,82 | 337,69 |
| 3 | Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) | шт | 11,81 | 429,27 |
| 4 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) | м2 | 82,01 | 63,87 |
| 5 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник - роза) | шт | 8,21 | 119,61 |
| 6 | Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) | м | 37,14 | 73,40 |
| 7 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) | м2 | 1 686,00 |
| 8 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) | м2 | 286,00 |
| 9 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации | м2 | 4,92 | - |
| 10 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника | шт | 24 703,00 |
| 11 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника | шт | 17 313,00 |
| 12 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) | шт | 3 000,00 |
| 13 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) | шт | 986,00 |
| 14 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт | 1 077,00 |
| 15 | Устройство озеленения с засыпкой плодородного грунта и посевом травы | м2 | 200,00 |

2.4.  Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), вовлекаются в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ в форме финансового и (или) трудового участия.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ определяется в размере 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, согласно дополнительного перечня работ.

Виды трудового участия заинтересованных лиц:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора и т.д.), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта и т.д.);

- предоставление строительных материалов, техники, инструментов и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Уполномоченным органом аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, является МУ «Управление благоустройством».

В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет МУ «Управление благоустройством», открытый в финансовом управлении Администрации Суксунского муниципального района.

МУ «Управление благоустройством» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц  определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

МУ «Управление благоустройством»  обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

МУ «Управление благоустройством» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

МУ «Управление благоустройством» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Суксунского муниципального района данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МУ «Управление благоустройством» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств их получателями осуществляется Финансовым управлением и Ревизионной комиссией Суксунского муниципального района  в соответствии с бюджетным законодательством.

МУ «Управление благоустройством» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.5. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования, мест массового отдыха и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» и Порядком организации деятельности общественной рабочей группы, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района.

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Суксунское городское  поселение», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение» в программу «Формирование современной городской среды», утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования, мест массового отдыха поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования, мест массового отдыха поселения, на которых планируется благоустройство в программу «Формирование современной городской среды», утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах утверждается в соответствии с Приложением 2 к программе.

Адресный перечень территорий общего пользования, мест массового отдыха на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах утверждается в соответствии с Приложением 3 к программе.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования, мест массового отдыха с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел III. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик приоритетного муниципального проекта осуществляет текущий контроль за ходом выполнения работ по проекту и целевым расходованием бюджетных средств и несет ответственность за достижение поставленных целей. Заказчик обеспечивает своевременное представление полной и достоверной информации о ходе выполнения приоритетного муниципального проекта.

Контроль за реализацией Проекта включает ежеквартальную отчетность о реализации проектных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых проектных мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, соглашений.

Для подтверждения исполнения обязательств по софинансированию заказчик Проекта представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края отчет о выполнении условий софинансирования за счет средств бюджета Суксунского городского поселения на реализацию Проекта.

Раздел IV. Риски исполнения муниципальной программы

4.1. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

4.2. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

4.3. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Суксунского городского поселения и Муниципальную программу.

Раздел V. Оценка эффективности реализации проекта

Прогнозируемые конечные результаты реализации Проекта предусматривают повышение уровня благоустройства придомовых территорий поселения, улучшение санитарного состояния территорий, повышение качества улично-дорожной сети (тротуаров) пешеходных зон, улучшение состояния детских и спортивных площадок.

В соответствии с целью приоритетного муниципального проекта, в качестве оценки его эффективности следует рассматривать наличие обустроенных дворовых территорий соответствующих дизайн - проекту и место общего пользования, место массового отдыха. Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Суксунского городского поселения, а также дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования утвержден постановлением Администрации Суксунского муниципального района.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования.

Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.).

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий.

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования.

Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики).

Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики).

Реализация Проекта позволит распределить нагрузку на бюджет поселения, улучшить состояние придомовых территорий и мест общего пользования, мест массового отдыха.

|  | Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 2017 № |
| --- | --- |

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2018 году

| № п/п | Адрес дворовой территории | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2019 году

| № п/п | Адрес дворовой территории | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2020 году

| № п/п | Адрес дворовой территории | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2021 году

| № п/п | Адрес дворовой территории | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2022 году

| № п/п | Адрес дворовой территории | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

|  | Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 2017 № |
| --- | --- |

Адресный перечень

территорий общего пользования, мест массового отдыха на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2018 году

| № п/п | Адрес территории общего пользования | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

Адресный перечень

территорий общего пользования, мест массового отдыха на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2019 году

| № п/п | Адрес территории общего пользования | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

Адресный перечень

территорий общего пользования, мест массового отдыха на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2020 году

| № п/п | Адрес территории общего пользования | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

Адресный перечень

территорий общего пользования, мест массового отдыха на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2021 году

| № п/п | Адрес территории общего пользования | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

Адресный перечень

территорий общего пользования, мест массового отдыха на территории муниципального образования «Суксунское городское поселение», на которых планируется благоустройство в 2022 году

| № п/п | Адрес территории общего пользования | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

|  | Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 2017 № |
| --- | --- |

Минимальный перечень

образцов элементов благоустройства с визуализацией

Минимальный  перечень:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

Визуализация:

| Виды работ |
| --- |
| Ремонт дворовых проездов |
| Обеспечение освещения дворовых территорий |
| Установка скамеек |
|  | Скамья без спинки Характеристики: Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм. |
|  | Скамья без спинки Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм. |
| Установка урн |
|  | Урна металлическая «Деревянный декор» Характеристики: Высота - 665мм; Ширина - 420 мм; Объем: 10 л |
|  | Урна для мусора Характеристики: Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л |
|  | Урна уличная Характеристики: Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л |

Ремонт дворовых проездов, в том числе устройство гостевых парковок и новых тротуаров

| № п/п |  |
| --- | --- |
|  | Вид работ | Стоимость, руб. | Эскиз | Описание |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезда по щебеночному основанию | 271 842,11 руб./100 м2 |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10см. В подготовленную карту укладывается щебень марки 800, фракции 20-40. На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 7см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 2 | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | 246 551,76 руб./ 100 м2 |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10см. Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия проезда на глубину 2см. По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 5см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 3 | Ремонт тротуара с устройством слоя из асфальтобетона | 109 307,0 руб./ 100 м2 |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.20.8 на бетонное основание марки В15, толщиной 10см. По существующему покрытию тротуара выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь тротуара выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, типа Г, марки III, толщиной 4см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 4 | Устройство нового тротуара | 156 953,82 руб./ 100 м2 |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.20.8 на бетонное основание марки В15, толщиной 10см. Под всей площадью тротуара выполняются слои: - песок средней крупности фр. 5% - 20см, - щебень фр. 40-70 – 15см, - асфальтобетон III марки горячий плотный тип В - 5см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 5 | Устройство гостевой парковки | 190 813,53 руб./ 100 м2 |  | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10см. Под всей площадью гостевой парковки выполняются слои: - песок средней крупности фр. 5% - 25см, - щебень фр. 40-80 – 15см, - асфальтобетон III марки горячий плотный тип В - 5см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |

|  | Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 2017 № |
| --- | --- |

Дополнительный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий с визуализацией образцов элементов благоустройства

Дополнительный перечень:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- кронирование деревьев;

- озеленение территорий

Визуализация:

| № п/п | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виды | Эскиз | Стоимость, шт./руб. | Стоимость работ по устройству, в том числе доставка, шт./руб. | Виды | Эскиз | Стоимость, шт./руб. | Стоимость работ по устройству, в том числе доставка, шт./руб. | Виды | Эскиз | Стоимость, шт./руб. | Стоимость работ по устройству, в том числе доставка, шт./руб. |
| 1 | Игровой комплекс для детей 3 -7 лет (код. ДИКС - 1.11) |  | 135 963,0 | 40 789,0 | Игровой комплекс для детей 2-5 лет (код. ДИКС-1.6) |  | 109 757,0 | 32 927,0 | Игровой комплекс для детей для детей 2-5 лет (код. ДИКС - 1.5) |  | 57 740,0 | 17 322,0 |
| 2 | Песочница «Оазис» (код МФ - 1.27) |  | 49 985,0 | 14 995,0 | Песочница «Дворик» (код МФ-1.54) |  | 42 109,0 | 12 633,0 | Песочница «Сказка» (код МФ - 1.17) |  | 6 995,0 | 2 099,0 |
| 3 | Домик «Наф-Наф» (код МФ - 1.50) |  | 39 700,0 | 1 170,0 | Домик «Избушка» (код МФ-1.78) |  | 61 905,0 | 18 571,0 | Домик «Ягодка» (код МФ - 1.26) |  | 19 850,0 | 5 955,0 |
| 4 | «Паровозик с 1 вагончиком» (код МФ - 1.7) |  | 87 646,0 | 26 294,0 | Машинка «Полиция» (код МФ-1.4.3) |  | 38 150,0 | 11 445,0 | Машинка «Жук» (код МФ - 1.4.2) |  | 26 590,0 | 7 977,0 |
| 5 | Карусель (код КАР -1.8) |  | 29 988,0 | 8 996,0 | Карусель (код КАР-1.1) |  | 26 576,0 | 7 973,0 | Карусель (код КАР - 1.3) |  | 15 987,0 | 4 796,0 |
| 6 | Волейбольные стойки и сетка в комплекте (код СП-1.11) |  | 9 981,0 | 2 994,0 | Ворота для мини футбола (код СП-1.56) |  | 12 393,0*2шт.=24 786,0 | 7 436,0 | Стойка баскетбольная (код СП - 1.31) |  | 14 892,0 | 4 468,0 |
| 7 | Четыре турника классического хвата, шведская стенка, брусья, лавка для упражнений на пресс наклонная (код W-02-015) |  | 105 516,0 | 31 655,0 | Спортивный комплекс «Культурист» (код W-01-004) |  | 79 920,0 | 23 976,0 | Два турника классического хвата и шведская стенка расположенные в форме треугольника (код W-02-011) |  | 31 635,0 | 9 490,0 |
| 8 | Тренажер «Жим» (код ТР-3.1.63.00) |  | 24 618,0 | 7 205,0 | Тренажер «Маятник» (код ТР-3.1.66) |  | 13 803,0 | 4 141,0 | Тренажер «Гиперэкстензия» (код ТР-207.03.00) |  | 8 013,0 | 2 404,0 |
| Уличная клумба |