ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского

муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель программы | Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Основная цель Программы – это создание условий для комфортного проживания населения Суксунского муниципального района, обеспечение перспективы развития территории района.

Для достижения поставленной цели в 2017 году решались следующие задачи:

- повышение качества жилищного фонда (приобретены жилые помещения в многоквартирных жилых домах по адресу: п.Суксун, ул. Бр. Каменских, 6 и 8, общей площадью 531,2 кв.м. для переселения жителей из аварийного дома № 1а ул. Колхозная п. Суксун);

- улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального района (проведен ремонт участков следующих дорог с переходным типом покрытия: ремонт участка автомобильной дороги Поедуги-Бор, км 5+450-км 5+900, ремонта автомобильной дороги Суксун-Поедуги-Сызганка, км 24+975-км 25+000,  км 14+000-км 14+300, км 15+500-км 15+600, км 22+490-км 22+540, км 25+830-км 25+980, км 26+100-км 26+200, км 26+300-км 26+350, км 26+900-км 27+100 общей протяженностью 1,475 км; ремонт участков дорог с асфальтобетонным покрытием: общей протяженностью 2,304 км, а также ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на площади 0,5 тыс. м2. Заключен контракт на проведение дополнительной оценки уязвимости и плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры. Разработаны технические паспорты и проекты организации дорожного движения на улично-дорожную сеть южной части п. Суксун общей протяженностью 49 км.);

- улучшение коммунальной инфраструктуры (ежеквартально проводилось техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание распределительных сетей газопроводов, проведен ремонт водопровода в Ключевском сельском поселении – 710 м, в Киселевском сельском поселении – 20 м, в Суксунском городском поселении – 45 м; построено 900 м водопровода в д. Опалихино);

- обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры (возмещены недополученные доходы МУП «СКС» и ИП Швецовой О.С. в связи с предоставлением услуг по пассажирских перевозкам);

- обеспечение безопасной экологической среды (проведены мероприятия по охране водных биологических ресурсов, регулированию рыболовства, охране рыбохозяйственных водоемов от загрязнения, в соответствии с переданными полномочиями, администрациями поселений организовано участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов);

- обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет муниципального района платы за негативное воздействие на окружающую среду (обеспечено 100 % поступление платы);

- повышение уровня экологической культуры населения (проведены смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшую организацию экологического воспитания и природоохранную деятельность учащихся, конкурс детских экологических проектов в рамках летней оздоровительной кампании, районный конкурс «Чистый район – здоровые дети!», интеллектуальная игра «Природа и мы», конкурс детских экологических проектов «Моя планета», ежегодный муниципальный конкурс детских творческих работ «Краски земли Суксунской», смотр-конкурс на лучший пришкольный участок);

- благоустройство дворовых и общественных территорий (проведено благоустройство общественной территории – ремонт участка тротуара по улице Кирова п. Суксун, а также ремонт участков автомобильных дорог – улиц К. Маркса и Строителей п. Суксун).

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Контрольные точки программой не устанавливались |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ввода жилья, кв.м. | 3300 | 4042 | +22 | Ввод в эксплуатацию гражданами жилья ранее истечения срока, определенного разрешением на строительство |
| 2 | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным и допустимым требованиям, % | 75 | 75 | 0 |  |
| 3 | Расселение аварийного жилищного фонда, кв. м | 0,0 | 531,2 | +100 | Приобретены квартиры в построенном многоквартирном доме, приобретение которых планировалось осуществить в 2016 году |
| 4 | Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, кв. м | 709,7 | 387,6 | -45,4 | Не приняты работы по ремонту многоквартирных жилых домов по ул. Маношина, 34 и ул. Коммунальная, 31, ремонт которых проводился в 2017 году. Приняты работы по ремонту многоквартирных жилых домов по ул. К. Маркса, 42 и Халтурина, 4, ремонт которых проводился в 2016 году. |
| 5 | Ввод в эксплуатацию, приобретение жилья для граждан проживающих в сельских поселениях, кв. м. | 0 | 0 | - |  |
| 6 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, ед. | 0 | 0 | - |  |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры, объект | 0 | 0 | - |  |
| 8 | Процент отремонтированных коммунальных сетей, % | 0,3 | 0,9 | +200 | Возникшая необходимость ремонта ветхих сетей |
| 9 | Обеспечение работоспособного состояния гидротехнического сооружения, % | 0 | 0 | - |  |
| 10 | Количество вновь введенных мест в детских садах и школах, мест | 0 | 0 | - |  |
| 11 | Пропускная способность вновь введенных спортивных сооружений, человек | 0 | 0 | - |  |
| 12 | Протяженность отремонтированных дорог, км | 2,5 | 3,8 | +52 | Получение субсидии из бюджета Пермского края |
| 13 | Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах из-за неудовлетворительного состояния дорог, шт | 0 | 0 | - |  |
| 14 | Доля объектов транспортной инфраструктуры, по которым проведены работы по оценке уязвимости, % | 100 | 100 | 0 |  |
| 15 | Протяженность построенных автомобильных дорог, км | 0 | 0 | - |  |
| 16 | Количество аварий на распределительных газопроводных сетях из-за их неудовлетворительного состояния, шт. | 0 | 0 | - |  |
| 17 | Протяженность отремонтированных коммунальных систем, м | 300 | 775 | в 2,6 раза | Возникшая необходимость ремонта ветхих сетей |
| 18 | Протяженность введенных распределительных сетей газопровода, км | 0 | 0 | - |  |
| 19 | Защищено от негативного воздействия вод в случае аварии гидротехнического сооружения, чел. | 0 | 0 | - |  |
| 20 | Приведено к безопасному техническому состоянию гидротехнических сооружений, объект | 0 | 0 | - |  |
| 21 | Обеспечено нормативное состояние гидротехнических сооружений, объект | 1 | 1 | 0 |  |
| 22 | Снижение количества обращений граждан, неудовлетворенных состоянием благоустройства территории п. Суксун, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Исполнение предписаний надзорных органов, % | 100 | 100 | 0 |  |
| 24 | Уровень задолженности за энергоресурсы, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Площадь под несанкционированными объектами размещения бытовых и промышленных отходов, га | 10 | 10 | 0 |  |
| 26 | Собираемость платы за негативное воздействие на окружающую среду, % | - | - | - |  |
| 27 | Количество населения охваченного всеми формами экологической пропаганды и агитации, тыс. чел. | 6,2 | 6,2 | 0 |  |
| 28 | Количество отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, т | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Количество отходов утилизированных и (или) переработанных, т | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Количество рейдов, проверок, шт | 60 | 60 | 0 |  |
| 31 | Количество отходов направляемых на переработку, т | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
| 33 | Сбор отчетности о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | 0 | - |  |
| 32 | Увеличение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб. | 106,8 | 175,5 | +64 | Увеличение числа предприятий, перечисляющих плату за негативное воздействие на окружающую среду |
| 34 | Количество проведенных конкурсов, выставок и др. мероприятий на экологическую тематику в образовательных учреждениях, шт. | 9 | 9 | 0 |  |
| 35 | Количество участвующих, чел. | 25 | 25 | 0 |  |
| 36 | Количество участвующих, чел. | 110 | 110 | 0 |  |
| 37 | Количество участвующих, чел. | 150 | 150 | 0 |  |
| 38 | Количество проектов, шт. | 13 | 13 | 0 |  |
| 39 | Количество участвующих, чел. | 90 | 90 | 0 |  |
| 40 | Количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 1 | 1 | 0 |  |
| 41 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | 1 | 1 | 0 |  |
| 42 | Протяженность отремонтированных участков улично-дорожной сети Суксунского городского поселения | 0,398 | 0,398 | 0 |  |
| 43 | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | 100 | 97,7 | -2,3 | Не достигнуто значение одного показателя |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Не достигнуты плановые значения одного показателя по следующим причинам.

Не приняты, проведенные в 2017 году, работы по ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: п. Суксун, ул. Маношина, д. 34 и ул. Коммунальная, д.31. В связи, с чем не достигнуто плановое значение показателя «Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов». В случае устранения подрядчиками выявленных недостатков работы будут приняты в 2018 г.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 49058,0 | 47815,5 | 97,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 29417,5 | 14540,9 | 49,4 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 5139,0 | 5018,4 | 97,7 |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 18152,6 | 18030,0 | 99,3 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 795,0 | 795,0 | 100,0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 102562,1 | 86199,8 | 84,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и увеличение площади жилищного фонда на территории Суксун-ского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 3108,4 | 3108,4 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 2872,4 | 2872,4 | 100 |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 795,0 | 795,0 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6775,8 | 6775,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение качества жилищного фонда» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 3108,4 | 3108,4 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 2872,4 | 2872,4 | 100 |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 795,0 | 795,0 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 6775,8 | 6775,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Предоставление грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 47694,8 | 46476,8 | 97,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 24528,2 | 9684,1 | 39,5 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 14684,0 | 14561,4 | 99,2 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 86907,0 | 70722,3 | 81,4 |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры в соответствии с мероприятиями схемы территориального планирования района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 7767,1 | 7766,4 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 7767,1 | 7766,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального района» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 26824,1 | 25607,1 | 95,5 | В связи с некачественным исполнением работ не оплачены работы по ремонту а/д Ключи-Агафонково; экономия по результатам конкурсных процедур по ремонту а/д; не наступил срок оплаты по заключенному контракту по оценке уязвимости; неиспользование средств Администрацией Ключевского сельского поселения |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 24528,2 | 9684,1 | 39,5 | В связи с некачественным исполнением работ не оплачены работы по ремонту а/д Ключи-Агафонково, расторгнуты 2 муниципальных контракта на выполнение проектных работ по реконструкции и капремонту дорог |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 9258,6 | 9258,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 60610,9 | 44549,8 | 73,6 |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Улучшение коммунальной инфраструктуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1904,3 | 1904,3 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 309,1 | 307,5 | 99,4 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2213,4 | 2211,8 | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 2.4 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 37,9 | 37,9 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 97,9 | 97,9 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транс-портной инфраструктуры» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 11139,3 | 11139,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 11139,3 | 11139,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.6 «Благоустройство территории Суксунского городского поселения» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 5078,4 | 4957,4 | 97,6 | Продлен срок исполнения контракта по разработке проекта благоустройства Нижнего парка п. Суксун |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 5078,4 | 4957,4 | 97,6 |  |
| Основное мероприятие 2.7 «Разработка документов территориального планирования» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Подпрограмма 3 «Окружающая среда» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 148,2 | 123,7 | 83,5 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 148,2 | 123,7 | 83,5 |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение безопасной экологической среды» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 120,0 | 95,5 | 79,6 | Экономия средств по ГСМ и запчастям по договору подряда на организацию мероприятия по охране водных биологических ресурсов |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 120,0 | 95,5 | 79,6 |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Повышение уровня экологической культуры населения» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 28,2 | 28,2 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 28,2 | 28,2 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 "Формирование комфортной городской среды на территории Сукснуского городского поселения" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1780,9 | 1748,4 | 98,2 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 2266,6 | 2146,0 | 94,7 |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 749,6 | 749,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4797,1 | 4644,0 | 96,8 |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1780,9 | 1748,4 | 98,2 | экономия средств – снижение стоимости работ по результатам конкурсных процедур |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 2266,6 | 2146,0 | 94,7 |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 749,6 | 749,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 4797,1 | 4644,0 | 96,8 |  |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1215,0 | 1215,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 2719,0 | 2719,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3934,0 | 3934,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере территориального развития, градостроительства и инфраструктуры" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1215,0 | 1215,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения, тыс. руб. | 2719,0 | 2719,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3934,0 | 3934,0 | 100 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

3) постановление Администрации Суксунского муниципального района от 05.04.2017 № 84;

4) постановление Администрации Суксунского муниципального района от 26.04.2017 № 120;

5) постановление Администрации Суксунского муниципального района от 29.05.2017 № 167;

6) постановление Администрации Суксунского муниципального района от 03.10.2017 № 326;

7) постановление Администрации Суксунского муниципального района от 28.12.2017 № 454.