ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского городского округа «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» за 2021 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

Целями Программы являются:

-Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселения.

Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.

Совершенствование уровня и организация  благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки.

Развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей на территории Суксунского городского округа.

- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;

- устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;

- озеленение дворовых территорий МКД;

- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;

- проведение ремонта и комплексного обустройства  мест массового отдыха

Достижение данных целей предполагается посредством решения следующих задач:

| 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования | Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Суксунского городского округа (7 – дворовых территорий: п. Суксун ул. Северная д.29, ул. Северная д. 31, ул. Космонавтов д. 12, ул. Космонавтов д.14, ул. Космонавтов д.16, ул. Космонавтов д.18, ул. Космонавтов д.20; 1 – общественная территория: п. Суксун, ул. Братьев Каменских |
| --- | --- |
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | Повышение активности жителей по организации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. |

Вывод: Поставленные цели достигнуты.

- Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушение сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Контрольные точки программой не устанавливались |

- Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  | Наименование показателя | План | факт | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество дворовых территорий подлежащих благоустройству (ед.) | 7 | 7 | 0 | - |
| 2 | Количество территорий общего пользования подлежащих благоустройству (ед.) | 1 | 1 | 0 | - |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.

Проведение аукционных мероприятий, по результатам которых сложилась экономия бюджетных средств. Данная экономия направлена на увеличение объемов работ.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объемы и источники финансирования . | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1 500,80429 | 1 273,13960 | 84,8 | Экономия, сложившаяся по результатам аукционных процедур |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 2 092,65448 | 1 839,64816 | 87,9 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 9 296,30660 | 7 500,33074 | 80,7 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 12 889,76537 | 10 613,11850 | 82,3 |  |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1 500,80429 | 1 273,13960 | 84,8 | Экономия, сложившаяся по результатам аукционных процедур |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 2 092,65448 | 1 839,64816 | 87,9 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 9 296,30660 | 7 500,33074 | 80,7 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 12 889,76537 | 10 613,11850 | 82,3 |  |
| Основное мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 413,51697 | 395,90794 | 95,7 | Экономия, сложившаяся по результатам аукционных процедур |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 1603,37518 | 1 178,89391 | 73,5 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 016,89215 | 1 840,80185 | 91,3 |  |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1 087,28733 | 877,23166 | 80,7 | Экономия, сложившаяся по результатам аукционных процедур |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 489,27929 | 394,75425 | 80,7 |  |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 9 296,30660 | 7 500,33074 | 80,7 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 10 872,87322 | 8 772,31665 | 80,7 |  |

6. Изменения в муниципальную программу.

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 31.03.2021 № 204;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 3.09.2021 № 560;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 25.10.2021 № 672.