**ОТЧЕТ**

**о реализации проекта инициативного бюджетирования**

 «Сказка». Устройство детской спортивной площадки.

 (наименование проекта)

Суксунский городской округ

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Остаток неиспользован­ных средств, руб. |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 + 9 + 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 6 - 11 |
| 699 226,80 | 559 381,44 | 69 922,68 | 69 922,68 | 0,00 | 699 226,80 | 559 381,44 | 69 922,68 | 69 922,68 | 0,00 | 699 226,80 | 559 381,44 | 69 922,68 | 69 922,68 | 0,00 | 0,00 |

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 –средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | день | 244 | 165 |
| 2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п | день | 365 | 258 |

Представитель инициатора проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Рассохина /

 (подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава городского округа –

глава Администрации Суксунского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.П. Бунакова /

 (подпись) (ФИО)

МП

И.о. начальника Финансового управления

Администрации Суксунского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Г. Шергина /

 (подпись) (ФИО)

«2» октября 2023 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления социально-экономического развития муниципальных образований Министерства территориального развития Пермского края

ПРИНЯТ:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Д. Чупин/

 (должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.