Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Суксунского городского округа

от 07.06.2021 № 352

**Муниципальный проект**

**«Безопасность дорожного движения в Суксунском городском округе»**

Паспорт проекта

|  |
| --- |
| 1. Основные положения |
| Наименование муниципального проекта | Безопасность дорожного движения |
| Краткое наименование муниципальногопроекта | Безопасность дорожного движения | Срок начала иокончания проекта | 2021-2025 |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта |  |  |
|  |
| № п/п | Наименование показателя | Период, год |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения |
| 1.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный риск) | 13,0 | 11,08 | 10,81 | 10,12 | 9,50 | 8,85 | 8,35 | - |
| 1.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (транспортный риск) | - | 2,34 | 2,31 | 2,16 | 2,03 | 1,89 | 1,78 | - |
|

|  |
| --- |
| 3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта |
| Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

 | Всего (млн.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий** |
| 1.1 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям,общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 2,7 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 25,9 |
| 1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
| 1.1.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 2,7 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 25,9 |
|  |
| 2 | **Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. руб.) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Приведение в нормативное состояние автодорог вблизи медицинских учреждений |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |
| 2.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |
|  |
| **3** | **Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах** |  |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. руб.) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Проведение ежегодных конкурсов среди образовательных учреждений на лучшую организационную работу по профилактике БДД | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение,** **профилактика)** |  |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. руб.) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | Мероприятия по проведению профилактической работы  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. руб.) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 2,8 | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 27,2 |
| межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | 2,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 26,6 |

1. Общая характеристика проекта

Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения в Суксунском городском округе» разработан в целях решения наиболее актуальных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения на территории Суксунского городского округа.

2. Участники проекта

2.1. Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края;

2.2. Администрация Суксунского городского округа Пермского края;

2.3. Управление образования Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

3. Обоснование необходимости реализации проекта

Одной из серьезнейших социально-экономических проблем Суксунского городского округа является аварийность на транспорте и высокая смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

Мониторинг интенсивности дорожного движения и анализ аварийности на дорогах Суксунского городского округа, а также данные рабочих проектов дорожной разметки свидетельствуют, что для повышения эффективности системы безопасности дорожного движения необходимо развивать организацию дорожного движения путем:

-обустройства и совершенствования пешеходных переходов;

-устройства дополнительных светофорных объектов;

-установки и замены дорожных знаков;

-нанесение дорожной разметки;

-информационного сопровождения.

4. Цель и задачи проекта

4.1. Целью проекта является снижение количества погибших в результате дорожно- транспортных происшествий человек на 100 тысяч населения (социальный риск), стремление к нулевой смертности к 2030 году.

4.2. Задачами проекта являются:

- улучшение состояния дорог на территории Суксунского городского округа;

- развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.

5. Сроки реализации проекта

Проект реализуется в 2020-2025 годах.