Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Администрации Суксунского городского округа

от 01.07.2021 № 408

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ДО 2040 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

2021 год

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального района в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Одним из основополагающих условий развития городского округа является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Суксунского городского округа Пермского края до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные нормативно-правовые акты: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции распоряжения правительства РФ от 11.06.2014г. № 1032-р; СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Нормативно-правовая база Пермского края и Суксунского городского округа: СЭД-44-01-03-35 от 11.03.2019г. «Об утверждении реестра остановочных пунктов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Пермского края»; Постановление Правительства Пермского края от 07.03.2019г. № 138-п «Об утверждении Перечня остановочных пунктов, расположенных вне территории автовокзалов и автостанций, использование которых по межрегиональному маршруту регулярных перевозок допускается в ПК»; Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» от 03.10.2013г. №1323-п. |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Суксунского городского округа 617560, Пермский край, Суксунский район, рабочий поселок Суксун, улица Карла Маркса, дом 4 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | ИП Рыжков Д.В. 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23 - 175 |
| Цель Программы | Цели программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории городского округа; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - перевозка пассажиров и грузов на территории городского округа; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском округе; д) условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | 1. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству объектов транспортной инфраструктуры городского округа, предусмотренных стратегией социально-экономического развития городского округа, государственными и муниципальными программами, Генеральным планом Суксунского городского округа. 2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по ремонту и строительству объектов транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры на 2040 год: Число транспортно-пересадочных узлов Пассажиропоток автобусного транспорта внутри городского округа в год (тыс. пассаж/год) Парковочное пространство, мест Количество обустроенных пешеходных переходов Протяженность велодорожек, км Велосипедное движение, число пунктов хранения мест Число мест стоянок большегрузного транспорта Число мест стоянок транспорта коммунальных служб Число мест стоянок транспорта дорожных служб Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.), км² Протяженность автодорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием Протяженность автодорог общего пользования местного значения из щебня Число зарегистрированных ДТП Количество светофорных объектов регулирования перекрестков, шт. Количество установленных дорожных знаков, ед. Число внедренных ИТС |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям. Группа 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта Группа 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования Группа 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства Группа 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения Группа 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб Группа 6. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации 2021-2040 годы: 1 этап – 2021–2025 годы; 2 этап – 2026–2040 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на 2021–2040 годы составляет 454.94миллиона рублей, в том числе по годам: 2021 год- 0.525млн.руб.; 2022 год- 21,275млн.руб.; 2023 год- 28.465млн.руб.; 2024 год- 61.325млн.руб.; 2025 год- 31.705млн.руб.; 2026-2040 годы- 311.645 млн. руб. Источниками финансирования являются краевой и местный бюджеты, а также внебюджетные источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры Суксунского городского округа Пермского края в соответствии с потребностями в строительстве объектов транспортной инфраструктуры. |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

1. Паспорт Программы	4

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры...10

2.1. Анализ положения Суксунского городского округа в структуре пространственной организации	10

2.2. Социально-экономическая характеристика городского округа, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	13

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	14

2.3.1. Автомобильный транспорт	14

2.3.2. Железнодорожный транспорт	15

2.3.3. Водный транспорт	15

2.3.4. Воздушный транспорт	15

2.3.5. Трубопроводный транспорт	15

2.4. Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения	16

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации городского округа, обеспеченность парковочными местами	34

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	35

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения	46

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	46

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	47

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	54

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа	57

2.11.1. Характеристика существующих условий	57

2.11.2. Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры	57

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа	58

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	58

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов	60

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	60

3.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	61

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	62

3.4. Прогноз развития дорожной сети городского округа	62

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	63

3.6.	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	63

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	64

4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта	65

5. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	66

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	81

7. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	91

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории	93

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

2.1. Анализ положения Суксунского городского округа в структуре пространственной организации.

Официальное наименование муниципального образования: «Суксунский городской округ» (далее – городской округ).

Суксунский городской округ расположен на востоке Пермского края. Административный центр, поселок городского типа Суксун, находится в 140 км от краевого центра - г. Перми. Сообщение осуществляется по дороге с асфальтовым покрытием.

В границах городского округа расположено 63 населенных пункта:

- Рабочий поселок Суксун;

- Деревня Кошелево;

- Деревня Поедуги;

- Деревня Тохтарево;

- Деревня Пеганово;

- Деревня Тарасово;

- Деревня Юркан;

- Деревня Иванково;

- Деревня Тебеняки;

- Деревня Васькино;

- Село Бор;

- Деревня Сажино;

- Деревня Филипповка;

- Деревня Сивково;

- Деревня Усть-Иргино;

- Деревня Шестаково;

- Деревня Шатлык;

- Деревня Нижняя Истекаевка;

- Деревня Верхняя Истекаевка;

- Деревня Бырма;

- Деревня Пепелыши;

- Деревня Сасыково;

- Деревня Журавли;

- Деревня Морозково;

- Деревня Сызганка;

- Деревня Каменка;

- Деревня Красный Луг;

- Деревня Березовка;

- Деревня Тукманы;

- Село Ключи;

- Деревня Полько;

- Деревня Шахарово;

- Село Брехово;

- Деревня Осинцово;

- Деревня Говырино;

- Деревня Усть-Лог;

- Село Тис;

- Деревня Мартьяново;

- Деревня Ярушино;

- Село Торговище;

- Деревня Агафонково;

- Деревня Бердыкаево;

- Деревня Чистяково;

- Деревня Чекарда;

- Деревня Юлаево;

- Село Сыра;

- Деревня Ларичи;

- Деревня Пастухово;

- Деревня Елесино;

- Деревня Копорушки;

- Деревня Набоки;

- Деревня Балаши;

- Деревня Киселево;

- Село Верх-Суксун;

- Деревня Цыганы;

- Деревня Опалихино;

- Село Советная;

- Деревня Дикое Озеро;

- Село Сабарка;

- Деревня Моргуново;

- Деревня Куликово;

- Деревня Ковалево;

- Поселок Южный.

Площадь Суксунского округа составляет 167758.95га.

По внешнему очертанию территория Суксунского округа представляет собой почти треугольник. Максимальная протяженность с севера на юг составляет 40 км, а с запада на восток 60 км.

Суксунский городской округ граничит: на севере с Кишертским и Кунгурским муниципальными районами Пермского края, протяженность границы соответственно 70,84 км и 16,35 км, на западе с Ординским и Октябрьским муниципальными районами Пермского края, протяженность границы соответственно 66,57 км и 9,44 км, на юге и востоке со Свердловской областью, протяженность границы составляет 141,54 км.

Климат

Самым холодным месяцем в году является январь, самым тёплым — июль. Зимой морозы могут достигать до -49° C, но бывают и оттепели, иногда с переходом температуры через 0° C. В самые жаркие летние дни температура достигает 36-38° C, но летом не исключены и резкие похолодания.

По термическим условиям вегетационного периода Пермский край разделяется на пять агроклиматических районов. Суксунский округ относится к IV агроклиматическому району — в почвенно-климатическом отношении самому благоприятному.

Длительность периода с температурой более 10° C соответствует периоду активной вегетации и составляет 120 дней, с температурой более 15° C — 70 дней.

Атмосферные осадки выпадают в количестве 470-500 мм в год. Распределение осадков по месяцам приведены ниже (данные Кунгурской метеостанции)

Рельеф

Северо-западная и южная часть Суксунского ГО расположена в Кунгурско- Красноуфимской степи, которая является северными окончаниями Уфимского плоскогорья. Северо-восточная часть Суксунского ГО расположена на западном склоне Среднего Урала и входит в состав Уфимского плоскогорья. Эта территория переходит от Русской равнины к Уральскому хребту и представляет собой древнюю, сильно приподнятую равнину, прорезанную долиной реки Сылва и её многочисленных притоков, а также логами.

Западная часть округа имеет равнинный слабоволнистый характер с очень пологими склонами водораздельных увалов или плоскими слабодренированными пространствами. Склоны имеют различные направление, их длина составляет 3-5 км и более.

Северо-западная часть округа представляет собой приподнятую равнину с севера на юг от д. Дикое Озеро и имеет небольшую пересеченность рельефа, то есть крутые склоны, рассеченностью оврагами, логами и балками, всхолмления. Склоны и поймы рек, и склоны логов имеют большой перепад высот и значительную крутизну.

Центральная часть округа представлена рп. Суксун и д. Кошелево и расположена в зоне Предуральского тектонического прогиба с равнинноплатообразным и умеренно расчлененным рельефом и большой закарстованностью.

Рабочий поселок Суксун находится на левом, слабо террасированном склоне долины р. Сылвы и в долине р. Суксунчик. Высотные отметки участка изменяются в пределах 139 - 220 м (Балтийская система высот).

В долине р. Суксунчик развита первая надпойменная терраса, возвышающаяся над меженью на 5.0 - 5.5 метров, при ширине 200-250 метров. Поверхность первой террасы паводком не затопляется.

В северной части рабочего посёлка наблюдается выположенная площадка с превышением 50-55 метров над р. Сылвой, относящаяся к пятой надпойменной террасе. У ее тылового шва расположено овальное озеро размерами 130*35 метров при глубине около 3.0 метров.

Южная часть Суксунского ГО представляет собой приподнятую равнину вдоль пойм рек Сылва, Тис, Сырка и имеет большую пересечённость рельефа, то есть крутые склоны, рассеченность оврагами, логами и балками, всхолмления. Склоны и поймы рек и склоны логов имеют большой перепад высот и значительную крутизну.

На участках с пересечённым рельефом и развитой овражно-балочной сетью в южной части округа отмечается увеличения процессов смытия почв (водной эрозии), на равнинной части округа водная эрозия уменьшается и на участках в юго-восточной части отсутствует вовсе.

Характер рельефа округа увалисто-всхолмлённый с хорошо разработанной гидрографической сетью и отсутствием заболоченных мест. Склоны увалов короткие, покатые от 3° до 6° и более, различной экспозиции. При таком характере рельефа на пахотных участках создаются условия для развития водной эрозии почв

Из элементов микрорельефа для Суксунского ГО характерно наличие карстовых воронок.

2.2. Социально-экономическая характеристика городского округа, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Развитие и рост населения – главная цель любого государства. За счет увеличения численности происходит рост и развитие экономики. Экономическое процветание муниципального образования невозможно без квалифицированных рабочих, без грамотного населения, способного создавать рабочие места. Так, одним из показателей экономического развития является численность населения.

Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в муниципальном районе, привлекательности территории для проживания и осуществления деятельности.

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития муниципального образования.

Показатели численности населения городского округа на 2019-2020 годы городского округа представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Численность населения

| № пп | Показатель | Единица измерения | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения Суксунского городского округа | человек | 19 181 | 18 507 |

Состояние и уровень развития инфраструктуры является определяющим фактором конкурентоспособности региональной экономики. Особое значение имеет транспорт, обеспечивающий функционирование производительных сил территории.

Суксунский городской округ имеет выгодное экономико-географического положение, обусловленное прохождением через его территорию федеральной автодороги Р-242 - Пермь – Екатеринбург.

Транспортный комплекс городского округа включает в себя автомобильный транспорт и присутствует в структуре грузоперевозок.

В границах городского округа выделены следующие территории по функциональному использованию:

- Жилые территории:

- многоквартирная 5 этажная застройка;

- многоквартирная 1-4 этажная застройка;

- усадебная 1 – 2 этажная жилая застройка.

- Общественно – деловые территории.

- Производственные территории:

- промышленные объекты;

- коммунально-складские объекты.

- Территории инженерной инфраструктуры.

- Территории транспортной инфраструктуры.

- Рекреационные территории:

- зеленые насаждения общего пользования;

- леса и лесопарки;

- водоемы.

- Территории сельскохозяйственного назначения:

предприятия сельскохозяйственного назначения;

личные подсобные хозяйства, в том числе дачи и коллективные сады;

сельскохозяйственные угодья (пашни, залежи, пастбища).

- Территории специального назначения:

- кладбище.

- Прочие территории:

- территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (пустыри, овраги, луга, неиспользуемые территории).

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В системе транспортного обслуживания городского округа задействован только автомобильный транспорт.

2.3.1. Автомобильный транспорт

По данным ГИБДД по Пермскому краю, на территории Суксунского городского округа, парк зарегистрированных автотранспортных средств составляет 11631 транспортных средств, уровень автомобилизации на 2020 год составил 606 единиц транспорта на 1000 чел.

На территории городского округа расположено 3 автозаправочных станций и 6 станций обслуживания автотранспорта, представленных в таблице 2.3.1.1

Таблица 2.3.1.1. Объекты обслуживания автомобильного транспорта

| № пп | Наименование | Вид объекта | Адрес и месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автосервис | Автосервис, автотехсервис | рп. Суксун, ул. Карла Маркса/ул. Сосновая |
| 2 | Автосервис | Автосервис, автотехсервис | рп. Суксун, ул. Куйбышева, 23А |
| 3 | У Андрея | Автосервис, автотехсервис | рп. Суксун, ул. Кирова, 41 |
| 4 | Автосервис | Автосервис | Суксунский городской округ, Трасса Р-242 |
| 5 | Шиномонтаж | Шиномонтаж | Суксунский городской округ, Трасса Р-242 |
| 6 | Шиномонтаж | Шиномонтаж | Суксунский городской округ, поворот на село Ключи |
| 7 | АЗС | Автозаправочная станция | Суксунский городской округ, поворот на село Ключи |
| 8 | Лукойл | Автозаправочная станция | Суксун, ул. Карла Маркса, 108 |
| 9 | T-Oil | Автозаправочная станция | Суксунский городской округ, Трасса Р-242 |
| 10 | Земельный участок | Площадка отдыха водителей, стоянка (парковка) транспортных средств | рп. Суксун, ул. Кирова, 50а |
| 11 | Земельный участок | Площадка отдыха водителей, стоянка (парковка) транспортных средств | рп. Суксун, ул. Мичурина, 14 |
| 12 | Магазин автозапчастей | Магазин автозапчастей | рп. Суксун, ул. Колхозная |
| 13 | - | Для размещения объектов транспорта | рп. Суксун, ул. Колхозная, у дома 6 |
| 14 | - | Для размещения объектов транспорта | рп. Суксун, ул. Карла Маркса, у дома 49 |
| 15 | - | Площадка отдыха водителей, стоянка (парковка) транспортных средств | рп. Суксун, ул. Плеханова, 15 |
| 16 | - | Для размещения объектов транспорта | рп. Суксун, ул. Халтурина, 33 |
| 17 | - | Для размещения объектов транспорта | рп. Суксун, ул. Механизаторов, 27 |
| 18 | - | Для размещения объектов транспорта | рп. Суксун, ул. Колхозная, 47а |
| 19 | - | Станция технического обслуживания | д. Киселево |
| 20 | - | Станция технического обслуживания | с. Верх-Суксун |
| 21 | - | Станция технического обслуживания | д. Цыганы |

Данная информация позволяет оценить степень комфортности сферы авторемонтных услуг и необходима для расчета требуемого количества объектов СТО, ремонта и обслуживания автотранспорта на перспективный период.

2.3.2. Железнодорожный транспорт

На территории городского округа отсутствует инфраструктура железнодорожного транспорта.

2.3.3. Водный транспорт

На территории городского округа отсутствует инфраструктура водного транспорта.

2.3.4. Воздушный транспорт

На территории городского округа отсутствует инфраструктура воздушного транспорта.

2.3.5. Трубопроводный транспорт

По территории Ключевского сельского поселения проходят следующие магистральные газопроводы:

- «СРТО-Урал»;

- «Ямбург-Поволжье»;

- «Уренгой-Новопсков»;

- «Уренгой-Петровск».

2.4. Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения

В южной части территории городского округа пересекает автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-242 «Пермь-Екатеринбург».

Проходящая сеть автодорог по территории городского округа представлена основными и второстепенными автодорогами, относящимися к III, IV и V техническим категориям согласно СНиП 2.05.02-85. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа составляет 567,616 км, из них 76,3 км с асфальтобетонным покрытием, 488,716 км с переходным покрытием, 2,6 км с грунтовым покрытием.

Вопрос реконструкции автодорог УДС сельских населенных пунктов, имеющих грунтовое дорожное покрытие, требует принятия программно-проектных управленческих решений по обеспечению финансирования работ по реконструкции УДС и проведения самой реконструкции.

Анализ сложившейся ситуации показывает необходимость строительства и проведения реконструкции данных автомобильных дорог.

На территории Суксунского городского округа установлено 25 светофорных объектов, обслуживаются 75 пешеходных перехода.

Перечень автодорог местного значения городского округа приведен в таблице 2.4.1.

Перечень мостовых сооружений на автодорогах местного значения городского округа представлен в таблице 2.4.2.

Большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Содержание автодорог местного значения можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Средняя скорость движения автотранспортных средств на улично-дорожной сети составляет 40-60 км/час. Коэффициент загрузки элементов улично-дорожной сети находится в пределах 0,3–0,85 в зависимости от категории автодорог и местоположения транспортных узлов.

Таблица 2.4.1. Перечень автодорог местного значения

| № пп | Населенный пункт | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Категория (улицы) | Протяжённость по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | асфальтобетон | бетон и железобетон | переходный тип покрытия | грунт |
| 1 |  | Агафонково-Бердыкаево | V | 1.654 |  |  | 1.654 |  |
| 2 |  | Ключи-Агафонково (уч. Тис-Агафонково) | IV | 15.979 |  |  | 15.979 |  |
| 3 |  | Ключи-Агафонково-Юлаево | IV | 2.84 |  |  | 2.84 |  |
| 4 |  | Бор-Тебеняки | IV | 11.1 |  |  | 11.1 |  |
| 5 |  | Журавли-Морозково-Пепелыши | IV | 5.8 |  |  | 5.8 |  |
| 6 |  | Пепелыши-Бырма | IV | 14.38 |  |  | 14.38 |  |
| 7 |  | Поедуги-Бор | IV | 9.7 |  |  | 9.7 |  |
| 8 |  | Поедуги-Бор-Сажино | V | 1.95 |  |  | 1.95 |  |
| 9 |  | Поедуги-Журавли-Кошелево | IV | 6.7 |  |  | 6.7 |  |
| 10 |  | Поедуги-Тарасово | V | 2.3 |  |  | 2.3 |  |
| 11 |  | Суксун-Поедуги-Журавли | IV | 14 |  |  | 14 |  |
| 12 |  | Суксун-Поедуги-Сызганка (уч. Поедуги-Сызганка) | IV | 18.04 |  |  | 18.04 |  |
| 13 |  | Сызганка-Березовка | IV | 9.2 |  |  | 9.2 |  |
| 14 |  | Сызганка-Березовка-Каменка | V | 5.8 |  |  | 5.8 |  |
| 15 |  | Брехово - Усть-Лог | IV | 4.06 | 0.86 |  | 3.2 |  |
| 16 |  | Пермь-Екатеринбург-Балаши | V | 2.9 |  |  | 2.9 |  |
| 17 |  | Пермь-Екатеринбург-Ковалево | IV | 2.31 |  |  | 2.31 |  |
| 18 |  | Пермь-Екатеринбург-Сабарка (1) | IV | 4 | 4 |  |  |  |
| 19 |  | Пермь-Екатеринбург-Сабарка (2) | IV | 3.2 | 3.2 |  |  |  |
| 20 |  | Пермь-Екатеринбург-Сыра | IV | 2.927 | 2.92 |  |  |  |
| 21 |  | Пермь-Екатеринбург-Южный | IVB | 2.715 |  |  | 2.715 |  |
| 22 |  | Сабарка-Моргуново | V | 2.1 |  |  | 2.1 |  |
| 23 |  | Суксун-Сасыково | V | 6.4 |  |  | 6.4 |  |
| 24 |  | Суксун-Сивково | IV | 12.907 |  |  | 12.907 |  |
| 25 |  | Сыра-Копорушки | IV, V | 3.884 | 3.884 |  |  |  |
| 26 |  | Сыра-Пастухово | IV | 4.3 | 4.3 |  |  |  |
| 27 |  | Шахарово-Брехово (уч. Ключи-Брехово) | IV | 6.484 | 6.484 |  |  |  |
| 28 |  | Суксун-Киселево | IV | 3.522 | 3.522 |  |  |  |
| 29 |  | Верх-Суксун - Киселево | IV | 0.81 | 0.81 |  |  |  |
| 30 |  | Кишерть-Суксун | IV | 10.86 |  |  | 10.86 |  |
| 31 |  | Суксун-Шахарово | III | 4.56 | 4.56 |  |  |  |
| 32 |  | Ключи-Агафонково (уч. Ключи-Тис) | IV | 14.883 | 14.883 |  |  |  |
| 33 |  | Суксун-Поедуги-Сызганка (уч. Суксун-Поедуги) | IV | 9.590 | 9.590 |  |  |  |
| 34 |  | Шахарово-Брехово (уч. Шахарово-Ключи) | IV | 1.2 | 1.2 |  |  |  |
| 35 |  | Ключи-Агафонково-Тис | IV | 1.242 | 1.242 |  |  |  |
| 36 |  | Сызганка-Тебеняки | V | 8.85 |  |  | 8.85 |  |
| 37 |  | Сыра-Тис | IV | 3.5 |  |  | 3.5 |  |
| 38 |  | Автомобильная дорога 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, участок км 125+050-км 128+680, лит. III, 16, 17 | III, IV | 3.63 | 3.63 |  |  |  |
| 39 |  | Автомобильная дорога 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, участок с. Верх-Суксун, км 128+680-км 130+900, лит. IV, 18, 19, 20, 21 | IV | 2.02 | 2.02 |  |  |  |
| 40 |  | Автомобильная дорога 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, участок д. Киселево, км 130+900-км 131+050. лит. V | IV | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 41 |  | Автомобильная дорога 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, участок км 131+050-км 132+530, лит. VI, 22, 23, 24 | IV | 1.48 | 1.48 |  |  |  |
| 42 |  | Автомобильная дорога 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, участок 132+530-км 135+770, км 135+870-км 136+348, лит. VII, 25, 26, 27 | IV | 3.718 | 3.718 |  |  |  |
| 43 |  | Сызганка-Каменка-Красный Луг | нет | 2 |  |  | 2 |  |
| 44 |  | Сызганка-Тукманы | нет | 2.7 |  |  | 2.7 |  |
| 45 |  | Бор-Ярушино | нет | 5 |  |  | 5 |  |
| 46 |  | Сивково-Усть-Иргино | нет | 1.5 |  |  | 1.5 |  |
| 47 |  | Суксун-Сивково-Шестаково | нет | 1.3 |  |  |  | 1,3 |
| 48 |  | Перм-Екатеринбург-Полько | нет | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 49 |  | Усть-Лог-Говырино | нет | 1.5 |  |  | 1.5 |  |
| 50 |  | Агафонково-Чистяково | нет | 1 |  |  | 1 |  |
| 51 |  | Бердыкаево-граница Свердловской области | нет | 6 |  |  | 6,0 |  |
| 52 |  | Сыра-Пастухово-Ларичи | нет | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| 53 |  | Сыра-Пастухово-Ларичи-Елесино | нет | 2.3 |  |  | 2.3 |  |
| 54 |  | Пермь-Екатеринбург-Агафонково-Елесино | нет | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 55 |  | Моргуново-Куликово | нет | 2 |  |  | 2,0 |  |
| 56 |  | Осинцево-Говырино | нет | 2 |  |  | 2 |  |
| 57 | д. Кошелево | д. Кошелево, ул. Одина | V | 0,873 |  |  | 0,873 |  |
| 58 | д. Кошелево | д. Кошелево ул. Зарека | V | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 59 | д. Кошелево | д. Кошелево, ул. Полевая | V | 0,823 |  |  | 0,823 |  |
| 60 | д. Кошелево | д. Кошелево, ул. Садовая | V | 0,768 |  |  | 0,768 |  |
| 61 | д. Кошелево | д. Кошелево, ул. Центральная | V | 0,603 |  |  | 0,603 |  |
| 62 | д. Кошелево | д. Кошелево, ул. Ключевая | V | 0,450 |  |  | 0,450 |  |
| 63 | рп. Суксун | пер. Маношина | V | 0.875 |  |  | 0.875 |  |
| 64 | рп. Суксун | пер. Южный | V | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 65 | рп. Суксун | пер. Комсомольский | V | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 66 | рп. Суксун | пер. Володарского | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 67 | рп. Суксун | пер. Советский | V | 0.175 |  |  | 0.175 |  |
| 68 | рп. Суксун | пер. Школьный | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 69 | рп. Суксун | пер. Свердлова | V | 0.475 |  |  | 0.475 |  |
| 70 | рп. Суксун | пер. Золина | V | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 71 | рп. Суксун | пер. Заводской | V | 1.4 |  |  | 1.4 |  |
| 72 | рп. Суксун | пер. Первомайский | V | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 73 | рп. Суксун | пер. Карла Маркса | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 74 | рп. Суксун | ул. Таежная | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 75 | рп. Суксун | ул. Космонавтов | V | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
| 76 | рп. Суксун | ул. Нефтяников | V | 0.32 | 0.28 |  | 0.04 |  |
| 77 | рп. Суксун | ул. Строителей | V | 0.792 | 0.792 |  |  |  |
| 78 | рп. Суксун | ул. Плеханова | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 79 | рп. Суксун | ул. Механизаторов | V | 1.35 |  |  | 1.35 |  |
| 80 | рп. Суксун | ул. Пугачева | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 81 | рп. Суксун | ул. Большевистская | V | 0.901 | 0.485 |  | 0.416 |  |
| 82 | рп. Суксун | ул. Комсомольская | V | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
| 83 | рп. Суксун | ул. Пионерская | V | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 84 | рп. Суксун | ул. Братьев Чулковых | V | 1.9 |  |  | 1.9 |  |
| 85 | рп. Суксун | ул. Южная | V | 0.7 | 0.7 |  |  |  |
| 86 | рп. Суксун | ул. Маношина | V | 0.95 |  |  | 0.95 |  |
| 87 | рп. Суксун | ул. Куйбышева | V | 0.275 |  |  | 0.275 |  |
| 88 | рп. Суксун | ул. Зеленая | V | 0.8 | 0.46 |  | 0.34 |  |
| 89 | рп. Суксун | ул. Интернациональная | V | 0.56 | 0.23 |  | 0.33 |  |
| 90 | рп. Суксун | ул. Мичурина | V | 1.5 | 0.36 |  | 1.14 |  |
| 91 | рп. Суксун | ул. Степана Разина | V | 1.05 |  |  | 1.05 |  |
| 92 | рп. Суксун | ул. Чапаева | V | 1.4 |  |  | 1.4 |  |
| 93 | рп. Суксун | ул. Энгельса, подъезд к пирсу у моста | V | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 94 | рп. Суксун | ул. Челюскинцев | V | 1.5 |  |  | 1.5 |  |
| 95 | рп. Суксун | ул. Ольховка | V | 1.25 |  |  | 1.25 |  |
| 96 | рп. Суксун | ул. Сосновая | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 97 | рп. Суксун | ул. Механизаторов пожарная прорубь | - | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 98 | рп. Суксун | Площадь у кладбища | - | 1 |  |  | 1 |  |
| 99 | рп. Суксун | ул. Советская от дома № 37 до № 51 (проулок) | V | 0 |  |  | 0 |  |
| 100 | рп. Суксун | ул. Советская | V | 0.88 | 0.74 |  | 0.14 |  |
| 101 | рп. Суксун | ул. Лесная | V | 0.55 |  |  | 0.55 |  |
| 102 | рп. Суксун | ул. Коммунальная | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 103 | рп. Суксун | ул. Дружбы | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 104 | рп. Суксун | ул. Мира | V | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 105 | рп. Суксун | ул. Ленина | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 106 | рп. Суксун | ул. Первомайская | V | 0.75 | 0.75 |  | 0 |  |
| 107 | рп. Суксун | ул. Володарского | V | 0.75 |  |  | 0.75 |  |
| 108 | рп. Суксун | ул. Набережная | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 109 | рп. Суксун | ул. Халтурина | V | 1.13 |  |  | 1.13 |  |
| 110 | рп. Суксун | ул. Кирова пожарный пирс |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 111 | рп. Суксун | Площадь у памятника, у универмага |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 112 | рп. Суксун | Площадь у администрации района |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 113 | рп. Суксун | Площадь у администрации пос. Суксун |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 114 | рп. Суксун | ул. Свердлова | V | 1.85 |  |  | 1.85 |  |
| 115 | рп. Суксун | ул. Дорожная | V | 0.6 | 0.485 |  | 0.115 |  |
| 116 | рп. Суксун | ул. Красная | V | 0.605 |  |  | 0.605 |  |
| 117 | рп. Суксун | ул. Совхозная | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 118 | рп. Суксун | ул. Учительская | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 119 | рп. Суксун | ул. Вишневая | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 120 | рп. Суксун | ул. Октябрьская | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 121 | рп. Суксун | ул. Школьная | V | 1.4 | 0.21 |  | 1.19 |  |
| 122 | рп. Суксун | ул. Новая | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 123 | рп. Суксун | ул. Заозерная | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 124 | рп. Суксун | ул. Восточная | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 125 | рп. Суксун | ул. Заводская | V | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 126 | рп. Суксун | ул Луговая | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 127 | рп. Суксун | ул. Золина | V | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 128 | рп. Суксун | ул. Уральская | V | 2 |  |  | 2 |  |
| 129 | рп. Суксун | ул. Школьная | V | 1.4 | 0.21 |  | 1.19 |  |
| 130 | рп. Суксун | ул. Новая | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 131 | рп. Суксун | 2 пирса на озере, ул. Северная |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 132 | рп. Суксун | ул. Колхозная | V | 1.1 | 1.1 |  |  |  |
| 133 | рп. Суксун | ул. Калинина | V | 1.965 | 1.787 |  | 0.172 |  |
| 134 | рп. Суксун | ул. Северная | V | 1.415 | 1.37 |  | 0.045 |  |
| 135 | рп. Суксун | ул. Карла Маркса | V | 2.1 | 2.1 |  | 0 |  |
| 136 | рп. Суксун | ул. Кирова | V | 2.687 | 2.505 |  | 0.182 |  |
| 137 | рп. Суксун | ул. Демидовская | - | 0.52 |  |  | 0.52 |  |
| 138 | рп. Суксун | ул. Бр. Каменских | - | 0.49 |  |  | 0.49 |  |
| 139 | рп. Суксун | ул. Витебская | - | 0.65 |  |  | 0.65 |  |
| 140 | рп. Суксун | ул. Нагорная | - | 0.72 |  |  | 0.72 |  |
| 141 | рп. Суксун | ул. Васильева | - | 0.78 |  |  | 0.78 |  |
| 142 | рп. Суксун | ул. Молодежная | - | 1 |  |  | 1 |  |
| 143 | рп. Суксун | ул. Овражная | - | 0.45 |  |  | 0.45 |  |
| 144 | рп. Суксун | пер.Демидовский | - | 0.56 |  |  | 0.56 |  |
| 145 | рп. Суксун | ул. Щербакова | - | 0.74 |  |  | 0.74 |  |
| 146 | рп. Суксун | проезд Вишневая-Северная | - | 0.57 |  |  | 0.57 |  |
| 147 | рп. Суксун | проезд Северная-Уральская | - | 0.34 |  |  | 0.34 |  |
| 148 | рп. Суксун | проезд Заозерная-Демидовская | - | 0.51 |  |  | 0.51 |  |
| 149 | рп. Суксун | проезд Большевистская-Пугачева | - | 0.13 |  |  | 0.13 |  |
| 150 | рп. Суксун | проезд Комсомольская-Кирова | - | 0.71 |  |  | 0.71 |  |
| 151 | рп. Суксун | проезд Маношина-Бр. Чулковых | - | 0.52 |  |  | 0.52 |  |
| 152 | рп. Суксун | проезд Зеленая-Энгельса | - | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 153 | рп. Суксун | проезд Большевистская-Комсомольская | - | 0.09 |  |  | 0.09 |  |
| 154 | рп. Суксун | проезд Кирова-Ленина | - | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 155 | рп. Суксун | проезд Кирова- Первомайская-пруд | - | 0.27 |  |  | 0.27 |  |
| 156 | рп. Суксун | проезд Ленина-Первомайская | - | 0.11 |  |  | 0.11 |  |
| 157 | рп. Суксун | проезд пер. Володарского-Советская | - | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 158 | рп. Суксун | проезд Володарского-Кирова | - | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 159 | рп. Суксун | проезд К.Маркса-Мира | - | 0.45 |  |  | 0.45 |  |
| 160 | рп. Суксун | проезд К.Маркса-Халтурина | - | 0.32 |  |  | 0.32 |  |
| 161 | рп. Суксун | проезд Свердлова-Новая | - | 0.19 |  |  | 0.19 |  |
| 162 | рп. Суксун | плотина | - | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 163 | рп. Суксун | проезд Октябрьская-пер.Свердлова | - | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 164 | рп. Суксун | проезд Новая-Школьная | - | 0.13 |  |  | 0.13 |  |
| 165 | рп. Суксун | проезд Кирова-Бр.Чулковых | - | 0.11 |  |  | 0.11 |  |
| 166 | рп. Суксун | проезд Энгельса-Челюскинцев | - | 0.17 |  |  | 0.17 |  |
| 167 | рп. Суксун | проезд Челюскинцев-Заводская | - | 0.42 |  |  | 0.42 |  |
| 168 | рп. Суксун | проезд Заводская-Школьная | - | 0.11 |  |  | 0.11 |  |
| 169 | рп. Суксун | проезд Челюскинцев-Школьная | - | 0.21 |  |  | 0.21 |  |
| 170 | рп. Суксун | проезд Дорожная-Совхозная | - | 0.31 |  |  | 0.31 |  |
| 171 | рп. Суксун | проезд пер.Школьный-Калинина | - | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 172 | рп. Суксун | проезд Колхозная-К.Маркса | - | 0.12 |  |  | 0.12 |  |
| 173 | рп. Суксун | проезд Кирова-Чапаева | - | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 174 | д. Березовка | ул. Колхозная | основная | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 175 | д. Березовка | ул. Лесная | основная | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 176 | д. Березовка | ул. Набережная | основная | 1.1 |  |  | 1.1 |  |
| 177 | д. Березовка | от ул. Набережная до кладбища | второстепенная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 178 | д. Березовка | ул. Нагорная | основная | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 179 | д. Березовка | ул. Тихая | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 180 | д. Бор | ул. Бониных | основная | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| 181 | д. Бор | ул. Овражная | основная | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 182 | д. Бор | ул. Центральная | основная | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 183 | д. Бор | ул. Школьная | основная | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 184 | д. Бор | от ул. Школьная до кладбища | второстепенная | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 185 | д. Бырма | ул. Б.Кольцо | основная | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 186 | д. Бырма | ул. Запрудная | основная | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 187 | д. Бырма | ул. М.Кольцо | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 188 | д. Бырма | ул. Механизаторов | основная | 2 |  |  | 2 |  |
| 189 | д. Бырма | от ул. Механизаторов до кладбища | второстепенная | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 190 | д. Бырма | ул. Центральная | основная | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 191 | д. Бырма | ул. Школьная | основная | 1 |  |  | 1 |  |
| 192 | д. В.Истекаевка | ул. Заречная | основная | 0.12 |  |  | 0.12 |  |
| 193 | д. В.Истекаевка | ул. Центральная | основная | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 194 | д. В.Истекаевка | ул. Вторая Зеленая | основная | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 195 | д. В.Истекаевка | ул. Первая Зеленая | основная | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 196 | д. В.Истекаевка | от ул. Первая Зеленая до кладбища | второстепенная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 197 | д. Васькино | ул. А. Невского | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 198 | д. Васькино | ул. Дружбы | основная | 0.45 |  |  | 0.45 |  |
| 199 | д. Васькино | ул. Лесная | основная | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 200 | д. Васькино | ул. Мира | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 201 | д. Васькино | ул. Нагорная | основная | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 202 | д. Васькино | ул. Новая | основная | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 203 | д. Васькино | ул. Пушкина | основная | 1.35 |  |  | 1.35 |  |
| 204 | д. Васькино | от ул. Пушкина до кладбища | второстепенная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 205 | д. Васькино | ул. Речная | основная | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 206 | д. Журавли | ул. Горная | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 207 | д. Журавли | ул. Дачная | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 208 | д. Журавли | от ул. Дачная до кладбища | второстепенная | 1 |  |  | 1 |  |
| 209 | д. Журавли | ул. Зеленая | основная | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 210 | д. Журавли | ул. Северная | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 211 | д. Иванково | ул. Васильева | основная | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 212 | д. Иванково | от ул. Васильева до кладбища | второстепенная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 213 | д. Иванково | пер. Тополинный | основная | 0.08 |  |  | 0.08 |  |
| 214 | д. Иванково | пер. Озерный | основная | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 215 | д. Иванково | пер. Ольховский | основная | 0.45 |  |  | 0.45 |  |
| 216 | д. Иванково | пер. Складской | основная | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 217 | д. Иванково | пер. Сылвенский | основная | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 218 | д. Иванково | пер. Тисовской | основная | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 219 | д. Иванково | пер. Тополинный | основная | 0.08 |  |  | 0.08 |  |
| 220 | д. Иванково | пер. Ермака | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 221 | д. Иванково | ул. Чулкаш | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 222 | д. Каменка | ул. Шкетана | основная | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 223 | д. Каменка | ул. Вишневая | основная | 1.25 |  |  | 1.25 |  |
| 224 | д. Каменка | от ул. Вишневая до кладбища | второстепенная | 1 |  |  | 1 |  |
| 225 | д. Каменка | ул. Зеленая | основная | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 226 | д. Каменка | ул. Механизаторов | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 227 | д. Каменка | ул. Труда | основная | 0.45 |  |  | 0.45 |  |
| 228 | д. Красный Луг | ул. Набережная | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 229 | д. Красный Луг | ул. Сосновая | основная | 1.7 |  |  | 1.7 |  |
| 230 | д. Красный Луг | от ул. Сосновая до кладбища | второстепенная | 2 |  |  | 2 |  |
| 231 | д. Морозково | ул. Мира | основная | 2 |  |  | 2 |  |
| 232 | д. Морозково | от ул. Мира до кладбища | второстепенная | 1 |  |  | 1 |  |
| 233 | д. Морозково | ул. Подгорная | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 234 | д. Н. Истекаевка | ул. Запрудная | основная | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 235 | д. Н. Истекаевка | от ул. Запрудная до кладбища | второстепенная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 236 | д. Н. Истекаевка | ул. Малая | основная | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 237 | д. Н. Истекаевка | ул. Совхозная | основная | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 238 | д. Н. Истекаевка | ул. Трактовая | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 239 | д. Н. Истекаевка | ул. Центральная | основная | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 240 | д. Пеганово | ул. Ключики | основная | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 241 | д. Пеганово | ул. Набережная | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 242 | д. Пеганово | ул.Ольховка | основная | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 243 | д. Пеганово | ул. Центральная | основная | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| 244 | д. Пеганово | от ул. Центральная до кладбища | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 245 | д. Пепелыши | ул. Заречная | основная | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 246 | д. Пепелыши | от ул. Заречная до кладбища | второстепенная | 4 |  |  | 4 |  |
| 247 | д. Пепелыши | ул. Интернациональная | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 248 | д. Пепелыши | ул. Колхозная | основная | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 249 | д. Пепелыши | ул. Учительская | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 250 | д. Поедуги | ул. Заречная | основная | 1.5 |  |  | 1.5 |  |
| 251 | д. Поедуги | от ул. Заречная до кладбища | второстепенная | 3 |  |  | 3 |  |
| 252 | д. Поедуги | ул. Молодежная | основная | 0.45 |  |  | 0.45 |  |
| 253 | д. Поедуги | ул. Сосновая | основная | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 254 | д. Поедуги | ул. Ф.В. Рогожникова | основная | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 255 | д. Сажино | ул. Береговая | основная | 1.3 |  |  | 1.3 |  |
| 256 | д. Сасыково | от ул. Береговая до кладбища | второстепенная | 2 |  |  | 2 |  |
| 257 | д. Сасыково | ул. Центральная | основная | 1.1 |  |  | 1.1 |  |
| 258 | д. Сасыково | от ул. Центральная до кладбища | второстепенная | 3 |  |  | 3 |  |
| 259 | д. Сасыково | ул. Луговая | основная | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 260 | д. Сасыково | ул. Набережная | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 261 | д. Сасыково | ул. Молодежная | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 262 | д. Сасыково | пер. Центральный | основная | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 263 | д. Сасыково | пер.Молодежный | основная | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 264 | д. Сивково | ул. Набережная | основная | 1.1 |  |  | 1.1 |  |
| 265 | д. Сивково | от ул. Набережная до свалки | второстепенная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 266 | д. Сызганка | ул. Верх-Сызганская | основная | 1 |  |  | 1 |  |
| 267 | д. Сызганка | от ул. Верх-Сызганская до кладбища | второстепенная | 1 |  |  | 1 |  |
| 268 | д. Сызганка | пер. Верх-Сызганский | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 269 | д. Сызганка | ул. Лесная | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 270 | д. Сызганка | ул. Молодежная | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 271 | д. Сызганка | ул. Центральная | основная | 1.1 |  |  | 1.1 |  |
| 272 | д. Тарасово | ул. Центральная | основная | 2.5 |  |  | 2.5 |  |
| 273 | д. Тарасово | от ул. Центральная до кладбища | основная | 3 |  |  | 3 |  |
| 274 | д. Тебеняки | ул. Заболотная | второстепенная | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 275 | д. Тебеняки | ул. Зеленая | основная | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 276 | д. Тебеняки | ул. Набережная | основная | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| 277 | д. Тебеняки | ул. Набережная | основная | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 278 | д. Тебеняки | пер. Набережный | основная | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 279 | д. Тебеняки | ул. Новоселов | основная | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 280 | д. Тебеняки | ул. Полевая | основная | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 281 | д. Тебеняки | ул. Сосновая | основная | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 282 | д. Тебеняки | ул. Центральная | основная | 1.15 |  |  | 1.15 |  |
| 283 | д. Тебеняки | пер. Центральный | основная | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 284 | д. Тохтарево | ул. Зеленая | основная | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 285 | д. Тохтарево | ул. Набережная | основная | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 286 | д. Тохтарево | ул. Петухова | основная | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 287 | д. Тохтарево | ул. Центральная | основная | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| 288 | д. Тохтарево | от ул. Центральная до кладбища | основная | 2 |  |  | 2 |  |
| 289 | д. Тукманы | ул. Березовая | второстепенная | 1.3 |  |  | 1.3 |  |
| 290 | д. Тукманы | от ул. Березовая до кладбища | основная | 2.5 |  |  | 2.5 |  |
| 291 | д. Усть-Иргино | ул. Кустовская | второстепенная | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 292 | д. Усть-Иргино | ул. Сабуровская | основная | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| 293 | д. Филиповка | ул. Хуторская | второстепенная | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 294 | д. Шатлык | ул. Степана Разина | основная | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 295 | д. Шестаково | ул. А.С. Пушкина | основная | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 296 | д. Юркан | ул. Центральная | основная | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 297 | д. Юркан | от ул. Центральная до кладбища | второстепенная | 1 |  |  | 1 |  |
| 298 | д. Киселево | ул. Космонавтов | V | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| 299 | д. Киселево | ул. Нагорная | V | 0.38 |  |  | 0.38 |  |
| 300 | д. Киселево | ул. Дальняя | V | 0.86 |  |  | 0.86 |  |
| 301 | д. Киселево | ул. Советская | V | 0.75 |  |  | 0.75 |  |
| 302 | д. Киселево | ул. Казахстанская | V | 2 |  |  | 2 |  |
| 303 | д. Киселево | ул. Южная | V | 0.28 |  |  | 0.28 |  |
| 304 | д. Киселево | ул. Новая | V | 0.76 |  |  | 0.76 |  |
| 305 | д. Киселево | ул. Школьная | V | 1.05 |  |  | 1.05 |  |
| 306 | д. Киселево | ул. Ключевая | V | 0.38 |  |  | 0.38 |  |
| 307 | с. Верх-Суксун | ул. Ленина | V | 2.15 |  |  | 2.15 |  |
| 308 | с. Верх-Суксун | до кладбища | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 309 | д. Опалихино | ул. Советская | V | 1.7 |  |  | 1.7 |  |
| 310 | д. Опалихино | ул. Набережная | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 311 | д. Опалихино | ул. Дачная | V | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 312 | д. Опалихино | ул.Заречная | V | 0.36 |  |  | 0.36 |  |
| 313 | д. Опалихино | пер. Советский | V | 0.48 |  |  | 0.48 |  |
| 314 | с. Советная | ул. Советинская | V | 2.07 |  |  | 2.07 |  |
| 315 | с. Советная | ул. Заречная | V | 0.62 |  |  | 0.62 |  |
| 316 | с. Советная | ул. Уральская | V | 0.23 |  |  | 0.23 |  |
| 317 | с. Советная | ул. Школьная | V | 0.42 |  |  | 0.42 |  |
| 318 | с. Советная | ул.Подгорная | V | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 319 | с. Советная | пер. Советинский | V | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 320 | д. Дикое Озеро |  | V | 1.0 |  |  | 1,0 |  |
| 321 | с. Сабарка | ул. Сибирская | V | 1.95 |  |  | 1.95 |  |
| 322 | с. Сабарка | ул. Нагорная | V | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 323 | с. Сабарка | ул. Нагорная-1 | V | 0.17 |  |  | 0.17 |  |
| 324 | с. Сабарка | ул. Нагорная-2 | V | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 325 | с. Сабарка | ул. Нагорная-3 | V | 0.12 |  |  | 0.12 |  |
| 326 | с. Сабарка | ул. Зеленая | V | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 327 | с. Сабарка | ул. Победы | V | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 328 | с. Сабарка | пер. Сибирский | V | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 329 | с. Сабарка | ул. Первомайская | V | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 330 | с. Сабарка | ул. Капчагайская | V | 0.45 |  |  | 0.45 |  |
| 331 | с. Сабарка | ул. Мира | V | 0.28 |  |  | 0.28 |  |
| 332 | с. Сабарка | ул. Молодежная | V | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 333 | с. Сабарка | ул. Октябрьская | V | 0.38 |  |  | 0.38 |  |
| 334 | с. Сабарка | кладбище | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 335 | д. Моргуново | ул. Трактовая | V | 3.36 |  |  | 3.36 |  |
| 336 | д. Моргуново | ул. Кедровая | V | 0.12 |  |  | 0.12 |  |
| 337 | д. Моргуново | ул. Подлесная | V | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 338 | д. Моргуново | ул.Зеленая | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 339 | д. Моргуново | ул. Нагорная | V | 0.22 |  |  | 0.22 |  |
| 340 | д. Моргуново | ул. Таежная | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 341 | д. Моргуново | свалка мусора | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 342 | д. Куликово |  | V | 1.1 |  |  | 1.1 |  |
| 343 | д. Ковалево | ул. Механизаторов | V | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 344 | д. Ковалево | ул. Дорожная | V | 2.2 |  |  | 2.2 |  |
| 345 | д. Ковалево | ул. Запрудная | V | 2.05 |  |  | 2.05 |  |
| 346 | д. Ковалево | ул. Дальняя | V | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 347 | д. Ковалево | ул. Совхозная | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 348 | д. Ковалево | ул. Зеленая | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 349 | д. Ковалево | кладбище | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 350 | п. Южный | ул. Центральная | V | 0.63 |  |  | 0.63 |  |
| 351 | п. Южный | ул. Культуры | V | 0.27 |  |  | 0.27 |  |
| 352 | п. Южный | ул. Победы | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 353 | п. Южный | ул. Зеленая | V | 0.32 |  |  | 0.32 |  |
| 354 | п. Южный | ул. Заречная | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 355 | п. Южный | ул. Сосновая | V | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 356 | п. Южный | пер. Победы | V | 0.17 |  |  | 0.17 |  |
| 357 | От федеральной дороги Пермь-Екатеринбург до д.Полько |  | V | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 358 | д. Полько |  | V | 3.64 |  |  | 3.64 |  |
| 359 | д. Шахарово | ул. Одина | V | 2.5 |  |  | 2.5 |  |
| 360 | д. Шахарово | ул. Куляшова | V | 1.5 |  |  | 1.5 |  |
| 361 | д. Шахарово | ул. К. Маркса | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 362 | д. Шахарово | ул. Центральная | V | 1.3 | 1.3 |  |  |  |
| 363 | д. Шахарово | ул. Нагорная | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 364 | д. Шахарово | от ул. Центральная до кладбища | V | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 365 | д. Шахарово | от ул. К.Маркса до свалки | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 366 | с. Ключи | ул. Золина | V | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
| 367 | с. Ключи | ул. Механизаторов | V | 2.5 |  |  | 2.5 |  |
| 368 | с. Ключи | ул. Зеленая | V | 2.2 |  |  | 2.2 |  |
| 369 | с. Ключи | ул. Гагарина | V | 3.7 |  |  | 3.7 |  |
| 370 | с. Ключи | ул. Коммунистическая | V | 2.3 |  |  | 2.3 |  |
| 371 | с. Ключи | ул. 40 Лет Победы | V | 2.3 |  |  | 2.3 |  |
| 372 | с. Ключи | ул. Заречная | V | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 373 | с. Ключи | ул. Курортная | V | 1 | 1 |  |  |  |
| 374 | с. Ключи | ул. Молодежная | V | 1.7 |  |  | 1.7 |  |
| 375 | с. Ключи | от ул. Золина до кладбища | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 376 | с. Ключи | от ул. Золина до свалки | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 377 | с. Брехово | ул. Советская | V | 2 |  |  | 2 |  |
| 378 | с. Брехово | ул. Кирова | V | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| 379 | с. Брехово | ул. Пушкина | V | 1.1 |  |  | 1.1 |  |
| 380 | д. Усть-лог |  | V | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 381 | д. Осинцево | ул. Калинина | V | 1.6 |  |  | 1.6 |  |
| 382 | д. Осинцево | ул. Леонова | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 383 | д. Осинцево | ул. Мичурина | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 384 | с. Брехово | ул. Набережная | V | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 385 | с. Брехово | ул. Северная | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 386 | с. Брехово | ул. Чкалова | V | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 387 | с. Брехово | ул. Школьная | V | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 388 | с. Брехово | ул. Зеленая | V | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 389 | д. Говырино |  | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 390 | с. Брехово | ул. Стрельникова | V | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 391 | с. Брехово | от ул. Советская до кладбища | V | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 392 | д. Балаши |  | V | 1.35 |  |  | 1.35 |  |
| 393 | с. Сыра | ул. Ленина | V | 3.1 |  |  | 3.1 |  |
| 394 | с. Сыра | ул. Советская | V | 0.42 |  |  | 0.42 |  |
| 395 | с. Сыра | ул. Колхозная | V | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 396 | с. Сыра | ул. Комсомольская | V | 0.46 |  |  | 0.46 |  |
| 397 | с. Сыра | ул. 1-ое мая | V | 0.65 |  |  | 0.65 |  |
| 398 | с. Сыра | ул. 9-ое мая | V | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 399 | с. Сыра | ул. Космонавтов | V | 0.38 |  |  | 0.38 |  |
| 400 | с. Сыра | пер. Ленина | V | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 401 | с. Сыра | от ул. Колхозной до кладбища | V | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 402 | с. Сыра | от ул. Колхозной до кладбища | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 403 | д. Пастухово |  | V | 1.81 | 1.81 |  |  |  |
| 404 | д. Шаламово |  | V | 0.52 |  |  | 0.52 |  |
| 405 | д. Набоки |  | V | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 406 | д. Копорушки |  | V | 2.1 | 2.1 |  |  |  |
| 407 | д. Ларичи |  | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 408 | с. Торговище | ул. Трактовая | V | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
| 409 | с. Торговище | ул. Северная | V | 2.3 |  |  | 2.3 |  |
| 410 | с. Торговище | ул. Южная | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 411 | с. Торговище | ул. Грязнуха | V | 1.7 |  |  | 1.7 |  |
| 412 | с. Торговище | от ул. Трактовая до кладбища | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 413 | д. Ярушино | ул. Зеленая | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 414 | д. Ярушино | ул. Колхозная | V | 1.15 |  |  | 1.15 |  |
| 415 | д. Ярушино | ул. Нагорная | V | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 416 | д. Ярушино | от ул. Колхозная до кладбища | V | 1 |  |  | 1 |  |
| 417 | д. Мартьяново | ул. Куликовка | V | 0.65 |  |  | 0.65 |  |
| 418 | д. Мартьяново | ул. Трактовая | V | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 419 | д. Мартьяново | переулок | V | 0.15 |  |  | 0.15 |  |
| 420 | с. Тис | ул. Северная | V | 1.3 |  |  | 1.3 |  |
| 421 | с. Тис | ул. Пратизанская | V | 1.1 |  |  | 1.1 |  |
| 422 | с. Тис | ул. Прудовая | V | 0.35 |  |  | 0.35 |  |
| 423 | с. Тис | ул. Кооперативная | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 424 | с. Тис | переулки | V | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 425 | с. Тис | подгора | V | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 426 | с. Тис | ул. Злобина | V | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 427 | с. Тис | плотина | V | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 428 | с. Тис | ул. Пролетарская | V | 0.96 |  |  | 0.96 |  |
| 429 | с. Тис | ул. Советская | V | 0.96 |  |  | 0.96 |  |
| 430 | с. Тис | ул. Трактовая | V | 0.75 |  |  | 0.75 |  |
| 431 | от автодороги Тис-Агафонково до кладбища |  | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 432 | д. Юлаево | ул. Набережная | V | 1.3 |  |  | 1.3 |  |
| 433 | д. Юлаево | ул. Озерная | V | 0.9 |  |  | 0.9 |  |
| 434 | д. Чистяково |  | V | 1.2 |  |  | 1.2 |  |
| 435 | д. Бердыкаево |  | V | 1.3 |  |  | 1.3 |  |
| 436 | д. Чекарда |  | V | 2.5 |  |  | 2.5 |  |
| 437 | д. Агафонково | ул. Трактовая | V | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 438 | д. Агафонково | ул. Молодежная | V | 0.65 |  |  | 0.65 |  |
| 439 | д. Агафонково | ул. Больничная | V | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 440 | д. Агафонково | ул. Центральная | V | 1.9 |  |  | 1.9 |  |
| 441 | д. Агафонково | пер. Центральный | V | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
| 442 | д. Агафонково | ул. Новая | V | 0.8 |  |  | 0.8 |  |
| 443 | д. Агафонково | ул. Сосновая | V | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
| 444 | с. Ключи | ул. Луговая | нет | 1 |  |  | 1 |  |
| 445 | с. Ключи | отворот от ул. Золина | нет | 1.5 |  |  | 1.5 |  |
| 446 | с. Ключи | отворот от ул. Курортная | нет | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
| 447 | с. Ключи | ул. 40 лет Победы (новая дорога 2 линия) | нет | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
|  | Итого |  |  | 658.46 | 104.38 | 0 | 526.767 | 0 |

Таблица 2.4.2. Перечень мостовых сооружений на автодорогах местного значения городского округа

| № пп | Наименование дороги | Местопо ложение, км | Наименование водотока | Длина, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суксун — Киселево | 2+640 | р. Киселёвка | 6.5 | Деревянный |
| 2 | Шахарово — Брехово | 4+822 | р. Иргина | 8.00 | Ж/б |
| 3 | Шахарово — Брехово | 6+478 | р. Иргина | 47.00 | Ж/б |
| 4 | Шахарово — Брехово | 7+258 | руч. Без названия | 12.6 | Ж/б |
| 5 | Ключи — Агафонково | 0+332 | р. Иргина | 41.0 | Ж/б |
| 6 | Ключи — Агафонково | 16+242 | р. Тис | 13.0 | Ж/б |
| 7 | Ключи — Агафонково | 26+732 | р. Чекарда | 14.0 | Ж/б |
| 8 | Сыра — Копорушки | 6+515 | р. Сыра | 36.95 | Ж/б |
| 9 | Сыра — Пастухово | 0+200 | р. Сыра | 30.18 | Ж/б |
| 10 | Суксун — Поедуги — Сызганка | 5+973 | р. Сылва | 144.0 | Ж/б |
| 11 | Суксун — Поедуги — Сызганка | 18+869 | р. Юркан | 20.69 | Ж/б |
| 12 | Поедуги — Бор | 1+514 | р. Юркан | 24.42 | Ж/б |
| 13 | Чекарда | - | р. Чекарда | 35.0 | Ж/б |
| 14 | Усть-Лог | - | р. Иргина | 29.0 | Ж/б |
| 15 | Говырино | - | р. Иргина | 26.0 | Деревянный |
| 16 | д. Кошелево ул. Одина, ул. Полевая | - | р. Суксунчик | 12.0 | Деревянный |
| 17 | д. Кошелево ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Ключевая | - | р. Суксунчик | 12.0 | Ж/б |
| 18 | рп. Суксун ул. Энгельса | - | р. Суксунчик | 28 | Деревянный |
| 19 | Автодорога в д. Березовка | - | р. Сылва |  | Деревянный |
| 20 | Автодорога «Сасыково- Пепелыши» | - | р. Сылва |  | Деревянный |
| 21 | Автодорога «Сивково-Бор» | - | р. Сылва |  | Деревянный |
| 22 | Автодорога «Суксун- Кошелево» | - | р. Сылва | 135 | Деревянный |
| 23 | рп. Суксун ул. Энгельса | - | р. Суксунчик | - | Деревянный |
| 24 | рп. Суксун ул. Энгельса | - | р. Суксунчик | - | Деревянный |
| 25 | рп. Суксун ул. Челюскинцев | - | р. Суксунчик | - | Деревянный |
| 26 | рп. Суксун ул. Челюскинцев | - | р. Суксунчик | - | Деревянный |
| 27 | Автодорога в д. Ковалево | - | р. Кишертка | - | ж/б |
| 28 | Автодорога «Ключи- Агафонково» | - | р.Сыра | - | ж/б |
| 29 | Автодорога между д. Иванково и д. Васькино» | - | р. Чулкаш | - | ж/б |

Вышеуказанные мостовые сооружения требуют детального обследования с целью уточнения их технического состояния.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации городского округа, обеспеченность парковочными местами

Уровень автомобилизации городского округа

Парк транспортных средств и уровень городского округа на 01.01.2021года представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Виды автотранспортных средств

| № пп | Наименование | Ед. изм. | 2019год | 2020год | Отношение 2020 к 2019году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие транспорта, всего | ед. | 11631 | 11631 | 100,00 |
| 2 | Наличие транспорта, находящегося в собственности юридических лиц | ед. | 987 | 987 | 100,00 |
| 3 | Наличие индивидуального транспорта | ед. | 1671 | 1671 | 100,00 |
| 4 | Число легковых автомобилей, находящихся в собственности физических лиц | ед. | 8973 | 8973 | 100,00 |

По данным приведенным в таблице можно оценивать состав потока транспортных средств на дорогах городского округа.

Программой необходимо предусмотреть расширение сервисной и обслуживающей зоны для грузового и легкового транспорта в Суксунском городском округе.

Обеспеченность парковками

Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей населенных пунктов городского округа, проживающих в частных одноквартирных жилых домах с приусадебными участками и многоквартирных домах с дворовыми участками, осуществляется на территориях приусадебных участков и дворовых территориях МКД.

На территории Суксунского городского округа отсутствуют многоуровневые гаражные комплексы, подземные стоянки индивидуального транспорта.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автобусный транспорт

На территории действует 6 межмуниципальных маршрутов автобусного сообщения, в соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок, общей протяженностью 1322,1 км и 11 внутрирайонных маршрутов.

На территории Суксунского городского округа имеется автобусная станция по адресу рп. Суксун ул. К. Маркса, 67, не рассчитанная на расширение маршрутов автобусного транспорта и обслуживание увеличившегося количества пассажиров. Пропускная способность 160 пассажиров в сутки пригородного сообщения и 153 пассажиров в сутки междугороднего сообщения.

Здание автостанции деревянное с железобетонной платформой 6*8 м. На расчетный период необходимо предусмотреть реконструкцию автостанции и пассажирской платформы под увеличение пассажиропотока. Автотранспортные средства представлены в категории М2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

Основная характеристика автобусных маршрутов описана в таблице 2.6.1, 2.6.2.

Существующий уровень пассажирских перевозок в целом удовлетворяет потребностям населения.

Таблица 2.6.1. Реестр межмуниципальных маршрутов

| № пп | Регистрационный номер маршрута | Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута | Перечень остановок (в прямом и обратном направлении) | Наименование улиц, автодорог, по которым предполагается движение ТС между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность маршрута, км | Виды транспортных средств | Классы транспортных средств | Максимальное количество транспортных средств (кол-во выданных карт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73 | 621 | д. Агафонково – рп. Суксун – г. Пермь | ОП д. Агафонково – ОП д. Чекарда – ОП д. Юлаево – ОП отв. с. Сыра – ОП с. Тис – ОП отв. д. Мартьяново – ОП с. Торговище – ОП с. Ключи – Автостанция рп. Суксун – ОП д. Опалихино – с. Орда – ОП с. Усть-Кишерть – ОП д. Новоселы/Неволино – Автостанция г. Кунгур (в прямом направлении) – ОП с. Шадейка – ОП д. Шавкуново (отв. Ергач) – ОП с. Кыласово – ОП Птицефабрика – ОП п. Бабка – ОП д. Янычи – ОП п. Звездный – ОП Кояново – Автовокзал г. Пермь/те же в обратном направлении | Ключи-Агафонково; Пермь-Екатеринбург-Суксун; Р-242 Пермь — Екатеринбург; Подъезд № 2 к г. Кунгур; д. Агафонково: ул. Трактовая; рп. Суксун: ул. К. Маркса; д. Юлаево: ул. Набережная; г. Кунгур: ул. Степана Разина, ул. Каширина, ул. Бачурина, ул. Микушева,ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Ленинский тракт; г. Пермь: ул. Героев Хасана, ул. Комсомольский проспект. | 219,00 | автобус | малый, средний | 1/1 |
| 2 | 103 | 667 | рп. Суксун -г.Кунгур | Суксун -Калинина-Опахалина-д.Сабарка-о.Ковалево-о.Южный-о.Голдыревский-о.Орда-о.Кишерть-о.Племстанция-о.Сухая речка-Садоягодное-Новая-г.Кунгур/ те же в обратном направлении | Суксун -Калинина-Опахалина-д.Сабарка-о.Ковалево-о.Южный-о.Голдыревский-о.Орда-о.Кишерть-о.Племстанция-о.Сухая речка-Садоягодное-Новая-г.Кунгур/ те же в обратном направлении | 57,3 |  |  |  |
| 3 | 25 | 697 | рп. Суксун - г. Пермь | Автостанция рп. Суксун – ОП д. Опалихино – ОП с. Сабарка – ОП п. Голдыревский – ОП с. Усть-Кишерть – ОП п. Садоягодное – ОП с. Шадейка – ОП Ергач – ОП с. Кыласово – ОП д. Байболовка – ОП п. Кукуштан – ОП Бабка – ОП с. Платошино – Автовокзал г. Пермь/те же в обратном направлении | А/д: Р-242 "Пермь — Екатеринбург"; "Пермь-Екатеринбург-Суксун"; "Пермь-Екатеринбург-Сабарка". г. Пермь: ул. Революции, ул. Комсомольский проспект, ул. Белинского, ул. Героев Хасана. рп. Суксун: ул. Калинина, ул. Колхозная. г. Пермь: ул. Героев Хасана, ул. Белинского, ул. Комсомольский проспект, ул. Пушкина | 135,8 | автобус | малый средний | 4 |
| 4 | 26 | 698 | рп. Суксун-г.Пермь ч/з Кунгур | Автовокзал г. Пермь – ОП с. Платошино – ОП Бабка – ОП п. Кукуштан – ОП д. Байболовка – ОП с. Кыласово – ОП Шавкунова – ОП с. Шадейка – Автостанция г. Кунгур – ОП Усть-Кишерть – ОП п. Голдыревский – ОП с. Сабарка – ОП д. Опалихино – Автостанция рп. Суксун/те же в обратном направлении | А/д: Р-242 "Пермь — Екатеринбург"; "Пермь-Екатеринбург-Суксун"; "Пермь-Екатеринбург-Сабарка". г. Пермь: ул. Революции, ул. Комсомольский проспект, ул. Белинского, ул. Героев Хасана. г. Кунгур: ул. Ленинский тракт, ул. Гагарина, ул. Свердлова, ул. Уральская, ул. Ленина, ул. Красная, Ситникова, ул. Микушева, ул. Гребнева, Бачурина; рп. Суксун: ул. Калинина, ул. Колхозная | 152,4 | автобус | малый средний | 4 |
| 5 | 83 | 718 | г.Пермь - курорт "Ключи" | АС Южная /Автовокзал г. Пермь (в обратном направлении) -– ОП Кояново – ОП д. Янычи – ОП д. Бабка – ОП с. Платошино – ОП д. Байболовка – ОП с. Кыласово – ОП п. Ергач – ОПс. Шадейка – Автостанция г. Кунгур – ОП Новоселы – ОП п. Садоягодное – ОП с. Усть-Кишерть – ОП с. Орда – ОП п. Голдыревский – ОП Сабарка -ОП д. Опалихино – Автостанция рп. Суксун – ОП с. Шахарово – Кассовый пункт с. Ключи – ОП Курорт «Ключи»/ те же в обратном направлении | Пермь: ул. Революции (в обратном направлении), Комсомольский проспект (в обратном направлении) ул. Ижевская, ул. Героев Хасана;Р-242 Пермь — Екатеринбург, Подъезд № 2 к г. Кунгур; г. Кунгур: ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Уральская, ул. К. Маркса, ул. Пугачева, ул. Красная, ул. Свободы, ул. Микушева, ул. Гребнева, ул. Бачурина, ул. Каширина, ул. Степана Разина; Р-242 Пермь —Екатеринбург; рп. Суксун: ул. Калинина, ул. Колхозная, ул. Карла Маркса; Р-242 Пермь —Екатеринбург; с. Ключи: ул. Золина, ул. Курортная | 163,6 | автобус | большой класс | 2 |
| 6 | - | 887 | г.Пермь-г.Челябинск | Сабарка-Суксун-Шахрово-Ключи (курортная,46А)-Автостанция Ачит-поворт на Бисерть-поворот на Первоуральск-Автовокзал Южный Екатеринбург-поворот на Бородулино-поворот на Космаково-поворот на Черкаскуль-поворот Щербакова-поворот на Тюбук-Татарская Караболка-Малый Куяш-Карагайкуль-Ибрагимова-Большое Таскино-Смольное-Султаева-Долгодеревенское-Автовокзал Северные ворота Челябинск-Автовокзал Центральный Челябинск, Автовокзал Южные ворота Челябинск. |  | 604 | автобус | большой класс | 2 |

Таблица 2.6.2. Реестр пригородных маршрутов

| Регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок | Порядковый номер муниципального маршрута регулярных перевозок | Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок | Перечень остановок (в прямом и обратном направлении) | Наименование улиц, автодорог, по которым предполагается движение ТС между остановочными пунктами по муниципальному маршруту регулярных перевозок | Протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок, км | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Виды транспортных средств | Классы транспортных средств | Максимальное количество транспортных средств | Экологические характеристики транспортных средств | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Суксун-Дикое Озеро | АС Суксун- ост.СОМЗ- ост.Калинина- ост.Опалихино- д.Советная- д.Дикое Озеро- д.Советная- ост.Опалихино- ост.Калинина - ост.СОМЗ- АС Суксун | П.Суксун: ул. К-Маркса, ул. Колхозная, ул. Калинина, а/д «Пермь-Екатеринбург»-Суксун, д. Опалихино: ул. Советская, а/д Суксун-Кишерть, с.Советная: ул.Советинская, д. Д. Озеро | 26,6 | Остановочные пункты | По регулируемым тарифам | автобус | малый | 1 | любой | 01.09.2020 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 290/1 | Суксун-Сабарка | АС Суксун- ост.СОМЗ- ост.Калинина- ост.Опалихино- д. Сабарка- ост.Опалихино - ост.Калинина - ост.СОМЗ -АС Суксун | П.Суксун: ул. К-Маркса, ул.Колхозная, ул. Калинина, а/д «Пермь-Екатеринбург»-Суксун, а/д Пермь-Екатеринбург, а/д «Пермь-Екатеринбург»- с.Сабарка, ул.Сибирская | 30,6 | Остановочные пункты | По регулируемым тарифам | автобус | малый | 1 | любой | 01.09.2020 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 7 | Суксун-Сивково | АС Суксун- д. Шатлык- д. Сивково- д. Усть-Иргино- АС Суксун | П.Суксун: ул. К-Маркса, а/д Суксун-Сивково, а/д Сивково-Усть-Иргино | 27,0 | Остановочные пункты | По регулируемым тарифам | автобус | малый | 1 | любой | 01.09.2020 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 381/1 | Суксун-Ключи | д.Кошелево (ост.)- п.Суксун (ул.Кирова, 56, магазин "Ксюша")- п.Суксун (ост.ОМЗ)- п.Суксун (ул.Школьная, 9) -п.Суксун, (ул.Северная, магазин "Визит")- п.Суксун (ост.ОМЗ)- п.Суксун (ост. напротив д/с "Улыбка")- п.Суксун, (ост.Сбербанк, ул.Зеленая, 2)- п.Суксун (ост. ЦРБ)- Суксун АС ( магазин "Исток")- д.Шахарово (ост.)- с.Ключи (ост. "Ключи", ул. Золина)- с.Ключи (ост. "Ключи-2", ул.Золина, 63)- 1.Ключи (ост. "Ключи-3", ул.Золина, 149)- с.Ключи (ул.Курортная, рядом с мостом)- с.Ключи (ост. "Ключи-3", ул.Золина, 149)- с. Брехово (ул.Советская)- с. Брехово (ост. ул.Школьная, 7)- с. Брехово (ул.Советская)- с.Ключи (ост. "Ключи-3", ул.Золина, 149)- с.Ключи (ост. "Ключи-2", ул.Золина, 63)- с.Ключи (ост. "Ключи", ул. Золина)- д.Шахарово (ост.)- Суксун АС (магазином "Исток")- п.Суксун, (ост.Сбербанк, ул.Зеленая, 2)- п.Суксун (ост. ЦРБ) | д.Кошелево (ост.), п.Суксун:ул.Кирова, ул. Колхозная, ул. Школьная, ул. Северная, ул. Колхозная, ул. Зеленая, ул. Южная, ул. К-Маркса, д.Шахарово: ул. Центральная, с. Ключи: ул. Золина, ул. Курортная, ул.Золина, с. Брехово: ул. Советская, ул. Школьная, с. Ключи: ул. Золина, д. Шахарово: ул. Центральная, п. Суксун: ул. К-Маркса, ул. Зеленая, ул. Южная | 37,8 | Остановочные пункты | По регулируемым тарифам | автобус | средний | 1 | любой | 01.09.2020 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 390 | Суксун-Сызганка1 | АС Суксун- п.Суксун (ост, ул.Космонавтов, 22 А)- д.Тохтарево- д.Поедуги- д.Юркан- д.Сызганка- д.Тебеняки- д.Иванково- д.Васькино- д.Бор- д.Поедуги- д.Тохтарево п.Суксун (ост. ул.Космонавтов, 22 А)- АС Суксун (больница/АС) | п. Суксун, ул. К.Маркса, ул. Космонавтов, а/д Суксун-Поедуги, а/д Поедуги-Сызганка, а/д Сызганка-Тебеняки, а/д Бор-Тебеняки, д. Бор: ул. Овражная, ул. Бониных, ул. Центральная, ул. Овражная, а/д Поедуги-Бор, а/д Суксун-Поедуги | 68,6 | Остановочные пункты | По регулируемым тарифам | автобус | Малый, средний | 1 | любой | 01.09.2020 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 390/1 | Суксун-Сызганка2 | АС Суксун- п.Суксун (ост, ул.Космонавтов, 22 А)- д.Тохтарево- д.Поедуги- д.Юркан- д.Сызганка- д.Каменка- д.Красный Луг- д.Березовка- д.Сызганка- д.Тебеняки- д.Иванково- д.Васькино- д.Бор- д.Поедуги- д.Тохтарево- п.Суксун (ост. ул.Космонавтов, 22 А)- АС Суксун (больница/АС) | п. Суксун, ул. К.Маркса, ул. Космонавтов, а/д Суксун-Поедуги, а/д Поедуги-Сызганка, а/д Сызганка- Каменка, а/д Сызганка- Каменка (участок Сызганка-Красный Луг, участок Сызганка- Березовка), а/д Сызганка- Тебеняки, а/д Бор-Тебеняки, д.Бор: ул. Овражная, ул. Бониных, ул.Центральная, ул. Овражная, а/д Поедуги-Бор, а/д Суксун-Поедуги. | 101,0 | Остановочные пункты | По регулируемым тарифам | автобус | Малый, средний | 1 | любой | 01.09.2020 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 3 | Суксун-Сасыково | АС Суксун- ост.СОМЗ- ост.Северная- д.Сасыково - ост.Северная- ост.СОМЗ -АС Суксун | П.Суксун: ул. К-Маркса, ул. Колхозная, ул. Северная, а/д Суксун-Сасыково, д. Сасыково:ул.Центральная | 18,4 | Остановочные пункты | По регулируемым тарифам | автобус | малый | 1 | любой | 01.09.2020 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 397 | Суксун-Бырма | АС Суксун- п.Суксун (ост. ул.Космонавтов, 22 А)- д.Тохтарево- д. Бырма-д.Журавли-д.Морозково-д.Пепелыши-д.Н-Истекаевка-д.В-Истекаевка-д.Тохтарево-п.Суксун (ост.ул. Космонавтов, 22а)-АС Суксун | п. Суксун, ул. К.Маркса, ул. Космонавтов, а/д Суксун-Поедуги-Сызганка (участок Суксун-Поедуги), а/д Суксун-Поедуги-Журавли (участок Поедуги-Журавли), а/д Пепелыши –Бырма, д.Бырма: ул. Центральная, а/д Пепелыши –Бырма, а/д Поедуги-Журавли, а/д Журавли-Морозково-Пепелыши, а/д Пепелыши-Бырма, а/д Поедуги-Журавли, а/д Суксун-Поедуги-Сызганка (участок Суксун-Поедуги), п.Суксун: ул. Космонавтов, ул. К.Маркса | 67,5 | Остановочные пункты | По регулируемым тарифам | автобус | малый | 1 | любой | 01.09.2020 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 1 | Автостанция-ЦРБ-магазин Север | АС Суксун-СХТ-ЦРБ-магазин «Ксюша»-ост.ОМЗ-ост.Северная-ост.ОМЗ-Администрация-АС Суксун | П.Суксун: ул. К-Маркса, ул. Космонавтов, ул. Южная, ул. Зеленая, ул. Колхозная, плотина ул. Северная, ул. Вишневая, ул. Дорожная, ул. Совхозная, ул. Калинина, ул. Колхозная, ул. К-Маркса | 8,7 | Остановочные пункты | По нерегулируемым тарифам | автобус | Малый, средний | 1 | любой | 01.02.2013 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 1А | Автостанция-ЦРБ-магазин Север | АС Суксун- Администрация - ост.ОМЗ- Камыш-ост.Северная-ост.ОМЗ-магазин «Ксюша» - ЦРБ -СХТ -АС Суксун | П.Суксун: ул. К-Маркса, ул. Колхозная, ул. Калинина, ул. Совхозная, ул.Дорожная, ул.Вишневая, ул.Северная, плотина, ул. Колхозная, ул. Зеленая, ул. Южная, ул. Космонавтов, ул. К-Маркса | 8,7 | Остановочные пункты | По нерегулируемым тарифам | автобус | Малый, средний | 1 | любой | 01.02.2013 | ИП Швецов С.Б. |
|  | 2 | Автостанция- Киселево-Кошелево | АС Суксун-ЦРБ-Магазин «Ксюша»-ОМЗ-ост.Калинина-Опалихино-ост.В-Суксун-кор.школа-ост.Киселево-ул.Советская—Администрация-АС Суксун – ЦРБ - магазин «Ксюша» - ОМЗ-ул.Челюскинцев,18-Энгельса,46-д/сад «Колосок»-ост.Кошелево-д/сад «Колосок»-магазин «Ксюша»-Администрация -АС Суксун | П.Суксун: ул. К-Маркса, ул. Космонавтов, ул. Южная, ул. Зеленая, ул. Колхозная, плотина, ул.Калинина, а/д-Пермь-Екатеринбург-Суксун, с. В-Суксун: ул. Ленина, а/д В-Суксун-Киселево, д.Киселево: ул. Школьная, ул. Нагорная, а/д Суксун-Киселево, п. Суксун: ул. Советская, ул. Кирова, ул. К-Маркса, ул. Космонавтов, ул. Южная, ул. Зеленая, ул. Колхозная, плотина, ул. Челюскинцев, ул. Энгельса, ул. Чапаева, ул. Кирова, ул. К-Маркса | 24,3 | Остановочные пункты | По нерегулируемым тарифам | автобус | Малый, средний | 1 | любой | 17.04.2017 | ИП Швецов С.Б. |

Показатели деятельности автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок представлены в таблице 2.6.3.

Таблица 2.6.3. Показатели деятельности автобусного транспорта, в том числе городской маршрут

| № пп | Показатель | Ед. изм. | 2020год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество автобусных маршрутов | ед. | 13 |
| 2 | Протяженность автобусных маршрутов | км | 1537,10 |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел./год | 150 |
| 4 | Пассажирооборот | пасс-ч | 300 |

По следованию общественного транспорта расположены остановочные комплексы без павильонов, необходимо размещение и оборудование согласно требованиям ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных автодорогах. Общие технические требования».

Остановочные комплексы перечислены в таблице 2.6.4.

Таблица 2.6.4. Остановочные комплексы

| № пп | Месторасположение остановочного пункта | Количество остановочных пунктов |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Поедуги | 1 |
| 2 | д.Верхняя Истекаевка | 1 |
| 3 | д.Тохтарево | 1 |
| 4 | д.Бырма | 1 |
| 5 | д.Юркан | 1 |
| 6 | д.Пепелыши | 1 |
| 7 | д.Иванково | 1 |
| 8 | д.Сасыково | 1 |
| 9 | д.Тебеняки | 1 |
| 10 | д.Журавли | 1 |
| 11 | д.Васькино | 1 |
| 12 | д.Морозково | 1 |
| 13 | д.Бор | 1 |
| 14 | д.Сызганка | 1 |
| 15 | д.Усть-Иргино | 1 |
| 16 | д.Каменка | 1 |
| 17 | д.Шатлык | 1 |
| 18 | д.Красный Луг | 1 |
| 19 | д.Нижняя Истекаевка | 1 |
| 20 | д.Березовка | 1 |
| 21 | с. Ключи | 6 |
| 22 | с. Брёхово | 3 |
| 23 | д. Шахарово | 2 |
| 24 | д. Усть-Лог | 1 |
| 25 | д. Осинцево | 2 |
| 26 | с. Торговище | 2 |
| 27 | с. Тис | 1 |
| 28 | д. Агафонково | 1 |
| 29 | д. Мартьяново | 1 |
| 30 | с. Сыра | 1 |
| 31 | д. Копорушки | 1 |
| 32 | рп. Суксун ул. Кирова, вблизи д. 14 | 1 |
| 33 | рп. Суксун ул. Кирова, вблизи д. 39 | 1 |
| 34 | рп. Суксун ул. Кирова, вблизи д. 46 | 1 |
| 35 | рп. Суксун ул. Кирова, вблизи д. 52 | 1 |
| 36 | рп. Суксун ул. Кирова, вблизи д. 101 | 1 |
| 37 | рп. Суксун ул. Северная, вблизи д. 21 | 1 |
| 38 | рп. Суксун ул. Калинина, вблизи д. 18 | 1 |
| 39 | рп. Суксун ул. Калинина, вблизи д. 27 | 1 |
| 40 | рп. Суксун ул. Школьная, вблизи д. 6 | 1 |
| 41 | рп. Суксун ул. Колхозная, вблизи д. 1 | 1 |
| 42 | рп. Суксун ул. Колхозная, напротив д.1 | 1 |
| 43 | рп. Суксун ул. Колхозная, вблизи д.13 | 1 |
| 44 | рп. Суксун ул. Советская, вблизи д. 12 | 1 |
| 45 | рп. Суксун ул. Зеленая, вблизи д. 1 | 1 |
| 46 | рп. Суксун ул. Зеленая, вблизи д. 2 | 1 |
| 47 | рп. Суксун ул. Зеленая, вблизи д. 36 | 1 |
| 48 | рп. Суксун ул. Космонавтов, вблизи д. 8 | 1 |
| 49 | рп. Суксун ул. Космонавтов, вблизи д. 9 | 1 |
| 50 | рп. Суксун ул. Южная, вблизи д. 23 | 1 |
| 51 | д. Киселево | 1 |
| 52 | с. Верхний Суксун | 1 |
| 53 | д. Дикое Озеро | 1 |

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары с асфальтобетонным покрытием и тротуарных плит. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые наземные пешеходные переходы, в соответствии с ГОСТом Р 52289-2019.

Специальные велосипедные дорожки обособленные и изолированные, где проезд на велосипедах организован по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а также в пределах планировочных районов отсутствуют.

По итогам анализа, проектом организации дорожного движения на территории городского округа (далее-проектом) предлагается:

- для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров вдоль асфальтированных дорог городского округа, а также обустройство тротуаров;

- обустройство пешеходных переходов на территории Суксунского городского округа;

- профилактические меры по грамотности населения в дорожной безопасности.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения дорожного покрытия на территории городского округа определен маршрут грузового транспорта по Суксунскому городскому округу. Дорожные знаки, определяющие возможные направления движения таких транспортных средств, размещены на улицах (дорогах) по которым разрешено их движение.

В системе дорожного обслуживания городского округа функционируют следующие предприятия:

- ООО СХФ «Агрохим»

- ИП Китаев Валерий Германович;

- ИП Беляевских Андрей Николаевич;

- ИП Караваев Александр Георгиевич.

На период реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры не рассматривается расширение парка транспортных средств коммунальных служб.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия.

Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

- отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований ПДД;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность.

Обеспечение безопасности дорожного движения на уровне муниципального образования как правило решается за счет:

- сокращение дорожно-транспортного травматизма;

- усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений.

При этом в муниципальном образовании ограничиваются следующими первоочередными мероприятиями:

- установка, замена дорожных знаков;

- содержание дорог, ремонт проезжей части автодорог, ямочный

- ремонт и частичное асфальтирование дорог;

- выпиловка деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых.

Информация по ДТП представлена в таблице 2.9.1 (информация получена с официального сайта Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации: http://stat.gibdd.ru/).

Анализ видов ДТП за 2019–2020 годы показывает, что основную долю видов от общего количества составляют столкновение, наезд на пешехода, наезд на препятствие.

Высокий уровень ДТП с пешеходами в первую очередь связан с недостаточной организацией дорожного движения, недостаточным количеством тротуаров, ограждений, пешеходных переходов, освещения и т.д.

Таблица 2.9.1 Информация по ДТП

| № пп | Дата ДТП | Вид ДТП | Дорога | Км | м | Адрес | Погибло | Ранено | Кол-во ТС | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| 1 | 13.12.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 138 | 322 | Суксунский городской округ | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 08.12.2019 | Наезд на стоящее ТС | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 116 | 454 | Суксунский городской округ | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 03.12.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 115 | 800 | Суксунский городской округ | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 17.11.2019 | Иной вид ДТП |  |  |  | Суксунский городской округ, д Моргуново, ул Таежная, 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 13.11.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 141 | 282 | Суксунский городской округ | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 11.11.2019 | Наезд на пешехода | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 125 | 264 | Суксунский городской округ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 26.10.2019 | Наезд на пешехода |  |  |  | Суксунский городской округ, с Ключи, ул Золина, 201а | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 05.10.2019 | Наезд на пешехода |  |  |  | Суксунский городской округ, рп Суксун, ул Кирова, 144 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 15.09.2019 | Наезд на пешехода |  |  |  | Суксунский городской округ, с Ключи, ул Золина, 204 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 04.09.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 139 | 77 | Суксунский городской округ | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | 22.08.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 153 | 82 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | 01.08.2019 | Наезд на пешехода | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 153 | 969 | Суксунский городской округ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 31.07.2019 | Столкновение |  |  |  | Суксунский городской округ, рп Суксун, ул Карла Маркса, 86 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | 26.07.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 115 | 680 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 22.07.2019 | Наезд на пешехода |  |  |  | Суксунский городской округ, рп Суксун, ул Колхозная, 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 14.07.2019 | Столкновение |  |  |  | Суксунский городской округ, д Опалихино, ул Советская, 44 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 04.07.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 137 | 49 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | 09.05.2019 | Наезд на пешехода | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 109 | 929 | Суксунский городской округ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 02.05.2019 | Опрокидывание | Кишерть-Суксун | 26 | 981 | Суксунский городской округ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 29.04.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 157 | 850 | Суксунский городской округ | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | 21.04.2019 | Опрокидывание | Ключи-Агафонково | 13 | 462 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 14.04.2019 | Столкновение | Ключи-Агафонково | 13 | 588 | Суксунский городской округ | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | 23.03.2019 | Наезд на пешехода |  |  |  | Суксунский городской округ, с Ключи, ул Золина, 76 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 11.03.2019 | Опрокидывание | Суксун-Поедуги-Сызганка | 6 | 700 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 23.01.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 134 | 293 | Суксунский городской округ | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | 11.01.2019 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург |  |  | Суксунский городской округ, д Шахарово, ул Центральная, 48 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2020 год |
| 1 | 30.12.2020 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 110 | 660 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 26.12.2020 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 137 | 223 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 23.12.2020 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 121 | 958 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 21.12.2020 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 149 | 918 | Суксунский городской округ | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 18.12.2020 | Наезд на пешехода | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 159 | 4 | Суксунский городской округ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 07.12.2020 | Съезд с дороги | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 121 | 800 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 10.11.2020 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 114 | 440 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | 04.11.2020 | Съезд с дороги | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 109 | 650 | Суксунский городской округ | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 26.10.2020 | Съезд с дороги | Ключи-Агафонково | 23 | 900 | Суксунский городской округ | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 03.10.2020 | Наезд на пешехода |  |  |  | Суксунский городской округ, рп Суксун, ул Северная, 23 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 26.09.2020 | Съезд с дороги | Поедуги-Бор | 5 | 312 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 18.08.2020 | Наезд на стоящее ТС | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 147 | 94 | Суксунский городской округ | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | 10.08.2020 | Наезд на препятствие | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 133 | 200 | Суксунский городской округ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 09.08.2020 | Съезд с дороги | Сызганка - Берёзовка - Каменка | 4 | 35 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 07.08.2020 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Суксунский городской округ, с Брехово, ул Советская, 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 04.08.2020 | Опрокидывание |  |  |  | Суксунский городской округ, с Сабарка, ул Первомайская, 24 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 15.07.2020 | Наезд на велосипедиста |  |  |  | Суксунский городской округ, рп Суксун, ул Кирова, 104 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | 15.07.2020 | Столкновение |  |  |  | Суксунский городской округ, рп Суксун, ул Кирова, 45а | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 12.07.2020 | Опрокидывание | Поедуги-Журавли - Кошелево | 4 | 435 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 04.07.2020 | Опрокидывание | Поедуги-Тарасово | 0 | 603 | Суксунский городской округ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 27.06.2020 | Опрокидывание |  | 0 | 0 | Суксунский городской округ, д Куликово | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 20.06.2020 | Съезд с дороги | Суксун-Сивково | 7 | 900 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | 04.06.2020 | Наезд на велосипедиста | Суксун-Поедуги-Сызганка |  |  | Суксунский городской округ, д Тохтарево, ул Центральная, 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | 07.05.2020 | Опрокидывание |  |  |  | Суксунский городской округ, рп Суксун, ул Мичурина, 20 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 05.05.2020 | Столкновение | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 127 | 684 | Суксунский городской округ | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 16.04.2020 | Наезд на пешехода |  |  |  | Суксунский городской округ, рп Суксун, ул Колхозная, 24а | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 06.04.2020 | Опрокидывание |  |  |  | Суксунский городской округ, д Кошелево, ул Центральная, 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 13.01.2020 | Съезд с дороги | Р-242 Пермь - Екатеринбург | 131 | 100 | Суксунский городской округ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 13.01.2020 | Наезд на пешехода |  |  |  | Суксунский городской округ, рп Суксун, ул Северная, 21 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 03.01.2020 | Наезд на стоящее ТС |  |  |  | Суксунский городской округ, с Советная, ул Советинская, 27 | 0 | 1 | 2 | 1 |

Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ;

- обеспечить безопасность дорожного движения.

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

На территории преобладают южные и юго-западные ветра. Такое направления ветра является неблагоприятным для поселка, т.к. в южной и юго-западной части рабочего поселка Суксун располагается промышленная зона, в которую входят предприятия 2 и 3 класса опасности. В выбросах этих предприятий преобладают пыль, оксид углерода и диоксид азота.

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения, вызываемые дорожными перевозками, может быть разделена на три основные группы: локальное, региональное и глобальное.

К локальному виду воздействия относятся:

Влияние на здоровье: вызывается угарным газом (СО), углеводородами, окислами азота, твердыми составляющими выбросов автотранспорта (включая углерод, сульфаты и свинец), а также вторичными фотохимическими токсинами.

Влияние на гигиенические условия: воздействие шума и вибрации от дорожного движения.

Разрушение конструкционных материалов транспортных средств и дорожных сооружений под действием серных и азотных составляющих выбросов автотранспорта, а также оксидов фотохимического происхождения.

Само существование дорожной сети оказывает негативное воздействие на окружающую среду, нарушая природный баланс.

Содержание автодорожной сети: производство ремонтных работ, удаление растительности вдоль дорог для обеспечения видимости оказывают негативное воздействие на почву, грунтовые воды и растительность. Эти эффекты незамедлительно появляются в большинстве крупных городов вместе с развитием транспортной сети. Они наиболее ощутимы и поэтому лучше изучены.

К региональному виду воздействия относятся:

- подкисление (ацилирование) почв, происходящее под действием серных и азотных составляющих;

- насыщение воздуха азотом, вызываемое азотными составляющими;

- увеличение концентрации тропосферного (низкоуровневого) озона и влияние на растительность. Этот эффект вызывается действием вторичных токсинов, получающихся из углеводородов и окислов азота;

- разрушение конструкционных материалов под действием серных и азотных составляющих, а также оксидов фотохимического происхождения.

К глобальному виду воздействия относится парниковый эффект: вызывается действием углекислого газа (СО2), метана (СН4), озона (О3), фреонов (CFC) и т.д. Истощение слоя стратосферного (высокоуровневого) озона. Вызывается действием фреонов (CFC), оксида азота (N2O).

Глобальные эффекты, особенно парниковый эффект, по расчетам экологов будут иметь долговременное развитие. Это значит, что вредное воздействие, вызывающее эти проблемы, будет под контролем, природные процессы, уже вовлеченные в глобальные изменения, будут продолжаться еще долгое время.

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду можно подразделить на три группы:

- факторы транспортного потока, включающие в себя загрязнение воздуха, акустическое загрязнение, вибрацию;

- факторы автомагистрали, включающие в себя визуальное внедрение, эффект «разделения», изменение землепользования и разрушение почв;

- конструкционные факторы, включающие в себя шум и загрязнение воздуха при строительстве дорожных объектов.

Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит автотранспорт. Использование этилированного бензина, а также неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок на выхлопах, прогрев двигателей в зимний период приводят к увеличению выбросов окиси углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и оксидов азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Неблагоприятным условием, приводящим к повышенным концентрациям вредных веществ в атмосферном воздухе, является близлежащая трасса федерального значения. По результатам оценки негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду не превышает допустимые пределы, установленные действующим законодательством.

В таблице 2.10.1 представлены основные загрязняющие вещества и их источники.

Таблица 2.10.1. Основные загрязняющие вещества и их источники

| Загрязняющее вещество | Основные источники | Стандарт ПДК |
| --- | --- | --- |
| Угарный газ СО | выхлопы автотранспорта, некоторые произв. процессы | 10 мг/ м3 в течении.8 ч. 40 мг/ м3 в течении 1 ч. |
| Оксид серы SO2 | тепловые и электростанции, использующие серосодержащие нефтяные продукты или уголь, производство серной кислоты | 80 мкг/ м3 в течении года, 365 мкг/ м3 в течении 24 ч. |
| Взвешенные твердые частицы | выхлопы автотранспорта, произв. процессы, сжигание мусора, тепловые и электростанции, реакция загрязняющих веществ в атмосфере | 75 мкг/ м3 в течении года, 260 мкг/ м3 в течении 24 ч. |
| Свинец Pb | выхлопы автотранспорта, плавильные печи, производство батареек | 1.5 мкг/ м3 в течении 3 мес. 260 мкг/ м3 в течении 24 ч. |
| Окислы азота NO, NO2 | выхлопы автотранспорта, тепловые и электростанции, производство азотной кислоты, взрывы, заводы удобрений | 100 мкг/ м3 в год для NO2, |
| Фотохимические оксиды, озон О3, пероксиацетил нитрат, альдегиды | фотохимическая реакция окислов азота и углеводородов под действием солнечного света | 235 мкг/м3 в 1 час |
| Не метановые углеводороды - этан, этилен, пропан, бутан, пентан, ацетилен | выхлопы автотранспорта, произв. процессы, сжигание мусора, испарение растворителей, сжигание топлива | нет данных |
| Углекислый газ СО2 | Любые источники горения | Способен причинить вред здоровью при концентрации 4400 мг/ м3 за 2-8 часов |

Снижение вредного воздействия всех видов транспорта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет перехода на применение транспортных средств, работающих на экологических видах топлива (компримированный газ, электроэнергия) и альтернативных источниках энергии, а также снижение энергоемкости транспортных средств.

Для этого надзорными органами предполагается усиление контроля технического состояния эксплуатируемых транспортных средств по экологическим показателям, ограничения выбросов и утилизации отходов транспортных предприятий.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума

Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Источник шумового загрязнения в городском округе:

- дорога общего пользования федерального значения «Пермь – Екатеринбург»;

- электроподстанция;

- воздушные линии электропередач более 110 кВ;

- производственные площадки предприятий.

Снижение двигательной активности

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию. Учитывая сложившуюся планировочную структуру городского округа и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, прохождение маршрутов грузового автотранспорта без захода в жилую зону, позволяет в целом снизить загрязненность воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей городского округа, которая будет направлена на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется для предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа.

2.11.1. Характеристика существующих условий.

В таблице 2.11.1 представлены основные характеристики существующих условий транспортной инфраструктуры.

Таблица 2.11.1. Основные характеристики существующих условий транспортной инфраструктуры

| № пп | Показатель | Ед. измерения | 2019год | 2020год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения городского округа |
| 1.1. | всего | км | 567,616 | 567,616 |
| 1.2. | с твердым покрытием | км | 0 | 0 |
| 1.3. | с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | км | 76,3 | 76,3 |
| 1.4. | с покрытием из гравия | км | 488,716 | 488,716 |
| 1.5. | грунтовое покрытие | км | 2,6 | 2,6 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт | км | 11,3 | 11,3 |
| 3. | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | км | 359,505 | 359,505 |
| 4. | Общее протяжённость освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | нд | нд |
| 5. | Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов) | Кв.км. | 2838,08 | 2838,08 |
| 6. | Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа | Шт. | 3 | 3 |

2.11.2. Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура

В перспективе предусматривается улучшение транспортного обслуживания за счет:

- повышение безопасности автомобильного движения;

- создание устойчивого автомобильного сообщения со всеми населенными пунктами округа;

- обеспечение мобильности населения;

- модернизации тротуаров и мероприятий по организации безопасного пешеходного движения;

- развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с уровнем автомобилизации населения городского округа.

Программой предусмотрено:

- реконструкция существующих дорог;

- реконструкция мостовых сооружений;

- асфальтирование основных и второстепенных улиц населенных пунктов;

- строительство СТО;

- строительство многотопливных АЗС;

- установка дополнительных систем контроля соблюдения ПОДД;

- реконструкция остановочных пунктов;

- установка светофорных объектов;

- реконструкция пешеходных переходов.

Парковочное пространство

В городском округе принята следующая концепция размещения и строительства новых объектов постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей:

- автомобили, принадлежащие населению, проживающему в индивидуальных домах, размещаются на соответствующих участках;

- автомобили, принадлежащие населению, проживающему в многоквартирных домах, размещаются на придомовых участках и на парковочных оборудованных местах.

Программой предусмотрено расширение парковочного пространства и организация мест хранения транспортных средств.

Увеличение парка автомобилей потребует развития предприятий автосервиса, станций технического обслуживания. С учетом развития городского округа и заложенных Генеральным планом мероприятий, проектом предполагается размещение комплексов предприятий автосервиса, автомобильных моек и расширение зоны придорожного сервиса в районе федеральной трассы «Екатеринбург-Пермь».

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции распоряжения правительства РФ от 11.06.2014г. №1032-р;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СЭД-44-01-03-35 от 11.03.2019г. «Об утверждении реестра остановочных пунктов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Пермского края»;

- Постановление Правительства Пермского края от 07.03.2019г. № 138-п «Об утверждении Перечня остановочных пунктов, расположенных вне территории автовокзалов и автостанций, использование которых по межрегиональному маршруту регулярных перевозок допускается в ПК»;

- Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» от 03.10.2013г. №1323-п.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Суксунского городского округа являются бюджетные средства всех уровней и внебюджетные средства.

Привлечение средств бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования – городского округа на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий городского округа по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе.

Таким образом возможности органов местного самоуправления городского округа должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития.

При разработке демографического прогноза городского округа применяются показатели перспективной численности населения, утвержденные в Генеральном плане Суксунского городского округа и представленные в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Демографический прогноз городского округа

| № пп | Наименование показателя | Фактическое положение | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  | 2020 год | 2026 год | 2040 год |
| 1 | Численность населения, чел. | 18507 | 19100 | 19100 |

Методы экстраполяции – метод прогнозирования, основанный на предположении неизменности среднегодовых темпов роста, среднегодовых абсолютных и относительных приростов.

Методы экстраполяции применяются в демографии для расчета общей численности населения только при отсутствии резких колебаний рождаемости, смертности и миграции. В реальности неизменные среднегодовые абсолютные приросты могут оставаться таковыми только непродолжительное время, поэтому прогнозирование численности населения с использованием указанной линейной функции может быть использовано только в среднесрочных прогнозах.

Прогноз жилищного строительства

До конца расчетного периода предусмотрен ввод нового жилищного строительства на территории городского округа.

Сценарий предусматривает рост объемов жилищного строительства без выделения дополнительных бюджетных средств и не учитывает роста рынков первичного и вторичного жилья.

3.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта.

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на средне- и долгосрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок, представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения

| № пп | Наименование показателя | Фактическое положение | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  | 2020 год | 2026 год | 2040 год |
| 1 | Среднегодовой пассажирооборот | 300 | 298 | 280 |

Прогнозируется снижение пассажирооборота на автобусном транспорте в связи с незначительным повышением уровня автомобилизации и сокращением численности в городском округе.

Для решения задач, сформулированных Транспортной стратегией Российской Федерации, по снижению негативного воздействия личным автотранспортом на окружающею среду необходима работа с населением по повышению информированности по обеспечению экологической безопасности транспортного комплекса и вовлечь различные общественные организации и объединения в работу по формированию и пропаганде эффективных мер, направленных на снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду, в том числе производить пропаганду частичного замещения населением автомобильного транспорта на автобусный транспорт.

Исходя из анализа транспортной инфраструктуры городского округа и выявленных проблем, Программой предлагается развитие транспорта и организация транспортных связей, направленных на создание транспортной сети, способной обеспечить связи как внутри округа, так и краевые связи в пределах заданных параметров.

В связи с этим основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются:

- сохранение и совершенствование существующей сети дорог общего пользования;

- приведение технического состояния дорог и искусственных сооружений в соответствие с категорийностью и классификацией дорог с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

- создание дополнительных выходов в смежные регионы;

- повышение сервисного обслуживания для пользователей дорог;

- обеспечение надежных связей населенных пунктов с центром городского округа.

Рост транспортного спроса и грузопотоков на перспективу определяется развитием следующих отраслей экономической деятельности:

- сельскохозяйственное производство;

- развитие личных подворий населения в сельской местности;

- развитие оптовой и розничной торговли.

С учетом полученной информации о прогнозе социально-экономического и градостроительного развития, ориентированного на улучшение качества жизни, увеличения численности городского округа, увеличение объемов выпускаемой производственными предприятиями продукции - среднегодовой пассажиропоток к 2040 году сократится на 6,6%.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

На территории городского округа прослеживается тенденция увеличения показателя уровня автомобилизации.

Развитие экономической деятельности на территории Суксунского городского округа требует уплотнения сети автодорог на территории городского округа и организации транспортного выхода на территории смежных муниципалитетов. Данные обстоятельства требуют развития транспортной инфраструктуры по нижеуказанным параметрам.

Система массового пассажирского транспорта городского округа представлена автобусным транспортом.

Автомобильный транспорт

Существенных изменений в автомобильном транспорте к 2040 году не предвидится. Транспортная связь будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение). Внутри населенных пунктов передвижение будет осуществляться общественным, личным транспортом.

Автобусный транспорт

Обслуживание населения городского округа пассажирскими перевозками в настоящее время осуществляют индивидуальные предприниматели. Для пассажирских перевозок городского округа характерны:

- значительная общая подвижность населения в межпоселковых и краевых поездках;

- большие интервалы движения между рейсами автобусных маршрутов пригородного сообщения;

- определенный отток пассажиров с маршрутов пассажирских перевозок на легковой (индивидуальный) транспорт.

3.4. Прогноз развития дорожной сети городского округа.

Основными направлениями развития дорожной сети городского округа в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог, в соответствии с Генеральным планом городского округа:

- нормативного содержания дорог (реконструкция и строительство);

- повышения качества и безопасности дорожной сети – расширение проезжих частей, реконструкция дорожного покрытия, установка искусственных неровностей.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Будет сохраняться тенденция к увеличению уровня автомобилизации населения городского округа, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам массового скопления людей.

Прогноз уровня автомобилизации населения на 1000 человек представлен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Прогноз уровня автомобилизации

| № пп | Наименование показателя | Фактическое положение | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  | 2020 год | 2026 год | 2040 год |
| 1 | Уровень автомобилизации населения, ед. | 606 | 610 | 610 |

На планируемый срок рост автомобилизации населения продолжится. Количество автомобилей на 1 000 жителей городского округа достигнет порядка 610 единиц. Нагрузка на автодорожную сеть общего пользования городского округа со стороны населения, проживающего на территории сельских населенных пунктов городского округа, увеличится незначительно в связи с его малочисленностью. Прогнозируется рост нагрузки на автодорожную сеть за счет большей транспортной проницаемости территории городского округа со смежных территорий.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

Динамика аварийности представлена в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Динамика аварийности

| № пп | Наименование показателя | Фактическое положение | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  | 2020 год | 2026 год | 2040 год |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия, ед. | 103 | 95 | 20 |

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа позволит сохранить тенденцию уменьшения количества ДТП на период действия настоящей Программы.

Мероприятия, направленные на ликвидацию недостатков зимнего содержания автодорог, своевременное устранение дефектов дорожного покрытия, поддержание в рабочем состоянии горизонтальной разметки проезжей части автодорог, поддержание нормативной освещенности дорог и пешеходных переходов, позволят до 50% уменьшить количество ДТП, возникших в результате данных недостатков. Недостатки зимнего содержания и дефекты дорожного покрытия превалируют в числе факторов, способствующих совершению ДТП.

Данные мероприятия должны предусматривать конкретный набор действий и инструкции для служб и учреждений, задействованных в организации и обеспечении безопасности автодорожного, железнодорожного, пешеходного и велосипедного движения (техническое обустройство автомобильных и железных дорог, их инфраструктурных элементов, взаимодействие с ГИБДД, сфера профессиональной и любительской подготовки водителей, пропаганда безопасности на автодорогах среди всех слоев населения, работа СМИ, проведение конкурсов, декад безопасности и т.п.).

Целевым показателем безопасности дорожного движения является количество ДТП на автодорогах общего пользования. При базовом показателе количества ДТП на территории городского округа в 2020 году, равным 30, значение целевого показателя на перспективный период (2040 год) составит 20.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

- Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта.

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, экономическое развитие региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Прогноз сценарных условий развития транспортной инфраструктуры Суксунского городского округа разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (максимальный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Суксунского городского округа. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение текущего состояния, сложившегося в последний период. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры будут осуществляться в рамках Генерального плана городского округа. Сценарий характеризуется поддержанием и качественным ремонтом дорожной сети.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Суксунского городского округа предполагается проведение более активной деятельности, направленной на развитие транспортной инфраструктуры. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях развития жилищного фонда, увеличения рабочих мест, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также дальнейшие инвестиции в разработку новых месторождений.

Вариант 3 (максимальный). На территории городского округа предполагается проведение более активной политики и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста – строительство промышленных объектов для увеличения числа рабочих мест и привлекательности. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования.

В Программе реализуется умеренно-оптимистичный вариант - качественного содержания (ремонт и реконструкция), капитального ремонта и строительства дорог.

5. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий.

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, очередность реализации мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2035 годы | 2036-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| 1.1. | Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2025-2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Выполнение мероприятий ПОДД по установке дорожных знаков | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство станций СТО д. Поедуги, рп. Суксун, ул. Куйбышева на 2 поста | 2025, 2036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство многотопливных АЗС | 2026, 2036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Выполнение мероприятий ПОДД по установке искусственных неровностей | 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |
| 2.1. | Строительство автостанции для автобусных междугородних и внутримуниципальных маршрутов | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция автобусных оставочных пунктов в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |
| 3.1. | Организация парковочного пространства в рп. Суксун | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Строительство многоуровневых гаражных комплексов | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |
| 4.1. | Строительство велосипедных дорожек по центральным улицам рп. Суксун | 2028-2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация пешеходных переходов у социально-значимых объектов со светофорными объектами | 2025, 2027, 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Реконструкция пешеходного моста рп. Суксун, ул. Челюскинцев | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Реконструкция пешеходного моста рп. Суксун, ул. Братьев Чулковых | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Реконструкция пешеходного моста рп. Суксун, ул. Энгельса | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по развитию сети дорог городского округа |
| 6.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ольховка в рп. Суксун, км 0+003 - км 0+802 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в рп. Суксун, км 0+391 - км 1+481. Участок 1, км 0+003 - км 0+263 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Маношина в рп. Суксун, км 0+004 - км 0+970 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Золина в рп. Суксун, км 0+140 - км 0+760 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в рп. Суксун, км 0+000 - км 1+210 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса в рп. Суксун, км 0+000 - км 0+600 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Ремонт участка автомобильной дороги Ключи-Агафонково (участок Ключи-Тис), км 8+530 – км 9+438 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в рп. Суксун, км 0+105 – км 0+700 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Ремонт автодороги по улице Школьная в рп. Суксун, км 0+000 – км 1+326 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Ремонт автодороги по улице Плеханова в рп. Суксун, км 0+215 – км 0+340 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Ремонт автодороги по улице Учительская в рп. Суксун | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Ремонт автодороги по улице Халтурина в рп. Суксун, км 0+000 – км 0+547 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Ремонт автодороги по улице К. Маркса в рп. Суксун | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Ремонт автомобильной дороги Суксун-Шахарово | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Ремонт автомобильной дороги Суксун-Киселево | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в рп. Суксун | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заозерная в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Ремонт автомобильной дороги по ул Луговая в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вишневая в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Южный в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.24 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Комсомольский в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.25 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Володарского в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.26 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Советский в рп. Суксун | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.27 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.28 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пугачева в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.29 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунальная в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.31 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.32 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первая Зеленая до кладбища в д. В.Истекаевка | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.34 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первая Зеленая до свалки в д. В.Истекаевка | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. А. Невского в д. Васькино | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.36 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы в д. Васькино | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.37 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в д. Васькино | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.38 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в д. Васькино | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.39 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ключики в д. Пеганово | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.40 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Пеганово | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.41 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ольховка в д. Пеганово | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.42 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Пеганово | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.43 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная до кладбища в д. Пеганово | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.44 | Ремонт автомобильной дороги Суксун-Поедуги-Сызганка (уч. Поедуги-Сызганка) | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.45 | Ремонт автомобильной дороги Верх-Суксун - Киселево | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.46 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.47 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.48 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Володарского-Кирова в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.49 | Ремонт автомобильной дороги по проезду К.Маркса-Мира в рп. Суксун | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.50 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная до кладбища в д. Березовка | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.51 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. Березовка | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.52 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тихая в д. Березовка | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.53 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов до свалки в д. Бырма | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.54 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Бырма | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.55 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Бырма | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.56 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Речная в д. Васькино | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.57 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горная в д. Журавли | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.58 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в д. Журавли | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.59 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная до кладбища в д. Журавли | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.60 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Малая в д. Н. Истекаевка | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.61 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в д. Н. Истекаевка | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.62 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Н. Истекаевка | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.63 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Н. Истекаевка | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.64 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Пеганово | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.65 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ольховка в д. Пеганово | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.66 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Пеганово | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.67 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная до свалки в д. Сивково | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.68 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Верх-Сызганская в д. Сызганка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.69 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Верх-Сызганская до кладбища в д. Сызганка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.70 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Верх-Сызганский в д. Сызганка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.71 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Тебеняки | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.72 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Тебеняки | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.73 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Набережный в д. Тебеняки | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.74 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новоселов в д. Тебеняки | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.75 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Петухова в д. Тохтарево | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.76 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Тохтарево | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.77 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральнаядо кладбища в д. Тохтарево | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.78 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная до свалки в д. Тохтарево | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.79 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в д. Киселево | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.80 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Казахстанская в д. Киселево | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.81 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в д. Киселево | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.82 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в д. Опалихино | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.83 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Заречная в д. Опалихино | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.84 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Советский в д. Опалихино | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.85 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советинская в с. Советная | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.86 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Советная | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.87 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Уральская в с. Советная | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.88 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Советная | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.89 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Подгорная в с. Советная | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.90 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Советинский в с. Советная | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.91 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирская в с. Сабарка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.92 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Сабарка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.93 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная-1 в с. Сабарка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.94 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная-2 в с. Сабарка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.95 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная-3 в с. Сабарка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.96 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Сабарка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.97 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы в с. Сабарка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.98 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Сибирский в с. Сабарка | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.99 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в с. Сабарка | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.100 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Капчагайская в с. Сабарка | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.101 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Сабарка | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.102 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Сабарка | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.103 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Сабарка | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.104 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Моргуново | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.105 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кедровая в д. Моргуново | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.106 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Подлесная в д. Моргуново | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.107 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Зеленая в д. Моргуново | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.108 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. Моргуново | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.109 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Таежная в д. Моргуново | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.110 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в д. Ковалево | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.111 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дорожная в д. Ковалево | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.112 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Запрудная в д. Ковалево | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.113 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дальняя в д. Ковалево | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.114 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в д. Ковалево | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.115 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в д. Ковалево | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.116 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Южный | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.117 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Культуры в п. Южный | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.118 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы в п. Южный | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.119 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в п. Южный | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.120 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в п. Южный | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.121 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая в п. Южный | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.122 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Победы в п. Южный | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.123 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Одина в д. Шахарово | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.124 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Куляшова в д. Шахарово | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.125 | Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса в д. Шахарово | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.126 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Шахарово | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.127 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. Шахарово | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.128 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Золина в с. Ключи | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.129 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в с. Ключи | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.130 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Ключи | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.131 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в с. Ключи | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.132 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с. Ключи | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.133 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 Лет Победы в с. Ключи | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.134 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Ключи | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.135 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Курортная в с. Ключи | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.136 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Ключи | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.137 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Брехово | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.138 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Брехово | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.139 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в с. Брехово | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.140 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина в д. Осинцево | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.141 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Леонова в д. Осинцево | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.142 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в д. Осинцево | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.143 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Брехово | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.144 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в с. Брехово | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.145 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова в с. Брехово | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.146 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Брехово | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.147 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Брехово | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.148 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Стрельникова в с. Брехово | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.149 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Сыра | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.150 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Сыра | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.151 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в с. Сыра | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.152 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Сыра | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.153 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-ое мая в с. Сыра | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.154 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 9-ое мая в с. Сыра | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.155 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Космонавтов в с. Сыра | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.156 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Ленина в с. Сыра | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.157 | Ремонт автомобильной дороги по от ул. Колхозной до кладбища в с. Сыра | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.158 | Ремонт автомобильной дороги по в д. Пастухово | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.159 | Ремонт автомобильной дороги по в д. Шаламово | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.160 | Ремонт автомобильной дороги по в д. Набоки | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.161 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в с. Торговище | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.162 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в с. Торговище | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.163 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в с. Торговище | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.164 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Грязнуха в с. Торговище | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.165 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в д. Ярушино | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.166 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ярушино | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.167 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. Ярушино | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.168 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Куликовка в д. Мартьяново | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.169 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Мартьяново | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.170 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в с. Тис | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.171 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пратизанская в с. Тис | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.172 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Прудовая в с. Тис | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.173 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная в с. Тис | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.174 | Ремонт автомобильной дороги по переулки в с. Тис | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.175 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Злобина в с. Тис | 2037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.176 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в с. Тис | 2037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.177 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Тис | 2037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.178 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в с. Тис | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.179 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Юлаево | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.180 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная в д. Юлаево | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.181 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Агафонково | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.182 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в д. Агафонково | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.183 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Больничная в д. Агафонково | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.184 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Агафонково | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.185 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Центральный в д. Агафонково | 2038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.186 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в д. Агафонково | 2039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.187 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая в д. Агафонково | 2039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.188 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая в с. Ключи | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.189 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Золина в с. Ключи | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.190 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Курортная в с. Ключи | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.191 | Реконструкция моста через р. Тис (автодорога «Ключи — Агафонково» 16+242) | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.192 | Реконструкция моста через р. Сылва (Автодорога «Суксун - Поедуги - Сызганка» 5+973) | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.193 | Реконструкция моста через р. Юркан (автодорога «Суксун - Поедуги - Сызганка» 18+869 и автодорога «Поедуги - Бор» 1+514) | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.194 | Реконструкция моста через р. Суксунчик в рп. Суксун | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.195 | Реконструкция моста через р. Сылва в рп. Суксун | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.196 | Реконструкция моста в с. Верх-Суксун | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.197 | Реконструкция моста в д. Кошелево | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.198 | Разработка проектно-сметной документации и строительство улично-дорожной сети по ул. Молодежная, ул. Набережная д. Сасыково | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.199 | Разработка проектно-сметной документации и строительство улично-дорожной сети в д. Киселево, с. Ключи | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Оценка объемов капитальных затрат на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа произведена на основании расчетов по удельным капитальным затратам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 1 км автодороги, разработанным на основании сметных данных реализованных объектов – аналогов транспортной инфраструктуры на территории Пермского края.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, предлагаемого к реализации при выбранном варианте развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации при выбранном варианте развития транспортной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сумма капитальных вложений. млн. руб | Единица измерения | Показатель мероприятия | Год реализации мероприятия | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2035 годы | 2036-2040 годы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| 1.1. | Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 21.500 | ед. | 3 | 2025-2030 |  |  |  |  |  | 21.500 |  | Краевой бюджет |
| 1.1.2. | Выполнение мероприятий ПОДД по установке дорожных знаков | 5.250 | ед. | 200 | 2021-2030 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 2.625 |  | Местный бюджет |
| 1.1.3. | Строительство станций СТО д. Поедуги, рп. Суксун, ул. Куйбышева на 2 поста | 15.000 | ед. | 2 | 2025, 2036 |  |  |  |  |  | 7.500 | 7.500 | Внебюджетные источники |
| 1.1.4. | Строительство многотопливных АЗС | 37.600 | ед. | 2 | 2026, 2036 |  |  |  |  |  | 17.100 | 20.500 | Внебюджетные источники |
| 1.1.5. | Выполнение мероприятий ПОДД по установке искусственных неровностей | 5.500 | ед. | 32 | 2024-2028 |  |  |  | 0.600 | 0.600 | 4.300 |  | Местный бюджет |
|  | Итого по группе 1 | 84.850 |  |  |  | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 1.125 | 1.125 | 53.025 | 28.000 |  |
| Группа 2. | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |
| 2.1. | Реконструкция автобусных оставочных пунктов в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 | 8.000 | ед. | 20 | 2023-2025 |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.500 |  | Местный бюджет |
|  | Итого по группе 2 | 8,000 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.500 | 0.000 | Местный бюджет |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |
| 3.1. | Организация парковочного пространства в рп. Суксун | 4.500 | кв.м | 2500 | 2025-2027 |  |  |  |  |  | 4.500 |  | Местный бюджет |
|  | Итого по группе 3 | 4.500 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 |  |  |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |
| 4.1. | Организация пешеходных переходов у социально-значимых объектов со светофорными объектами | 19.500 | ед. | 12 | 2025, 2027, 2029 |  |  |  |  |  | 19.500 |  | Местный бюджет |
| 4.2. | Реконструкция пешеходного моста рп. Суксун, ул. Челюскинцев | 2.400 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2.400 |  | Местный бюджет |
| 4.3. | Реконструкция пешеходного моста рп. Суксун, ул. Братьев Чулковых | 2.500 |  |  | 2023 |  |  | 2.500 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 4.4. | Реконструкция пешеходного моста рп. Суксун, ул. Энгельса | 2.100 |  |  | 2024 |  |  |  | 2.100 |  |  |  | Местный бюджет |
|  | Итого по группе 4 | 26.500 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 2.100 | 0.000 | 21.900 | 0.000 |  |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по развитию сети дорог городского округа |
| 6.14 | Ремонт автомобильной дороги Суксун-Шахарово | 1.660 | км | 0.739 | 2021 | 1.660 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.15 | Ремонт автомобильной дороги Суксун-Киселево | 1.460 | км | 0.65 | 2021 | 1.460 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в рп. Суксун | 1.250 | км | 1 | 2022 |  |  | 1.250 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заозерная в рп. Суксун | 0.380 | км | 0.3 | 2023 |  |  | 0.380 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная в рп. Суксун | 0.630 | км | 0.5 | 2023 |  |  | 0.630 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.19 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в рп. Суксун | 0.880 | км | 0.7 | 2023 |  |  | 0.880 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.20 | Ремонт автомобильной дороги по ул Луговая в рп. Суксун | 0.630 | км | 0.5 | 2023 |  |  | 0.630 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вишневая в рп. Суксун | 0.630 | км | 0.5 | 2023 |  |  | 0.630 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.22 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в рп. Суксун | 1.250 | км | 1 | 2023 |  |  | 1.250 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.23 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Южный в рп. Суксун | 0.440 | км | 0.35 | 2023 |  |  | 0.440 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.24 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Комсомольский в рп. Суксун | 0.130 | км | 0.1 | 2023 |  |  | 0.130 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.25 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Володарского в рп. Суксун | 1.250 | км | 1 | 2023 |  |  | 1.250 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.26 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Советский в рп. Суксун | 0.220 | км | 0.175 | 2023 |  |  | 0.220 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.27 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в рп. Суксун | 1.690 | км | 1.35 | 2024 |  |  |  | 1.690 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.28 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пугачева в рп. Суксун | 0.380 | км | 0.3 | 2024 |  |  |  | 0.380 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.29 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в рп. Суксун | 0.690 | км | 0.55 | 2024 |  |  |  | 0.690 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунальная в рп. Суксун | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.31 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы в рп. Суксун | 0.380 | км | 0.3 | 2024 |  |  |  | 0.380 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.32 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в рп. Суксун | 0.750 | км | 0.6 | 2024 |  |  |  | 0.750 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.33 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первая Зеленая до кладбища в д. В.Истекаевка | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.34 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первая Зеленая до свалки в д. В.Истекаевка | 0.060 | км | 0.05 | 2024 |  |  |  | 0.060 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. А. Невского в д. Васькино | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.36 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы в д. Васькино | 0.560 | км | 0.45 | 2024 |  |  |  | 0.560 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.37 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в д. Васькино | 0.310 | км | 0.25 | 2024 |  |  |  | 0.310 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.38 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в д. Васькино | 0.380 | км | 0.3 | 2024 |  |  |  | 0.380 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.39 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ключики в д. Пеганово | 0.500 | км | 0.4 | 2024 |  |  |  | 0.500 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.40 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Пеганово | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.41 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ольховка в д. Пеганово | 0.750 | км | 0.6 | 2024 |  |  |  | 0.750 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.42 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Пеганово | 1.500 | км | 1.2 | 2024 |  |  |  | 1.500 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.43 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная до кладбища в д. Пеганово | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.44 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная до свалки в д. Пеганово | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.45 | Ремонт автомобильной дороги Суксун-Поедуги-Сызганка (уч. Поедуги-Сызганка) | 22.560 | км | 18.04 | 2024-2026 |  |  |  | 7.520 | 7.520 | 7.520 |  | Местный бюджет |
| 6.46 | Ремонт автомобильной дороги Верх-Суксун - Киселево | 1.820 | км | 0.81 | 2024 |  |  |  | 1.820 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.47 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая в рп. Суксун | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.48 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в рп. Суксун | 0.130 | км | 0.1 | 2024 |  |  |  | 0.130 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.49 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Володарского-Кирова в рп. Суксун | 0.190 | км | 0.15 | 2024 |  |  |  | 0.190 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.50 | Ремонт автомобильной дороги по проезду К.Маркса-Мира в рп. Суксун | 0.560 | км | 0.45 | 2024 |  |  |  | 0.560 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.51 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная до кладбища в д. Березовка | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.52 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. Березовка | 1.000 | км | 0.8 | 2024 |  |  |  | 1.000 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.53 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тихая в д. Березовка | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.54 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов до свалки в д. Бырма | 0.630 | км | 0.5 | 2024 |  |  |  | 0.630 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.55 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Бырма | 0.880 | км | 0.7 | 2024 |  |  |  | 0.880 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.56 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Бырма | 1.250 | км | 1 | 2024 |  |  |  | 1.250 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.57 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Речная в д. Васькино | 0.500 | км | 0.4 | 2025 |  |  |  |  | 0.500 |  |  | Местный бюджет |
| 6.58 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горная в д. Журавли | 0.630 | км | 0.5 | 2025 |  |  |  |  | 0.630 |  |  | Местный бюджет |
| 6.59 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в д. Журавли | 0.630 | км | 0.5 | 2025 |  |  |  |  | 0.630 |  |  | Местный бюджет |
| 6.60 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная до кладбища в д. Журавли | 1.250 | км | 1 | 2025 |  |  |  |  | 1.250 |  |  | Местный бюджет |
| 6.61 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Малая в д. Н. Истекаевка | 0.190 | км | 0.15 | 2025 |  |  |  |  | 0.190 |  |  | Местный бюджет |
| 6.62 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в д. Н. Истекаевка | 0.440 | км | 0.35 | 2025 |  |  |  |  | 0.440 |  |  | Местный бюджет |
| 6.63 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Н. Истекаевка | 0.380 | км | 0.3 | 2025 |  |  |  |  | 0.380 |  |  | Местный бюджет |
| 6.64 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Н. Истекаевка | 1.130 | км | 0.9 | 2025 |  |  |  |  | 1.130 |  |  | Местный бюджет |
| 6.65 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Пеганово | 0.630 | км | 0.5 | 2025 |  |  |  |  | 0.630 |  |  | Местный бюджет |
| 6.66 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ольховка в д. Пеганово | 0.750 | км | 0.6 | 2025 |  |  |  |  | 0.750 |  |  | Местный бюджет |
| 6.67 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Пеганово | 1.500 | км | 1.2 | 2025 |  |  |  |  | 1.500 |  |  | Местный бюджет |
| 6.68 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная до свалки в д. Сивково | 0.380 | км | 0.3 | 2025 |  |  |  |  | 0.380 |  |  | Местный бюджет |
| 6.69 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Верх-Сызганская в д. Сызганка | 1.250 | км | 1 | 2026 |  |  |  |  |  | 1.250 |  | Местный бюджет |
| 6.70 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Верх-Сызганская до кладбища в д. Сызганка | 1.250 | км | 1 | 2026 |  |  |  |  |  | 1.250 |  | Местный бюджет |
| 6.71 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Верх-Сызганская до свалки в д. Сызганка | 3.130 | км | 2.5 | 2026 |  |  |  |  |  | 3.130 |  | Местный бюджет |
| 6.72 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Верх-Сызганский в д. Сызганка | 0.380 | км | 0.3 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.380 |  | Местный бюджет |
| 6.73 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Тебеняки | 1.500 | км | 1.2 | 2026 |  |  |  |  |  | 1.500 |  | Местный бюджет |
| 6.74 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Тебеняки | 0.880 | км | 0.7 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.880 |  | Местный бюджет |
| 6.75 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Набережный в д. Тебеняки | 0.190 | км | 0.15 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.190 |  | Местный бюджет |
| 6.76 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новоселов в д. Тебеняки | 0.130 | км | 0.1 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.130 |  | Местный бюджет |
| 6.77 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Петухова в д. Тохтарево | 0.750 | км | 0.6 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.750 |  | Местный бюджет |
| 6.78 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Тохтарево | 1.500 | км | 1.2 | 2026 |  |  |  |  |  | 1.500 |  | Местный бюджет |
| 6.79 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральнаядо кладбища в д. Тохтарево | 2.500 | км | 2 | 2026 |  |  |  |  |  | 2.500 |  | Местный бюджет |
| 6.80 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная до свалки в д. Тохтарево | 2.500 | км | 2 | 2026 |  |  |  |  |  | 2.500 |  | Местный бюджет |
| 6.81 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в д. Киселево | 0.940 | км | 0.75 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.940 |  | Местный бюджет |
| 6.82 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Казахстанская в д. Киселево | 2.500 | км | 2 | 2026 |  |  |  |  |  | 2.500 |  | Местный бюджет |
| 6.83 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в д. Киселево | 0.350 | км | 0.28 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.350 |  | Местный бюджет |
| 6.84 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная в д. Опалихино | 0.750 | км | 0.6 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.750 |  | Местный бюджет |
| 6.85 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Заречная в д. Опалихино | 0.450 | км | 0.36 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.450 |  | Местный бюджет |
| 6.86 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Советский в д. Опалихино | 0.600 | км | 0.48 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.600 |  | Местный бюджет |
| 6.87 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советинская в с. Советная | 2.590 | км | 2.07 | 2026 |  |  |  |  |  | 2.590 |  | Местный бюджет |
| 6.88 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Советная | 0.780 | км | 0.62 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.780 |  | Местный бюджет |
| 6.89 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Уральская в с. Советная | 0.290 | км | 0.23 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.290 |  | Местный бюджет |
| 6.90 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Советная | 0.530 | км | 0.42 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.530 |  | Местный бюджет |
| 6.91 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Подгорная в с. Советная | 1.000 | км | 0.8 | 2026 |  |  |  |  |  | 1.000 |  | Местный бюджет |
| 6.92 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Советинский в с. Советная | 1.000 | км | 0.8 | 2026 |  |  |  |  |  | 1.000 |  | Местный бюджет |
| 6.93 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирская в с. Сабарка | 2.440 | км | 1.95 | 2026 |  |  |  |  |  | 2.440 |  | Местный бюджет |
| 6.94 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Сабарка | 0.190 | км | 0.15 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.190 |  | Местный бюджет |
| 6.95 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная-1 в с. Сабарка | 0.210 | км | 0.17 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.210 |  | Местный бюджет |
| 6.96 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная-2 в с. Сабарка | 0.440 | км | 0.35 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.440 |  | Местный бюджет |
| 6.97 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная-3 в с. Сабарка | 0.150 | км | 0.12 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.150 |  | Местный бюджет |
| 6.98 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Сабарка | 0.250 | км | 0.2 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.250 |  | Местный бюджет |
| 6.99 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы в с. Сабарка | 0.250 | км | 0.2 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.250 |  | Местный бюджет |
| 6.100 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Сибирский в с. Сабарка | 0.250 | км | 0.2 | 2026 |  |  |  |  |  | 0.250 |  | Местный бюджет |
| 6.101 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в с. Сабарка | 0.440 | км | 0.35 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.440 |  | Местный бюджет |
| 6.102 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Капчагайская в с. Сабарка | 0.560 | км | 0.45 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.560 |  | Местный бюджет |
| 6.103 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Сабарка | 0.350 | км | 0.28 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.350 |  | Местный бюджет |
| 6.104 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Сабарка | 0.310 | км | 0.25 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.310 |  | Местный бюджет |
| 6.105 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Сабарка | 0.480 | км | 0.38 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.480 |  | Местный бюджет |
| 6.106 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Моргуново | 4.200 | км | 3.36 | 2027 |  |  |  |  |  | 4.200 |  | Местный бюджет |
| 6.107 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кедровая в д. Моргуново | 0.150 | км | 0.12 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.150 |  | Местный бюджет |
| 6.108 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Подлесная в д. Моргуново | 0.190 | км | 0.15 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.190 |  | Местный бюджет |
| 6.109 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Зеленая в д. Моргуново | 0.380 | км | 0.3 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.380 |  | Местный бюджет |
| 6.110 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. Моргуново | 0.280 | км | 0.22 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.280 |  | Местный бюджет |
| 6.111 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Таежная в д. Моргуново | 0.380 | км | 0.3 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.380 |  | Местный бюджет |
| 6.112 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в д. Ковалево | 0.880 | км | 0.7 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.880 |  | Местный бюджет |
| 6.113 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дорожная в д. Ковалево | 2.750 | км | 2.2 | 2027 |  |  |  |  |  | 2.750 |  | Местный бюджет |
| 6.114 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Запрудная в д. Ковалево | 2.560 | км | 2.05 | 2027 |  |  |  |  |  | 2.560 |  | Местный бюджет |
| 6.115 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дальняя в д. Ковалево | 0.250 | км | 0.2 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.250 |  | Местный бюджет |
| 6.116 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в д. Ковалево | 0.500 | км | 0.4 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.500 |  | Местный бюджет |
| 6.117 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в д. Ковалево | 0.630 | км | 0.5 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.630 |  | Местный бюджет |
| 6.118 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Южный | 0.790 | км | 0.63 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.790 |  | Местный бюджет |
| 6.119 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Культуры в п. Южный | 0.340 | км | 0.27 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.340 |  | Местный бюджет |
| 6.120 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы в п. Южный | 0.380 | км | 0.3 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.380 |  | Местный бюджет |
| 6.121 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в п. Южный | 0.400 | км | 0.32 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.400 |  | Местный бюджет |
| 6.122 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в п. Южный | 0.380 | км | 0.3 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.380 |  | Местный бюджет |
| 6.123 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая в п. Южный | 0.310 | км | 0.25 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.310 |  | Местный бюджет |
| 6.124 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Победы в п. Южный | 0.210 | км | 0.17 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.210 |  | Местный бюджет |
| 6.125 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Одина в д. Шахарово | 3.130 | км | 2.5 | 2027 |  |  |  |  |  | 3.130 |  | Местный бюджет |
| 6.126 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Куляшова в д. Шахарово | 1.880 | км | 1.5 | 2027 |  |  |  |  |  | 1.880 |  | Местный бюджет |
| 6.127 | Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса в д. Шахарово | 1.250 | км | 1 | 2027 |  |  |  |  |  | 1.250 |  | Местный бюджет |
| 6.128 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Шахарово | 0.630 | км | 0.5 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.630 |  | Местный бюджет |
| 6.129 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. Шахарово | 0.500 | км | 0.4 | 2027 |  |  |  |  |  | 0.500 |  | Местный бюджет |
| 6.130 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Золина в с. Ключи | 4.380 | км | 3.5 | 2027 |  |  |  |  |  | 4.380 |  | Местный бюджет |
| 6.131 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в с. Ключи | 3.130 | км | 2.5 | 2027 |  |  |  |  |  | 3.130 |  | Местный бюджет |
| 6.132 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Ключи | 2.750 | км | 2.2 | 2028 |  |  |  |  |  | 2.750 |  | Местный бюджет |
| 6.133 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в с. Ключи | 4.630 | км | 3.7 | 2028 |  |  |  |  |  | 4.630 |  | Местный бюджет |
| 6.134 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунисимческая в с. Ключи | 2.880 | км | 2.3 | 2028 |  |  |  |  |  | 2.880 |  | Местный бюджет |
| 6.135 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 Лет Победы в с. Ключи | 2.880 | км | 2.3 | 2028 |  |  |  |  |  | 2.880 |  | Местный бюджет |
| 6.136 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Ключи | 0.880 | км | 0.7 | 2028 |  |  |  |  |  | 0.880 |  | Местный бюджет |
| 6.137 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Курортная в с. Ключи | 0.380 | км | 0.3 | 2028 |  |  |  |  |  | 0.380 |  | Местный бюджет |
| 6.138 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Ключи | 2.130 | км | 1.7 | 2028 |  |  |  |  |  | 2.130 |  | Местный бюджет |
| 6.139 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Брехово | 2.500 | км | 2 | 2029 |  |  |  |  |  | 2.500 |  | Местный бюджет |
| 6.140 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Брехово | 1.500 | км | 1.2 | 2029 |  |  |  |  |  | 1.500 |  | Местный бюджет |
| 6.141 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в с. Брехово | 1.380 | км | 1.1 | 2029 |  |  |  |  |  | 1.380 |  | Местный бюджет |
| 6.142 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина в д. Осинцево | 2.000 | км | 1.6 | 2029 |  |  |  |  |  | 2.000 |  | Местный бюджет |
| 6.143 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Леонова в д. Осинцево | 0.500 | км | 0.4 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.500 |  | Местный бюджет |
| 6.144 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в д. Осинцево | 0.500 | км | 0.4 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.500 |  | Местный бюджет |
| 6.145 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Брехово | 1.130 | км | 0.9 | 2029 |  |  |  |  |  | 1.130 |  | Местный бюджет |
| 6.146 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в с. Брехово | 0.630 | км | 0.5 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.630 |  | Местный бюджет |
| 6.147 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова в с. Брехово | 1.130 | км | 0.9 | 2029 |  |  |  |  |  | 1.130 |  | Местный бюджет |
| 6.148 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Брехово | 0.750 | км | 0.6 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.750 |  | Местный бюджет |
| 6.149 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Брехово | 1.000 | км | 0.8 | 2029 |  |  |  |  |  | 1.000 |  | Местный бюджет |
| 6.150 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Стрельникова в с. Брехово | 1.000 | км | 0.8 | 2029 |  |  |  |  |  | 1.000 |  | Местный бюджет |
| 6.151 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Сыра | 3.880 | км | 3.1 | 2029 |  |  |  |  |  | 3.880 |  | Местный бюджет |
| 6.152 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Сыра | 0.530 | км | 0.42 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.530 |  | Местный бюджет |
| 6.153 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в с. Сыра | 0.750 | км | 0.6 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.750 |  | Местный бюджет |
| 6.154 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Сыра | 0.580 | км | 0.46 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.580 |  | Местный бюджет |
| 6.155 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-ое мая в с. Сыра | 0.810 | км | 0.65 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.810 |  | Местный бюджет |
| 6.156 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 9-ое мая в с. Сыра | 0.440 | км | 0.35 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.440 |  | Местный бюджет |
| 6.157 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Космонавтов в с. Сыра | 0.480 | км | 0.38 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.480 |  | Местный бюджет |
| 6.158 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Ленина в с. Сыра | 0.310 | км | 0.25 | 2029 |  |  |  |  |  | 0.310 |  | Местный бюджет |
| 6.159 | Ремонт автомобильной дороги по от ул. Колхозной до кладбища в с. Сыра | 1.250 | км | 1 | 2030 |  |  |  |  |  | 1.250 |  | Местный бюджет |
| 6.160 | Ремонт автомобильной дороги по в д. Пастухово | 2.260 | км | 1.81 | 2030 |  |  |  |  |  | 2.260 |  | Местный бюджет |
| 6.161 | Ремонт автомобильной дороги по в д. Шаламово | 0.650 | км | 0.52 | 2030 |  |  |  |  |  | 0.650 |  | Местный бюджет |
| 6.162 | Ремонт автомобильной дороги по в д. Набоки | 1.310 | км | 1.05 | 2030 |  |  |  |  |  | 1.310 |  | Местный бюджет |
| 6.163 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в с. Торговище | 3.130 | км | 2.5 | 2030 |  |  |  |  |  | 3.130 |  | Местный бюджет |
| 6.164 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в с. Торговище | 2.880 | км | 2.3 | 2030 |  |  |  |  |  | 2.880 |  | Местный бюджет |
| 6.165 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в с. Торговище | 1.250 | км | 1 | 2030 |  |  |  |  |  | 1.250 |  | Местный бюджет |
| 6.166 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Грязнуха в с. Торговище | 2.130 | км | 1.7 | 2030 |  |  |  |  |  | 2.130 |  | Местный бюджет |
| 6.167 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в д. Ярушино | 0.500 | км | 0.4 | 2030 |  |  |  |  |  | 0.500 |  | Местный бюджет |
| 6.168 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ярушино | 1.440 | км | 1.15 | 2030 |  |  |  |  |  | 1.440 |  | Местный бюджет |
| 6.169 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в д. Ярушино | 0.190 | км | 0.15 | 2030 |  |  |  |  |  | 0.190 |  | Местный бюджет |
| 6.170 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Куликовка в д. Мартьяново | 0.810 | км | 0.65 | 2030 |  |  |  |  |  | 0.810 |  | Местный бюджет |
| 6.171 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Мартьяново | 1.130 | км | 0.9 | 2030 |  |  |  |  |  | 1.130 |  | Местный бюджет |
| 6.172 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная в с. Тис | 1.630 | км | 1.3 | 2031 |  |  |  |  |  | 1.630 |  | Местный бюджет |
| 6.173 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пратизанская в с. Тис | 1.380 | км | 1.1 | 2036 |  |  |  |  |  |  | 1.380 | Местный бюджет |
| 6.174 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Прудовая в с. Тис | 0.440 | км | 0.35 | 2036 |  |  |  |  |  |  | 0.440 | Местный бюджет |
| 6.175 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная в с. Тис | 0.500 | км | 0.4 | 2036 |  |  |  |  |  |  | 0.500 | Местный бюджет |
| 6.176 | Ремонт автомобильной дороги по переулки в с. Тис | 1.000 | км | 0.8 | 2036 |  |  |  |  |  |  | 1.000 | Местный бюджет |
| 6.177 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Злобина в с. Тис | 0.500 | км | 0.4 | 2037 |  |  |  |  |  |  | 0.500 | Местный бюджет |
| 6.178 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в с. Тис | 1.200 | км | 0.96 | 2037 |  |  |  |  |  |  | 1.200 | Местный бюджет |
| 6.179 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Тис | 1.200 | км | 0.96 | 2037 |  |  |  |  |  |  | 1.200 | Местный бюджет |
| 6.180 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в с. Тис | 0.940 | км | 0.75 | 2038 |  |  |  |  |  |  | 0.940 | Местный бюджет |
| 6.181 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в д. Юлаево | 1.630 | км | 1.3 | 2038 |  |  |  |  |  |  | 1.630 | Местный бюджет |
| 6.182 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная в д. Юлаево | 1.130 | км | 0.9 | 2038 |  |  |  |  |  |  | 1.130 | Местный бюджет |
| 6.183 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Агафонково | 0.880 | км | 0.7 | 2038 |  |  |  |  |  |  | 0.880 | Местный бюджет |
| 6.184 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в д. Агафонково | 0.810 | км | 0.65 | 2038 |  |  |  |  |  |  | 0.810 | Местный бюджет |
| 6.185 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Больничная в д. Агафонково | 0.310 | км | 0.25 | 2038 |  |  |  |  |  |  | 0.310 | Местный бюджет |
| 6.186 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Агафонково | 2.380 | км | 1.9 | 2038 |  |  |  |  |  |  | 2.380 | Местный бюджет |
| 6.187 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Центральный в д. Агафонково | 0.250 | км | 0.2 | 2038 |  |  |  |  |  |  | 0.250 | Местный бюджет |
| 6.188 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в д. Агафонково | 1.000 | км | 0.8 | 2039 |  |  |  |  |  |  | 1.000 | Местный бюджет |
| 6.189 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая в д. Агафонково | 0.380 | км | 0.3 | 2039 |  |  |  |  |  |  | 0.380 | Местный бюджет |
| 6.190 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая в с. Ключи | 1.250 | км | 1 | 2040 |  |  |  |  |  |  | 1.250 | Местный бюджет |
| 6.191 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Золина в с. Ключи | 1.880 | км | 1.5 | 2040 |  |  |  |  |  |  | 1.880 | Местный бюджет |
| 6.192 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Курортная в с. Ключи | 0.630 | км | 0.5 | 2040 |  |  |  |  |  |  | 0.630 | Местный бюджет |
| 6.193 | Реконструкция моста через р. Тис (автодорога «Ключи — Агафонково» 16+242) | 7.000 |  |  | 2022 |  | 7.000 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.194 | Реконструкция моста через р. Сылва (Автодорога «Суксун - Поедуги - Сызганка» 5+973) | 14.300 |  |  | 2023 |  |  | 14.300 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.195 | Реконструкция моста через р. Юркан (автодорога «Суксун - Поедуги - Сызганка» 18+869 и автодорога «Поедуги - Бор» 1+514) | 3.500 |  |  | 2024 |  |  |  | 3.500 |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.196 | Реконструкция моста через р. Суксунчик в рп. Суксун | 9.500 |  |  | 2025 |  |  |  |  | 9.500 |  |  | Местный бюджет |
| 6.197 | Реконструкция моста через р. Сылва в рп. Суксун | 9.500 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 9.500 |  | Местный бюджет |
| 6.198 | Реконструкция моста в с. Верх-Суксун | 2.200 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2.200 |  | Местный бюджет |
| 6.199 | Реконструкция моста в д. Кошелево | 2.000 |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2.000 |  | Местный бюджет |
| 6.200 | Разработка проектно-сметной документации и строительство улично-дорожной сети по ул. Молодежная, ул. Набережная д. Сасыково | 1.950 | км | 0.3+0.5 | 2023 |  |  | 1.950 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.201 | Разработка проектно-сметной документации и строительство улично-дорожной сети в д. Киселево, с. Ключи | 3.650 | км | 1.1+0.68 | 2025 |  |  |  |  | 3.650 |  |  | Местный бюджет |
|  | Итого по группе 6 | 269.590 |  | 168.36 |  | 0.000 | 20.750 | 23.940 | 31.100 | 29.080 | 145.030 | 19.690 | Местный бюджет |
|  | Всего по программе | 454.940 |  |  |  | 0.525 | 21.275 | 28.465 | 61.325 | 31.705 | 245.055 | 66.590 |  |

7. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем. Оценка эффективности Программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы; степень достижения планируемых значений показателей Программы.

Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности Программы: 1-й этап – расчет P1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы»; 2-й этап – расчет P2 – оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы»; 3-й этап – расчет Pитог – итоговой оценки эффективности Программы.

Итоговая оценка эффективности Программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

Расчет P1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы» осуществляется по следующей формуле: P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,

где: Vфакт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию программы за отчетный год;

Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию программы в отчетном году;

u – сумма «положительной экономии». К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию программы» осуществляется по следующим критериям: программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; программа не выполнена, если P1 < 80%.

Расчет P2 – оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2),

где:

Ki – исполнение i планируемого значения показателя программы за отчетный год в процентах;

N – число планируемых значений показателей программы.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = Пi факт / Пi пл * 100%,

где: Пi факт – фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл – плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%.

В случае, если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%.

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по следующим критериям: программа перевыполнена, если P2 > 100%; программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% программа не выполнена, если P2 < 75%.

Итоговая оценка эффективности программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2,

где: Pитог – итоговая оценка эффективности программы за отчетный год.

Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по следующим критериям: P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

Результаты итоговой оценки эффективности Программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами, а отдел экономики Администрации Суксунского городского округа.

В таблице 7.1. представлены целевые индикаторы на планируемый период.

Таблица 7.1. Целевые индикаторы на планируемый период

| № пп | Мероприятия | Наименование индикатора | Фактический показатель | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2040 год |
| 1 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 1 | 1 |
| 2 |  | Пассажиропоток автобусного транспорта внутри городского округа в год (тыс. пассаж/год) | 300 | 325 |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, м² | 2500 | 5000 |
| 4.1 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Количество обустроенных пешеходных переходов | 44 | 56 |
| 4.2 |  | Протяженность велодорожек, км | 0 | 4,2 |
| 4.3 |  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 1 | 1 |
| 5.2 |  | Число мест стоянок транспорта коммунальных служб | 1 | 1 |
| 5.3 |  | Число мест стоянок транспорта дорожных служб | 1 | 1 |
| 6.1 | Мероприятия по развитию сети дорог | Плотность улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.), км/кв.км | 0,33 | 0,33 |
| 6.2 |  | Протяженность автодорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | 86,19 | 86,19 |
| 6.3 |  | Протяженность автодорог общего пользования местного значения переходного типа покрытия | 535,03 | 535,03 |
| 7.1 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 30 | 20 |
| 7.2 |  | Количество светофорных объектов регулирования перекрестков, шт. | 25 | 39 |
| 7.3 |  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 150 | 350 |
| 8 | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 2 |

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы следующие составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги.

Развитие транспорта на территории городского округа должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, краевых, муниципальных.

Транспортная система городского округа является элементом транспортной системы Пермского края, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию, предусмотренных Программой, объектов транспортной инфраструктуры для цели обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в городском округе.

В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории Суксунского городского округа предлагается ряд мероприятий по институциональным преобразованиям:

1. Рассмотреть возможность выделения в структуре управления Администрации конкретного подразделения (возможно отдел в управлении ЖКХ), отвечающего и координирующего деятельность в сфере транспорта и безопасности дорожного движения, так как эти два вопроса являются неделимыми в основах организации перевозок, как пассажиров, так и грузов. Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно решать поставленные задачи в сфере транспортной инфраструктуры.

2. Организовать антитеррористическую комиссию, в рамках которой отслеживать и контролировать на своем уровне исполнение Федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» с целью организации взаимодействия предприятий, работающих в сфере транспорта с территориальными подразделениями МВД и ФСБ.

С руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, необходимо постоянно проводить работу по реализации дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности жителей городского округа и усиление защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры от угроз террористического характера.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Суксунского городского округа являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.