Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Суксунского городского округа

от 21.02.2022 № 83

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальный проект «Безопасность дорожного движения в Суксунском городском округе», утвержденный постановлением Администрации Суксунского городского округа от 07.06.2021 № 352 «Об утверждении муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Суксунском городском округе» (далее – муниципальный проект**)

1. Паспорт муниципального проекта изложить в новой редакции:

«Паспорт проекта»

|  |
| --- |
| 1. Основные положения |
| Наименование муниципального проекта | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |
| 2. Целевые показатели муниципального проекта |  |  |
|  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, (чел). | Дополнительный показатель | 12,89 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 10,12 | 9,50 | 8,85 | 8,35 |
| 2.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 10 тысяч транспортных средств, (чел). | Основной показатель | 2,34 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 2,16 | 2,03 | 1,89 | 1,78 |
|  3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта

|  |
| --- |
| 3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта |
| Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | **Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий** |
| 3.1.1 | **модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения** | 2,7 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 25,9 |
| 3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
| 3.1.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 2,7 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 25,9 |
|  |
| 3.2 | **Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2.1 | **приведение в нормативное состояние автодорог вблизи медицинских учреждений**  |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |
| 3.2.2 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 3.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |
| **3.3** | **Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3.1 | **Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.;** | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 3.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** | **Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение,** **профилактика)** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.4.1 | **Проведение мероприятий по профилактике и пропаганде безопасности дорожного движения среди различных категорий участников дорожного движения и формирование законопослушного поведения частников дорожного движения (листовки, ролики в СМИ, банеры и т.д)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 2,8 | 4,5 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 27,2 |
| межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 |  | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края ) | 2,8 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 26,6 |

 »»

2. В разделе 4 муниципального проекта слова «, стремление к нулевой смертности к 2030 году» исключить.

3. В разделе 5 муниципального проекта слова «2020-2025 годах» заменить словами «2019-2024 годах».