Земское собрание

Суксунского муниципального района

Пермского края

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Принято Земским собранием

Суксунского муниципального района 24.02.2011 года

______________						№ ______________

┌						┐

28.02.2011

159

Об утверждении приоритетного муниципального проекта Суксунского муниципального района «Новая школа»

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», пунктами 2.1 Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа», утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 № 6-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа», статьей 29 Устава Суксунского муниципального района,

Земское собрание РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый приоритетный муниципальный проект Суксунского муниципального района «Новая школа».

2. Объем финансирования приоритетного муниципального проекта Суксунского муниципального района «Новая школа» на 2011 год определить в соответствии с решением о бюджете Суксунского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Новая жизнь».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по экономическому  развитию муниципального образования «Суксунский муниципальный район» (председатель В.И. Тихомиров).

| Председатель Земского собрания Суксунского муниципального района |  | Глава Суксунского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| В.К. Сухарев |  | А.В. Осокин |

|  | Приложение № 1 к решению Земского собрания Суксунского муниципального района 28.02.2011 № 159 |
| --- | --- |

- Перечень объектов и объем средств приоритетного

- регионального проекта «Новая школа» в 2011 году

- по отдельным образовательным учреждениям

| № п/п | Наименование объектов приоритетного регионального проекта «Новая школа» | Объем средств приоритетного регионального проекта «Новая школа» в 2011 году, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | Бюджет Пермского края (75%) | Местный бюджет (25%) |
|  | - МОУ «Пепелышевская основная общеобразовательная школа» Виды работ: Составление проектно-сметной документации Замена оконных блоков, ремонт входных дверей в классах, спортивного зала, полов и стен в классах и коридорах школы Замена электропроводки | 5197,83 | 3898,37 | 1299,46 |
|  | 2. МОУ «Поедугинская основная общеобразовательная школа» Виды работ: Составление проектно-сметной документации Ремонт потолка и стен в классах и коридорах школы, лестничного марша, пищеблока Ремонт подъездных путей к школе и оборудование площадки для сбора мусора | 2407,50 | 1805,62 | 601,88 |
|  | 3. МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №2» Виды работ: Составление проектно-сметной документации Замена дверей в фойе 1 этажа Замена трубопровода наружной канализации | 638,32 | 478,74 | 159,58 |
|  | 4. МОУ «Сыринская начальная общеобразовательная школа» Виды работ: Составление проектно-сметной документации Замена оконных блоков | 406,75 | 305,06 | 101,69 |
|  | 5. МДОУ «Суксунский детский сад «Малышок» Виды работ: Составление проектно-сметной документации Замена светильников в музыкальном зале Ремонт электропроводки в прачечной Ремонт прачечной, ремонт дверей, замена окон, устройство спортивных дорожек | 1650,00 | 1237,50 | 412,50 |
|  | ВСЕГО | 10300,40 | 7725,29 | 2575,11 |

Приложение № 2

к решению Земского собрания Суксунского муниципального района  28.02.2011 № 159

Приоритетный муниципальный проект

Суксунского муниципального района «Новая школа»

- 1. Паспорт Проекта

| Наименование Проекта | Приоритетный муниципальный проект Суксунского муниципального района " Новая школа " (далее - Проект) |
| --- | --- |
| Основание разработки Проекта | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Закон Пермского края от 24.12.2007 N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов". Постановление Правительства Пермского края от 25.01.2008 г. № 6-П "Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа" с изменениями внесенными Постановлением Правительства Пермского края от 06.08.2010 N 306-п «О внесении изменений в порядок реализации приритетного регионального проекта «Новая школа» утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 N 6-п» |
| Заказчик Проекта | Администрация Суксунского муниципального района |
| Разработчики Проекта | Управление образования Администрации Суксунского муниципального района |
| Исполнители Проекта | Управление образования Администрации Суксунского муниципального района |
| Участники Проекта | Администрация Суксунского муниципального района, Управление образования Администрации Суксунского муниципального района, подрядчики, определяемые на конкурсной основе и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Пермского края |
| Руководитель Проекта | Заместитель главы Администрации Суксунского муниципального района |
| Основные цели и задачи Проекта | Создание условий образовательного процесса, соответствующих лицензионным требованиям, для обеспечения доступности качественного образования. |
| Сроки реализации Проекта | 2011 год |
| Основные мероприятия Проекта | Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых ресурсов для реализации Проекта |
| Объемы и источники финансирования Проекта | Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 10300,40 тыс. руб., из них: - средства бюджета Пермского края – 7725,29 тыс. руб.; - средства бюджета Суксунского муниципального района – 2575,11 тыс. руб. |
| Организация контроля за реализацией Проекта | Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта; общая координация работ Проекта - заказчиком Проекта; текущая координация действий и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта - исполнителем Проекта. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством |

- 1. Общие положения

Проект разработан в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов" и Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 N 6-п "Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта "Новая школа" с изменениями внесенными Постановлением Правительства Пермского края от 06.08.2010 N 306-п «О внесении изменений в порядок реализации приритетного регионального проекта «Новая школа» утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 N 6-п»

- 2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта, основные цели и задачи реализации Проекта

Цель реализации Проекта - создание условий образовательного процесса, соответствующих лицензионным требованиям, для получения качественного образования.

Направление реализации проекта - приведение учреждений в соответствие с государственными образовательными стандартами в сети обеспечения условий реализации образовательных программ.

На начало 2011г в муниципальном районе функционируют 33 образовательных учреждения, 9% из них не соответствуют лицензионным требованиям.

- 3. Экономическое обоснование реализации Проекта

- Период действия Проекта – 2011 год.

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий по устранению предписаний надзорных органов оценивается в 10300,40 тыс. руб.,  из них:

- средства бюджета Пермского края – 7725,29 тыс. руб.;

- средства бюджета Суксунского муниципального района – 2575,11 тыс. руб.;

- 4. Календарный план-график выполнения мероприятия Проекта

Наименование мероприятия:

Проведение капитального ремонта муниципальных автомобильных дорог:

| № п\п | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявки на финансирование в Министерство образования Пермского края | март 2011 г. |
| 2 | Утверждение заявки на финансирование Правительством Пермского края | апрель 2011 г. |
| 3 | Проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций на выполнение ремонтных работ, заключение контракта | апрель-май 2011 г. |
| 4 | Выполнение обязательств о софинансировании за счет средств бюджета Суксунского муниципального района | июнь 2011 г. |
| 5 | Начало ремонтных работ по устранению предписаний надзорных органов. | июнь 2011 г. |
| 6 | Первоначальное поступление средств бюджета Пермского края | июль 2011 г. |
| 7 | Окончательное перечисление субсидий из бюджета Пермского края | август 20110 г. |
| 8 | Предоставление в Министерство образования Пермского края окончательного отчета о полном использовании субсидий из бюджета Пермского края | сентябрь 2011 г. |

- 5. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Проекта

Успешная реализация Проекта позволит решить проблему приведения учреждений в соответствие с государственными образовательными стандартами в сети обеспечения условий реализации образовательных программ.

- 6. Этапы реализации проекта

На первом этапе реализации проекта осуществляется отбор мероприятий (объектов), в том числе на уровне образовательных учреждений, для включения в Проект.

На втором этапе реализации проекта отбор мероприятий (объектов) для включения в приоритетный региональный проект «Новая школа» осуществляется управлением образования Суксунского муниципального района, возглавляемый начальником управления Администрации Суксунского муниципального района. Утверждается правовым актом главы Администрации Суксунского муниципального района.

Объем расходов по Проекту утверждается решением Земского собрания Суксунского муниципального района о бюджете Суксунского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

Объем расходов по мероприятиям (объектам) по Проекту, утверждается постановлением главы администрации Суксунского муниципального района.

- 7. Порядок формирования и предоставления заявок на участие в приоритетном региональном проекте «Новая школа»

Управление образования Администрации Суксунского муниципального района формирует и направляет в Министерство образования Пермского края заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к порядку реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа», утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 06.08.2010 № 306-п «Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» (далее – Порядок).

К заявке прилагаются оригиналы (либо заверенные  надлежащим образом копии) документов, предусмотренных пунктом 3.2. Порядка.

8. Проведение ремонтных работ

Проведение ремонтных работ производится подрядчиками в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Финансирование приоритетного муниципального проекта «Новая школа»

Средства регионального фонда софинансирования расходов передаются бюджету Суксунского муниципального района в порядке, установленном Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 № 6-п «Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» с изменениями внесенными Постановлением Правительства Пермского края от 06.08.2010 N 306-п «О внесении изменений в порядок реализации приритетного регионального проекта «Новая школа» утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 N 6-п»

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением Администрации Суксунского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.