Земское собрание

Суксунского муниципального района

Пермского края

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Принято Земским собранием

Суксунского муниципального района 30.05.2013 года

______________						№ ______________

┌							┐

30.05.2013

113

О внесении изменений в приоритетный муниципальный проект Суксунского муниципального района «Новая школа», утвержденный Решением Земского собрания Суксунского муниципального района от 07.02.2013 №85 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта Суксунского муниципального района «Новая школа»

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 29 Устава Суксунского муниципального района,

Земское собрание  РЕШАЕТ:

1. Внести в приоритетный муниципальный проект Суксунского муниципального района «Новая школа», утвержденный Решением Земского собрания Суксунского муниципального района от 07.02.2013 № 85 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта Суксунского муниципального района «Новая школа» следующие изменения:

1.1. В паспорте Проекта:

позицию:

| Объемы и источники финансирования Проекта | Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 18258,85тыс. руб., из них: - средства бюджета Пермского края – 13694,14 тыс. руб.; - средства бюджета Суксунского муниципального района – 4564,71 тыс. руб. |
| --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Проекта | Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 29859,30 тыс. руб., из них: - средства бюджета Пермского края – 22024,14 тыс. руб.; - средства бюджета Суксунского муниципального района – 7835,16 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. абзац 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий оценивается в 29859,30 тыс. руб., из них:»;

1.3. в разделе 3 таблицу изложить в новой редакции:

| Наименование объектов приоритетного муниципального проекта «Новая школа» и видов работ | Объем средств приоритетного муниципального проекта «Новая школа» в 2013 году, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | Бюджет Пермского края (75%) | Местный бюджет (25%) |
| МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» – Базовая школа» (приобретение автобуса марки ПАЗ-32053-70 для подвоза школьников (ГОСТ Р51160-98), приобретение автобуса марки ГАЗ-322121-244 для подвоза школьников (ГОСТ Р51160-98)) | 2111,25 | 1583,44 | 527,81 |
| МДОУ «Поедугинский детский сад «Колосок» (капитальный ремонт крыши, групповых ячеек, музыкального зала, отопления, вентиляции, медицинского и пищеблоков, туалетов, электрощитовой, тамбуров, лестничного марша и эвакуационных лестниц, электромонтажные и сантехнические работы) | 10499,99 | 7874,99 | 2625,00 |
| МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №2» (ремонт электропроводки 2 и 3 этажей, ремонт стен лестничных площадок, ремонт лестничных маршей, замена межэтажных дверей, замена противопожарных дверей в библиотеке, ремонт мягкой кровли на здании школы) | 5350,24 | 4012,68 | 1337,56 |
| МОУ «Сызганская основная общеобразовательная школа» (ремонт электропроводки в коридорах школы) | 297,37 | 223,03 | 74,34 |
| МОУ «Бреховская основная общеобразовательная школа» (Ремонт 1 и 2 этажей здания школы, ремонт лестничной клетки, ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, ремонт системы отопления, ремонт отмостки). | 11600,45 | 8330,00 | 3270,45 |
| ИТОГО | 29859,30 | 22024,14 | 7835,16 |

1.4. в разделе 4 таблицу изложить в следующей редакции

| № п\п | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявки на финансирование в Министерство образования Пермского края. | февраль 2013 г., апрель 2013 г. май 2013 г. |
| 2 | Утверждение заявки на финансирование Правительством Пермского края. | март 2013 г., май 2013 г. июнь 2013 г. |
| 3 | Приобретение автобусов соответствующих требованиям ГОСТ Р51160-98 «Автобус школьный». | май 2013 г., |
| 4 | Проведение ремонтных работ | май – июль – август 2013 г. |
| 5 | Выполнение обязательств о софинансировании за счет средств бюджета Суксунского муниципального района | май- июнь- август 2013 г. |
| 6 | Поступление средств бюджета Пермского края. | июнь – июль- сентябрь 2013 г. |
| 7 | Предоставление в Министерство образования Пермского края окончательного отчета о полном использовании субсидий из бюджета Пермского края. | июль – август- сентябрь 2013 г. |

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по развитию человеческого потенциала (председатель Л.А. Щелконогова).

| Председатель Земского собрания Суксунского муниципального района |  | Глава муниципального района - глава Администрации Суксунского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| А.М. Михляев |  | А.В. Осокин |