****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

29.06.2017г № 208

 УН

**Об утверждении плана мероприятий**

**по ремонту автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения в границах**

**населённых пунктов Ключевского сельского**

**поселения на 2017 – 2020 года**

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003г.
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», приказом Минтранса Российской Федерации от 27 августа 2009г. № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», муниципальной программой «Дорожное хозяйство и благоустройство населенных пунктов в Ключевском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Ключевского сельского поселения от 03.11.2016 № 263,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Ключевского сельского поселения на 2017 – 2020 года

2. Ответственным за выполнение мероприятий по плану назначить главу администрации Ключевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой

Глава поселения,

Председатель Совета депутатов

Ключевского сельского поселения Н.Ф. Коряков

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Депутатов

Ключевского сельского поселения

От 29.06.2017г № 208

**План**

**мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Ключевского сельского поселения**

 **на 2017 – 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение проводимых работ** | **Смета расходов руб.** | **Протяженность, км.** | **Срок исполнения** | **Наименование проводимых работ** |
|  | с. Ключи, ул. Курортная | 741 000 | 0,570 | 2,3 квартал2017г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | Д. Ярушино, ул. Колхозная | 735 000 | 0,525 | 2,3 квартал2017г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | с. Ключи ул. Механизаторов от дома № 24в до дома № 82 ул.Золина | 377 000 | 0,290 | 2,3 квартал2017г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | С. Брехово, ул. Пушкина от д. 36 | 189 800 | 0,146 | 2,3 квартал2017г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | с. Ключи, ул. Заречная  | 789 100 | 0,607 | 2,3 квартал2017г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | С. Сыра – д. Пастухово | 100 000 | 4,300 | 2,3 квартал2017г | Подсыпка асфальтной крошкой |
|  | С. Тис ул. Советская  | 300 000 | 0,761 | 2,3 квартал2017г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | С. Брехово, ул. Набережная | 1 088 100 | 0,837 | 2,3 квартал2018г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | С. Брехово, ул. Зеленая | 364 000 | 0,280 | 2,3 квартал2018г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | С. Ключи ул. Механизаторов от д.№ 16 до ул. Золина д.№66 | 175 500 | 0,135 | 2,3 квартал2018г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | С. Тис ул. Пролетарская | 200 000 | 0,290 | 2,3 квартал2017г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | Д. Чекарда от д. №1 до д. №25 | 1 260 000 | 0,900 | 2,3 квартал2019г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | Д. Агафонково ул. Трактовая на д. Бердыкаево | 315 000 | 0,225 | 2,3 квартал2019г | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | Д. Чистяково до д. №2 | 456 400 | 0,326 | 2,3 квартал2019 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | Д. Усть – Лог от мота до д. 30 | 559 000 | 0,430 | 2,3 квартал2020 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
|  | **ИТОГО** | **8 521 300** |  |  |  |