АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУКСУНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09.04.2015г											№ 43-о

Об утверждении Плана мероприятий

по уборке территории и благоустройству

Ключевского сельского поселения в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ст.5 Устава Ключевского сельское поселения, с целью приведения в надлежащее санитарное состояние территории Ключевского сельского поселения

1.Утвердить План мероприятий по уборке территории и благоустройству Ключевского сельского поселения согласно приложению к данному распоряжению.

2. Всем руководителям учреждений, предприятий, организаций всех организационно-правовых форм, находящихся на территории Ключевского сельского поселения, в период с 15.04.2015 года по 15.05.2015 года организовать мероприятия по уборке мусора с закрепленных (отведенной и прилегающей) территорий.

3. Владельцам строений и домовладельцам в период с 15.04.2015 года по 15.05.2015 года привести в надлежащее санитарное состояние придомовые территории, освободив их от мусора, складированных дров, строительного материала, сорной растительности.

4. Разместить  данное распоряжение на официальном сайте  Суксунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации						А.П. Малафеев

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрацией

Ключевского сельского поселения

от  09.04.2015   №  43

План мероприятий

по уборке территории и благоустройству Ключевского сельского поселения в 2015 году

| № п.п | План мероприятий | Дата | с. Ключи, д. Шахарово | с.Брехово | с. Сыра | с. Торговище | с.Тис | д. Агафонково | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территорий в сквере | Апрель, май | * | * | * | * | * | * | Сотрудники СДК Учащиеся школы. |
| 2 | Обрезка кустарников , на территории администрации , у памятников | май | * | * | * | * |  |  | Белоусов А.А. Специалист , работники СДК |
| 3 | Озеленение, посадка цветов у памятника | май | * | * | * | * | * | * | Сотрудники СДК, специалист поселения |
| 4 | Высадка деревьев: яблоня, сирень, рябина у памятника | май | * |  |  |  |  |  | Работники культуры , администрации |
| 5 | Озеленение территории у администрации( высадка цветочной рассады) | июнь | * | * |  |  |  |  | Работники администрации |
| 6 | Озеленение детской площадки ( посадка деревьев , кустов) | май | ул. Молодежная. ул. Механизаторов | Ул. Мира |  |  |  |  | Жители территории |
| 7 | Озеленение териитории Святого Источника ( посадка кустов, цветов) | июнь | * |  |  |  |  |  | Совет ветеранов |
| 8 | Посадка цветочной рассады, укоренение отводок, пикировка рассады. | Февраль, март, апрель |  | * | * | * | * |  | Специалист территории , заведующая СДК |
| 9 | Косметический ремонт памятников, побелка | май | * | * | * | * | * | * | Специалист территории , заведующая СДК |
| 10 | Очистка клумб , замена земли в клумбах у памятника Победы | май |  |  |  | * | * |  | Специалист территории , заведующая СДК |
| 11 | Субботник на территории села, Школы, Почты. ФАПА Дом культуры | Апрель, май | * * * * * | * * * * * |  | * * * * * | * | * | Жители села Учащиеся, Работники почты, Работники ФАПА Заведующие СДК |
| 12 | Уборка территорий возле торговых точек | май | * | * |  | * | * | * | Работники торговли , ИП |
| 13 | Организовать вывозку мусора с территории | ма | * | * | * | * | * | * | Специалисты территорий |