АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЕДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2014  г                               		                                             № 222

О внесении изменений в  приоритетный

муниципальный проект «Первичные

меры пожарной безопасности и благо-

устройство территории», «Ремонт проти-

вопожарных резервуаров (пожарных

водоемов) и пожарных  пирсов, ремонт

уличных сетей наружного освещения»,

в рамках приоритетного регионального

проекта  «Первичные меры пожарной

безопасности и благоустройство

территории»

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013 года № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов, Решением Совета депутатов Поедугинского сельского поселения сельского поселения от 05.09.2014 № 44 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 25.12.2013 № 20«О бюджете Поедугинского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», администрация МО «Поедугинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в приоритетный муниципальный проект муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» «Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов, ремонт уличных сетей наружного освещения,» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»  (приложение 1).

- Внести изменения  в объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»  «Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов, ремонт уличных сетей наружного освещения» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (приложение 2).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Поедугинское сельское поселение»                           А.В.Рогожников.

Приложение 1

к постановлению администрации

Поедугинского сельского поселения

от 19.09.2014 № 222

Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной

безопасности и благоустройство территории»

«Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов, ремонт уличных сетей наружного освещения, приобретение спортивно-игровых площадок» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

- Общие сведения

| 1.1. | Наименование проекта: | Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» «Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов, ремонт уличных сетей наружного освещения, приобретение спортивно-игровых площадок» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | Администрация Поедугинского сельского поселения |
| 1.3. | Руководитель проекта | Глава администрации Поедугинского сельского поселения |
| 1.4. | Цель проекта | Целью заявки является создание условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности и улучшение качества исполнения вопросов благоустройства в границах населенных пунктов Поедугинского сельского поселения. Создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | Программа социально-экономического развития поселения |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов ,ремонт уличных сетей наружного освещения в населенных пунктах Поедугинского сельского поселения, приобретение спортивно-игровых площадок в д.Пепелыши, д.Тебеняки |
| 1.7. | Сметная стоимость проекта | 1505,69011 тыс.рублей |
| 1.8. | Сроки реализации проекта | 2014 год |

- Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Составление сметной документации (2014г.) | Локально-сметный расчет | готов |
| 2.Ремонтные работы | Соответствие нормам и правилам пожарной безопасности и соблюдение требований уличного наружного освещения в населенных пунктах Поедугинского сельского поселения |  |
| 3.Приобретение оборудования для спортивно-игровой площадки | Создание комфортной и благоустроенной среды для проживания жителей Поедугинского сельского поселения |  |

- Источники и объемы финансирования проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта, тыс.руб. | В том числе источники |
| --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет, тыс.руб. | местный бюджет, тыс.руб. |
| Всего, из них: | 1505,69011 | 1129,26758 | 376,42253 |
| Этап I Ремонтные работы | 1325,26011 | 993,94508 | 331,31503 |
| Этап II Приобретение спортивно-игровых площадок | 180,43000 | 135,32250 | 45,10750 |

- Сведения о приобретении и ремонте

| 4.1. | Адрес | Пермский край, Суксунский район, Муниципальное образование «Поедугинское сельское поселение» |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | Ремонт уличных сетей наружного освещения 6150м.Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов 7 объектов. Приобретение спортивно-игровых площадок в два населенных пункта: д.Пепелыши ул.Колхозная 15, д.Тебеняки ул.Центральная 15 |
| 4.3. | Характер работ | Разработка грунта, планировка площадей, устройство бетонных фундаментов общего назначения, установка резервуаров. Демонтаж осветительных приборов, установка металлических стоек, подвеска проводов, установка пультов управления уличного освещения, установка светильников. Приобретение оборудования для спортивно-игровых площадок |
| 4.4. | Сроки исполнения | 3-4 квартал 2014 |
| 4.5. | Заказчик | Администрация Поедугинского сельского поселения сельского поселения |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта «Первичные меры пожарной

безопасности и благоустройство территории» «Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов, ремонт уличных сетей наружного освещения, приобретение спортивно-игровых площадок» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (план-график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Проведение ремонтных работ по объекту: Ремонт уличных сетей наружного освещения д.Бырма ул.Механизаторов, д.Поедуги ул.Заречная, д.Н-Истекаевка ул.Центральная, д.Сажино ул.Береговая, д.Красный луг ул.Набережная д.Тохтарево ул.Центральная, д.Сызганка ул.Лесная, д.Тебеняки ул.Новоселов,ул.Зеленая, ул.Заболотная, д.Васькино ул.Лесная , д.Иванково ул.Шкетана ул.Васильева, пер.Ермака, ул.Чулкаш | 428,41316 | июль 2014 | сентябрь 2014 |
| 2 | Проведение ремонтных работ по объекту: Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов д.Бор, ул.Центральная у дома №16, ул.Центральная у пруда, д.Березовка ул.Колхозная у дома № 2, д.Васькино ул.Пушкина у дома № 2, д.Иванково, ул.Васильева у дома № 3, ул.Васильева у дома №2, д.Поедуги ул.Заречная у дома № 34 | 896,84695 | июль 2014 | сентябрь 2014 |
| 3 | Приобретение спортивно-игровой площадки д.Пепелыши ул.Колхозная 15 у здания дома культуры | 91,23000 | сентябрь 2014 | ноябрь 2014 |
| 4 | Приобретение спортивно-игровой площадки д.Тебеняки ул.Центральная 15 у здания дома культуры | 89,20000 | сентябрь 2014 | ноябрь 2014 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Поедугинского сельского поселения

от 19.09.2014 № 222

Объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Первичные меры пожарной

безопасности и благоустройство территории»

«Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов, ремонт уличных сетей наружного освещения, приобретение спортивно-игровых площадок» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

| № п/п | Заявочная компания | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | бюджет Пермского края (75%) | местный бюджет (25%) | иные источники |
| 1 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения д.Бырма ул.Механизаторов, д.Поедуги ул.Заречная, д.Н-Истекаевка ул.Центральная, д.Сажиноул.Береговая, д.Красный луг ул.Набережная, д.Тохтарево ул.Центральная, д.Сызганка ул.Лесная, д.Тебеняки ул.Новоселов, ул.Зеленая, ул.Заболотная, д.Васькино ул.Лесная, д.Иванково ул.Шкетана ул.Васильева, пер.Ермака, ул.Чулкаш | 428,41316 | 321,30987 | 107,10329 |  |
| 2 | 1 | Ремонт противопожарных резервуаров (пожарных водоемов) и пожарных пирсов д.Бор, ул.Центральная у дома №16, ул.Центральная у пруда, д.Березовка ул.Колхозная у дома №2, д.Васькино ул.Пушкина у дома № 2, д.Иванково, ул.Васильева у дома № 3, ул.Васильева у дома № 2, д.Поедуги ул.Заречная у дома № 34 | 896,84695 | 672,63521 | 224,21174 |  |
| 3 | 1 | Приобретение спортивно-игровой площадки д.Пепелыши ул.Колхозная 15 у здания дома культуры | 91,23000 | 68,42250 | 22,80750 |  |
| 4 | 1 | Приобретение спортивно-игровой площадки д.Тебеняки ул.Центральная 15 у здания дома культуры | 89,20000 | 66,90000 | 22,30000 |  |
| Итого | 1505,69011 | 1129,26758 | 376,42253 | - |