Приложение УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации Суксунского городского округа от_______________№________

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Суксунского городского округа»

Суксун

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Суксунского городского округа	3

2. Характеристика существующего состояния объектов социальной инфраструктуры в Суксунском городском округе	6

2.1. Описание социально-экономического состояния Суксунского городского округа, сведения о градостроительной деятельности	6

2.1.1. Планировочная структура	8

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами	9

2.2.1. Культура	9

2.2.2. Образование	11

2.2.3. Здравоохранение	14

2.2.4. Спорт	15

3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения, с учётом объёма планируемого жилищного строительства	18

4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры	19

5. Перечень инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	21

6. Оценка эффективности инвестиционных проектов по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры	23

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры	28

Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Суксунского городского округа

Наименование Программы	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Суксунского городского округа (далее – Программа)
Основание для разработки Программы	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 3. Генеральный план Суксунского городского округа, утверждённый Решением Думы Суксунского городского округа от 28.01.2021 г. № 181; 4. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 29.12.2012 № 81 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Суксунского муниципального района до 2027 года»; 5. Местные нормативы градостроительного проектирования Суксунского городского округа Пермского края, утверждённые Постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 06.10.2022 № 616; 6. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; 7. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 8. Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 г. № 31-02-1-4-2250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования».
Заказчик Программы	Администрация Суксунского городского округа Пермского края (617560, Пермский край, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4)
Разработчики Программы	ООО НПО «МАРС», согласно муниципальному контракту № 03565000014230035860001 от 22.08.2023 г. (454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 29А, оф. 75, npomars@bk.ru, 8-906-850-07-77)
Цели Программы	Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений проблем в области функционирования и развития социальной инфраструктуры в Суксунском городском округе, в целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей.
Задачи Программы	1. Развитие социальной инфраструктуры городского округа путём формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока. 2. Улучшение качества и расширение спектра культурных услуг для всех категорий и групп населения городского округа за счёт улучшения материально-технической базы учреждений. 3. Развитие системы общего, дополнительного и дошкольного образования, за счёт строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений. 4. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счёт строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений.
Целевые показатели	Увеличение числа объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями. Обеспеченность объектами для занятия спортом. Удовлетворённость услугами в области образования, оказания медицинской помощи. Увеличение количества услуг в области культуры для всех категорий и групп населения. Сокращения миграционного оттока населения.
Укрупнённые описания запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры	Реконструкция МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 1» (р.п. Суксун); Реконструкция здания МАОУ ДО «Дом детского творчества» (рп. Суксун, ул. Мичурина, д. 4); Строительство аптечных пунктов на базе ФАПа – 6 шт.; Реконструкция объектов культуры – 9 шт.; Строительство спортивных объектов – 19 шт.; Строительство кладбища смешанного и традиционного захоронения (юго-западнее д. Сасыково); Расширение кладбища (за д. Верхняя Истекаевка); Расширение кладбища (юго-восточнее д. Поедуги).
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы – до 2041 года. Предусматривается реализация Программы в 2 этапа: первый этап – с 2024 по 2028 год включительно с разбивкой по календарным годам; второй этап – с 2029 по 2041 годы без разбивки по годам.
Объёмы требуемых капитальных вложений и источники финансирования Программы	Программа финансируется из местного, краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников. Объёмы финансирования определяются в соответствии с предусмотренными мероприятиями.
Ожидаемые результаты реализации Программы	При реализации Программы будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выраженный в повышении качества жизни населения, что обеспечивается через: – ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры городского округа; – повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами; – обеспеченность учреждениями общего, дополнительного и дошкольного образования; – создание условий для занятия спортом жителям городского округа; – определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий Программы.

Характеристика существующего состояния объектов социальной инфраструктуры в Суксунском городском округе

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Описание социально-экономического состояния Суксунского городского округа, сведения о градостроительной деятельности

Датой официального основания Суксунского муниципального района считается 27.02.1924 г., (не существовал с 1932 по 1935 г. и с 1963 по 1964 г.). Был создан на базе Агафонковской, Тисовской, Торговищенской, Сыринской, Верх-Суксунской, Златоустовской, Сабарской, Суксунской, Молебской (частично) волостей Красноуфимского уезда Пермской губернии. В октябре 1938 г. вошел в состав Пермской области.

В соответствии с Законом Пермского края от 23.02.2019 №358-ПК Суксунский муниципальный район и все входившие в его состав поселения (Суксунское городское поселение и Киселевское, Ключевское, Поедугинское сельские поселения) преобразованы в единое муниципальное образование – Суксунский городской округ (далее – ГО).

Суксунский ГО на севере и северо-западе граничит с Кишертским районом, на западе – с Ординским, а на юге – с Октябрьским. На востоке граница Суксунского ГО совпадает с границей Пермского края и Свердловской области. Площадь Суксунского округа составляет 167758.95 га, что составляет 1,04 % территории Пермского края.

В соответствии со Схемой территориального развития Пермского края Суксунский ГО располагается в Юго-Восточной зональной системе расселения и входит в состав Кунгурской локальной системы расселения. Через территорию округа с северо-запада на восток проходит основная федеральная автодорога Р-242 Пермь-Екатеринбург, связывающая Пермский край с другими регионами страны.

Округ расположен в 150 км от Перми и в 250 км от Екатеринбурга, данные города являются крупными промышленными и культурными центрами России.

Современная планировочная ситуация Суксунского ГО сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения. В состав округа входит 63 населенных пункта: 1 рабочий посёлок, 1 посёлок, 9 сёл, 52 деревни: рп. Суксун; п. Южный; с. Бор; с. Брехово; с. Верх-Суксун; с. Ключи; с. Сабарка; с. Советная; с. Сыра; с. Тис; с. Торговище; д. Агафонково; д. Балаши; д. Бердыкаево; д. Березовка; д. Бырма; д. Васькино; д. Верхняя Истекаевка; д. Говырино; д. Дикое Озеро; д. Елесино; д. Журавли; д. Иванково; д. Каменка; д. Киселево; д. Ковалево; д. Копорушки; д. Кошелево; д. Красный Луг; д. Куликово; д. Ларичи; д. Мартьяново; д. Моргуново; д. Морозково; д. Набоки; д. Нижняя Истекаевка; д. Опалихино; д. Осинцово; д. Пастухово; д. Пеганово; д. Пепелыши; д. Поедуги; д. Полько; д. Сажино; д. Сасыково; д. Сивково; д. Сызганка; д. Тарасово; д. Тебеняки; д. Тохтарево; д. Тукманы; д. Усть-Иргино; д. Усть-Лог; д. Филипповка; д. Цыганы; д. Чекарда; д. Чистяково; д. Шатлык; д. Шахарово; д. Шестаково; д. Юлаево; д. Юркан; д. Ярушино.

Административным центром городского округа является рабочий поселок Суксун (рисунок 2-1).

Рисунок 21 – Суксунский городской округ в составе Пермского края

На территории Суксунского ГО по данным администрации городского округа по состоянию на 01.01.2023 проживает 18 289 человек, из которых 8 298 человек проживает в городской местности, 9 991 человек – в сельской.

Природно-ресурсный потенциал округа включает природно-климатические и минерально-сырьевые ресурсы (кварцевый песок, песчано-гравийную смесь, тугоплавкие и кирпичные глины, нефть и газ), а также аграрные, лесные, водные ресурсы. Наибольшее значение для развития экономики не только округа, но и Пермского края имеют месторождения грязей лечебных и минеральных подземных вод и разведанные месторождения рудных материалов и микроэлементов (стронций, медь, олово, золото, цинк). Все месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории округа в большей части относят к месторождениям регионального значения.

Во всех территориях округа агроприродные условия оцениваются как благоприятные для развития сельского хозяйства. Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий округа: молочно-мясное, выращивание картофеля, зерновых культур и овощей открытого грунта.

Суксунский ГО находится в пределах лесной природной зоны умеренного пояса. Климат умеренно-континентальный. Леса округа в основном хвойно-широколиственные, сосредоточены на востоке и западе округа, часть территории округа занимает Кунгурская лесостепь.

Планировочная структура

В ходе анализа сведений Единого государственного реестра недвижимости, генерального плана Суксунского городского округа, сведений, содержащихся в лесоустроительной документации выявлено, что в настоящее время граница Государственного природного биологического заказника Пермского края «Суксунский» (далее – Заказник) определена и поставлена на кадастровый учёт. Кроме того, поставлена на кадастровый учёт граница историко-природного комплекса «Суксунский бор».

Генеральным планом Суксунского городского округа предусмотрено изменение функциональных зон в отношении земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет по следующим причинам:

– приведение границ населенных пунктов в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости для исключения пересечений с земельными участками, прошедшими государственный кадастровый учет;

– исключение территорий из границ населенных пунктов в связи с расположением земель лесного фонда;

– исключение из черты населённого пункта территорий, в границах земельных участков которых отсутствуют признаки хозяйственной деятельности;

– включение в границы населенных пунктов улиц и проездов, необходимых для обеспечения доступа к земельным участкам;

– включение в черту населённого пункта исторически сложившейся застройки;

– корректировка исторически сложившейся границы между населёнными пунктами;

– включение в границу населенного пункта территории земельного участка по заявлению собственника.

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Суксунского городского округа, миссия ГО – создание условий для реализации человеческого потенциала и улучшения материального благополучия жителей городского округа на основе устойчивого роста экономики территории за счёт реализации конкурентных преимуществ округа и формирования эффективной системы местного самоуправления. Достойные условия жизни и благоприятная городская среда обитания, обеспечение комфортных условий жизни и благополучия каждого гражданина – основа и важнейшая цель развития экономики городского округа.

Посёлок Суксун является административным центром Суксунского городского округа, имеет довольно обширный спектр учреждений и предприятий общественного обслуживания.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии с рекомендациями нормативов градостроительного проектирования Суксунского городского округа и нормативов градостроительного проектирования Пермского края.

Потребность обеспечения объектами обслуживания определена на расчётный срок реализации Генерального плана Суксунского городского округа – 2041 год, при численности населения 18289 человек.

Культура

Сфера культуры проектирования Суксунского городского округа, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Её состояние – один из ярких показателей качества жизни населения.

Стратегическая цель политики проектирования Суксунского городского округа в области развития культуры и искусства – повышение качества жизни населения через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации.

Отрасль культуры Суксунского городского округа, которая включает в себя:

1. Муниципальное учреждение культурно-досугового типа – Муниципальное учреждение «Центр развития культуры» (далее – МУ «ЦРК»), в структурный состав которого входит 20 культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ), на базе которых работают 102 творческих формирований, объединяющие 1 227 человек, что составляет 6,6% от общего числа жителей округа (таблица 2-1). Ежегодно в массовых мероприятиях культурно-досуговых учреждений принимают участие более 100 тыс. человек. Осуществляют культурно-досуговую деятельность на штатной основе 38 сотрудников.

Таблица 21 – Основные показатели функционирования культурно-досуговых учреждений Суксунского городского округа

№	Наименование КДУ	Вместимость зрительного зала	Наличие дополнительных мест
1	Суксунский ДК	200	+50
2	Поедугинский СДК	80	+20
3	Пепелышевский СК	60	+20
4	Истекаевский СК	80
5	Бырминский СК	60	+10
6	Боровской СК	60	+10
7	Иванковский СДК	80
8	Сызганский СК	60
9	Усть-Иргинский ДД	50
10	Каменский ДД	50
11	Сабарский СДК	100
12	Ковалевский ДД	80
13	Киселевский СК	80
14	Тисовской СДК	80
15	Ключевской СДК	80	+20
16	Сыринский СДК	80
17	Агафонковский СДК	80
18	Торговищенский СДК	80	+20
19	Бреховский СК	80
20	Тебеняковскй ДД	50	+10
Итого	1550	160

Основным видом деятельности МУ «ЦРК» является предоставление услуг населению по организации деятельности клубных формирований, услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурных, культурно-массовых мероприятий.

Учреждение проводит активную работу по поддержанию культурной среды городского округа, по организации досуга, творческой активности населения и с помощью проводимых мероприятий, реализует функции эстетического, нравственного, патриотического воспитания, возрождения, сохранения и развития культурных традиций, развивает современные направления и формы.

2. Муниципальное учреждение культуры «Суксунская централизованная библиотечная система», в состав которого входит 20 библиотек, совокупный книжный фонд составляет 149 487 экземпляра.

Учреждение организует для населения Суксунского городского округа информационно-библиотечное обслуживание, обеспечивает свободный бесплатный доступ к правовой информации, ведёт выставочную деятельность, проводит мероприятия различных форм и направленности (патриотическое, антинаркотическое, антитеррористическое, экологическое, историческое и др.) для разных возрастных групп населения.

Читателями библиотек являются 8 006 человек, всего посещений 74 821. Ежегодно проводится более 1 500 мероприятий, число посещений которых составляет более 24 300 человек. Осуществляют библиотечную деятельность на штатной основе 27 сотрудников.

3. Муниципальное учреждение культуры «Суксунский историко-краеведческий музей» ведёт работу по популяризации объектов культурного наследия как Суксунского городского округа, так и Пермского края. Обеспечивает научное документирование явлений, процессов, закономерностей развития природы и общества на территории, решает задачи охраны культурно-исторических ценностей в интересах региональной, общероссийской и мировой культуры, оказывает помощь обществу в воспитании и развитии культуры.	Ведёт научно-исследовательскую работу, обеспечивает всесторонний учет и хранение коллекций, являющихся составной частью музейного фонда РФ, осуществляет научное проектирование стационарных выставок и экспозиций. Экспозиционная деятельность обеспечивается как в стационарных условиях, так и в передвижной форме на базе учреждений Суксунского городского округа.

Общий фонд музея насчитывает 13 151 единиц хранения, в том числе основной фонд составляет – 11 086 единиц хранения, научно-вспомогательный фонд – 2 065 единиц хранения. Средняя годовая посещаемость за последние 3 года составила 10 304 человека. Музейная деятельность осуществляется на основе 4 штатных единиц.

Все учреждения культуры принимают участие в проектной и конкурсной деятельности краевого и федерального уровня, становятся как победителями, так и их участниками, выстраивают партнёрские отношения с различными структурами.

Однако в настоящее время в сфере культуры, материально-техническое состояние объектов требует, как проведения ремонтов, так и пополнения и замену музыкального и другого оборудования (степень износа данного оборудования составляет 76%). Присутствует нехватка профессионального кадрового потенциала особенно в сельских территориях (наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием).

Образование

Структура организаций сферы образования на территории Суксунского городского округа в 2023 году выглядит следующим образом: 9 общеобразовательных организаций, 1 специальная общеобразовательная организация (школа-интернат для обучающихся с ОВЗ), 2 дошкольные образовательные организации, 2 учреждения дополнительного образования (таблица 2-2).

Таблица 22 – Основные показатели функционирования объектов образования Суксунского городского округа

№ п/п	Наименование образовательной организации	Наименование населенного пункта размещения здания (адрес)	Проектная мощность зданий (согласно технического паспорта или ПСД), мест	Контингент детей, чел.
всего	в т.ч. учащихся	дошкольников
1	МОУ «Брёховская ООШ»	с. Брёхово, ул. Школьная, д.7	150	107	107	0
2	МАОУ «Васькинская ООШ-ДС»	д. Васькино, ул. Пушкина, 53	50	19	10	9
3	МАОУ «Ключевская СОШ»	с. Ключи ул. 40 лет Победы, д.20	300	270	270	0
4	МАОУ «Ключевская СОШ»	с. Ключи ул. 40 лет Победы, д.18	135	88	0	88
5	МАОУ «Ключевская СОШ»	с. Брехово, ул. Зеленая, д.2	90	42	0	42
6	МОУ «Поедугинская ООШ-ДС»	д. Поедуги, ул .Сосновая д.23	120	82	82	0
7	МОУ «Поедугинская ООШ-ДС»	д. Поедуги, ул. Сосновая д.14	55	20	0	20
8	МАОУ «Суксунская СОШ №1»	п. Суксун, ул. Школьная, д.1	530	497	497	0
9	МАОУ «Суксунская СОШ № 2»	Пермский край, п. Суксун, ул. Большевистская, д.16	1100	761	761	0
10	МАОУ «Суксунская СОШ № 2»	д. Пепелыши, ул. Колхозная,д.14	190	31	31	5
11	МАОУ «Сызганская ООШ – детский сад»	д. Сызганка, ул. Молодежная, д.2	120	64	64	0
12	МАОУ «Сызганская ООШ – детский сад»	д. Сызганка, ул. Молодежная, д.4	40	18	0	18
13	МАОУ «Тисовская СОШ-ДС»	с. Тис, ул. Северная, 32	132	118	118	0
14	МАОУ «Тисовская СОШ-ДС» Тисовский детский сад	с. Тис, ул. Северная, 32, корпус А	50	30	0	30
15	МАОУ «Тисовская СОШ-ДС» филиал Торговищенская НШ-ДС	с. Торговище, ул. Южная, 1 б	48+40	28	17	11
16	МОУ «Киселевская ОШИ»	д. Киселево, ул. Школьная 14	135	194	194	0
17	МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС»	д. Моргуново, ул. Трактовая, 41	150	76	76	0
18	МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС»	с.Сабарка,ул.Победы,д.4	50	16	0	16
19	МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС»	д. Ковалево, ул.Дорожная,д.23	15	6	0	6
20	МДОУ «Суксунский детский сад "Колосок"»	п. Суксун, ул. Чапаева, д.18	115	72	0	72
21	МДОУ «Суксунский детский сад "Колосок"»	п. Суксун, ул. Вишневая, 2	139	112	0	112
22	МДОУ «Суксунский детский сад "Колосок"»	п. Суксун, ул. Интернациональная, 3	82	70	0	70
23	МДОУ «Суксунский детский сад Улыбка»	п. Суксун, ул. Колхозная, 11	122	107	0	107
24	МДОУ «Суксунский детский сад Улыбка»	п. Суксун, ул. Плеханова, 16	135	87	0	87
25	МДОУ «Суксунский детский сад Улыбка»	д.Киселево,ул.Новая,6	52	28	0	28
26	МАОУ ДО «Дом детского творчества»	п. Суксун, ул. Мичурина, 4	49	532	489	43
27	МАОУ ДО «Суксунская детская школа искусств	п. Суксун, ул. Ленина, 27	95	290	290	0

Материальная база системы образования Суксунского городского округа в целом находится в удовлетворительном состоянии.

Обеспечена доступность к качественным информационным ресурсам для школьников Суксунского городского округа.

В городском округе накоплен опыт осуществления инновационной работы, приносящей существенные результаты по повышению качества общего образования: школы для старшеклассников, центры инновационного опыта, но нуждаются в совершенствовании механизмы определения, поддержки и распространения лучших образцов инновационной образовательной деятельности.

Здравоохранение

На территории Суксунского городского округа функционирует разветвлённая сеть лечебных профилактических учреждений:

– районная больница, расположенная в п. Суксун, ул. Зеленая, 36;

– сеть структурных подразделений:

Сабарская сельская врачебная амбулатория,

Ключевская сельская врачебная амбулатория,

Ковалевский, Южанский, В-Суксунский, Поедугинский, Тохтаревский, Иванковский, Боровской, Пепелышевский, Бырминский, Агафонковский, Сызганский, Каменский, Шахаровский, Бреховский, Сыринский, Торговищенский, Тисовской фельдшерско-акушерские пункты.

Всего в Суксунском городском округе на 2023 год функционирует одна ЦРБ, в составе которой имеется поликлиника на 209 посещений в смену, стационар на 45 круглосуточных коек, 17 коек дневного пребывания при поликлинике, 18 дневных коек при круглосуточном стационаре, 8 коек стационара на дому, 2 сельских врачебных амбулатории, отделение скорой медицинской помощи укомплектованный двумя круглосуточными бригадами, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 здравпункта на базе средних школ п. Суксун.

Обеспеченность круглосуточными койками на 10 тыс. населения составляет 41,7. Работает 35 врачей, 139 человек среднего медицинского персонала. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила 16,9 чел. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения составила 67,4 чел.

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается в поликлинике, которая рассчитана на 139 посещений в смену при фактической мощности 489 человек. На 2023 год в амбулаторно-поликлиническом подразделении имеют лицензию 21 вид медицинской помощи (акушерство и гинекология, отоларингология, неврология, терапия, стоматология, педиатрия, психиатрия, онкология, инфекционные болезни, физиотерапия, хирургия, рентгенология и др.). В лечебно-диагностическом подразделении имеют лицензию 13 видов деятельности (лабораторная диагностика, анестезиология и интенсивная терапия, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, физиотерапия и др.). Из 17 фельдшерско-акушерских пунктов имеют лицензию 17.

Спорт

Одним из основных направлений интенсивного развития Суксунского городского округа является наличие человеческого потенциала, формирование которого невозможно без развития стандартов здорового образа жизни. В последнее время все больше современные тенденции развития общества крайне отрицательно сказываются на состоянии здоровья всего населения и, в первую очередь, учащейся молодежи. Важнейший вклад в совершенствование здорового образа жизни должно внести создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом различных групп населения.

Ранее действующие муниципальные программы по развитию сферы физической культуры и спорта на территории Суксунского городского округа положили начало повышению мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни, созданию целостной системы подготовки спортсменов с созданием вертикали подготовки от детско-юношеского спорта до спортивного мастерства путем прямой работы со спортивными федерациями Пермского края. В результате их реализации удалось увеличить долю граждан городского округа, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов ВФСК ГТО, а именно общее количество граждан Суксунского городского округа, получивших знаки отличия выросло до 231 знака в 2022 году.

Год от года снижается количество молодежи призывного возраста по своим медицинским и физическим данным годных к военной службе и активной жизнедеятельности в целом, в том числе по причине отсутствия у молодых людей потребности и мотивации в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Не достаточно растёт уровень грамотности населения по вопросам здорового образа жизни и информированности о реальном состоянии своего здоровья, о факторах, определяющих физическое состояние человека, о средствах воздействия на него, о методике применения этих средств и т.п. При оценке состояния своего здоровья, увеличивается число тех, кто предпочитает использовать физические упражнения для оздоровления.

Привлечение различных групп населения к спорту, состояние здоровья населения и успехи на состязаниях и соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы. Поэтому крайне важно увеличение доли количества людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионного возраста, систематически занимающихся физической культурой и принимающих участие в спортивных мероприятиях.

Ежегодно производится выезды на соревнования различного уровня (краевой, ПФО, всероссийский), но каждый раз возникает вопрос участия спортсменов Суксунского городского округа в этих соревнованиях ввиду отсутствия у единственного учреждения физической культуры и спорта транспорта для организации поездок.

Таким образом, можно выделить ряд факторов, отрицательно сказывающихся на развитии физической культуры и спорта в районе, и проблем, требующих неотложного решения:

–	несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в Суксунском городском округе, а также ее моральный и физический износ;

–	недостаточное количество кадровых специалистов физической культуры и спорта;

–	недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.

Для обеспечения эффективного решения указанных проблем важно использование выделенных ресурсов и комплексное решение проблем на основе программно-целевого метода, преимуществами которого являются:

–	комплексный, системный подход к решению проблемы (цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в Суксунском городском округе, а направления финансирования – приоритетность программных мероприятий);

–	наблюдение и контроль (мониторинг реализации муниципальной программы позволит ежегодно оценивать результаты реализации отдельных мероприятий по этапам);

–	выделение основного звена в решении проблемы (основным направлением планируемых мероприятий является развитие массового спорта);

–	приоритетность финансирования (финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей части имиджа и престижа здорового образа жизни; развитие спорта высших достижений будет осуществляться путем финансирования модернизации имеющейся и создания новой специализированной инфраструктуры приоритетных для Суксунского городского округа видов спорта, определяющих позиционирование и престиж округа на краевом уровне).

Таблица 23 – Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами обслуживания Суксунского городского округа

Наименование объектов	Ед. изм.	Потребность по нормативам градостроительного проектирования*	Минимальная потребность на расчётный срок (2041 г.)	Существующее количество
Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами образования
Дошкольные образовательные учреждения	мест на 1 тыс. чел.	61	61	Н/Д
Общеобразовательные учреждения	учащихся на 1 тыс. чел.	119	119	191,4
Учреждения дополнительного образования для детей	мест на 1 тыс. чел.	141	141	110,7
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами здравоохранения
Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену на 1 тыс. чел.	30	30	26,7
Больничные учреждения	коек на 1 тыс. чел	7	7	2,46
Станции скорой медицинской помощи	автомобиль на 1 тыс. чел.	0,1	0,1	0,11
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами культуры
Учреждения культуры клубного типа	мест на 1 тыс. чел.	50	50	84,8
Музеи	объект на 10 тыс. человек	0,4	0,4	0,73
Библиотеки в том числе:
общедоступные;	учреждение	1	1	20
Минимальные расчетные показатели обеспечения иными объектами социального и коммунально-бытового назначения
Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра)	кв. м. на 1 тыс. чел.	369-1221	369-1221	Н/Д**
Спортивные залы	кв. м. площади пола на 1 тыс. чел.	123-407	123-407	Н/Д
Плавательные бассейны	кв.м. зеркала воды на 1 тыс. чел.	20-25	20-25	Н/Д

* – Местные нормативы градостроительного проектирования Суксунского городского округа Пермского края, утверждённые Постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 06.10.2022 № 616; ** – нет данных

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения, с учётом объёма планируемого жилищного строительства

Раздел рассматривает прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры Суксунского городского округа в соответствии с прогнозом изменения численности и возрастного состава населения в областях, указанных в разделе 2 данной программы, с учётом объёма планируемого жилищного строительства.

Генеральным планом Суксунского городского округа предусмотрены следующие мероприятия по развитию жилищного строительства:

1. Строительство многоквартирного жилого дома, на первом этаже которого будут размещаться объекты торговли, рп. Суксун, ул. Колхозная, д.13;

2. Строительство многоквартирного жилого дома рп. Суксун, ул. Колхозная, д.1а;

3. Строительство многоквартирного жилого дома рп. Суксун, ул. Колхозная, д.5.

В Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Суксунского городского округа принято сохранение существующей численности населения 18 289 человек, из которых 8 298 человек проживает в городской местности, 9 991 человек – в сельской.

На расчётный срок строительства (2027 год), с учётом прогнозной численности населения, Генеральным планом Суксунского городского округа предусмотрено размещение объектов общественного назначения в существующей застройке.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

3. Приказ Минстроя России от 22.02.2023 г. № 119/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-02-2023. Сборник № 02. Административные здания».

4. Приказ Минстроя России от 27.02.2023 г. № 122/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-2023. Сборник № 03. Объекты образования».

5. Приказ Минстроя России от 22.02.2023 г. № 121/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-04-2023. Сборник № 04. Объекты здравоохранения».

6. Приказ Минстроя России от 6.03.2023 г. № 152/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-05-2023. Сборник № 05. Спортивные здания и сооружения».

7. Приказ Минстроя России от 6.03.2023 г. № 155/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-06-2023. Сборник № 06. Объекты культуры».

8. Приказ Минстроя России от 14.03.2023 г. № 183/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

9. Генеральный план Суксунского городского округа, утверждённый Решением Думы Суксунского городского округа от 28.01.2021 г. № 181;

10. Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 29.12.2012 № 81 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Суксунского муниципального района до 2027 года»;

11. Местные нормативы градостроительного проектирования Суксунского городского округа Пермского края, утверждённые Постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 06.10.2022 № 616;

12. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

13. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

14. Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 г. № 31-02-1-4-2250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования»;

15. Муниципальная программа Суксунского городского округа «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации Суксунского городского округа от 23.11.2022 № 76;

16. Муниципальная программа Суксунского городского округа «Культура Суксунского городского округа», утвержденная постановлением Администрации Суксунского городского округа от 16.11.2022 № 729;

17. Муниципальная программа Суксунского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни», утвержденная постановлением Администрации Суксунского городского округа от 24.11.2022 № 765;

Перечень инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

№	Наименование объектов	Тип объекта	Местоположение	Ед. изм.	Показатель	Срок реализации	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам	Источник финансирования
2031*	2041*
1	Реконструкция МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 1»	объект образования	рп. Суксун	мест	Н/Д**	первая очередь*	местный, краевой, федеральный бюджеты
2	Реконструкция здания МАОУ ДО «Дом детского творчества»	объект образования	рп. Суксун, ул. Мичурина, д. 4	мест	Н/Д	вторая очередь*	местный, краевой, федеральный бюджеты
3	Аптечный пункт на базе ФАПа	объект здравоохранения	с. Советная	―	―	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
4	Аптечный пункт на базе ФАПа	объект здравоохранения	д. Каменка	―	―	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
5	Аптечный пункт на базе ФАПа	объект здравоохранения	д. Агафонково	―	―	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
6	Аптечный пункт на базе ФАПа	объект здравоохранения	д. Ковалево	―	―	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
7	Аптечный пункт на базе ФАПа	объект здравоохранения	д. Васькино	―	―	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
8	Аптечный пункт на базе ФАПа	объект здравоохранения	с. Брехово	―	―	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
9	Реконструкция МАУК «Суксунский дом культуры»	объекты культуры	рп. Суксун, ул. Кирова 45	мест	Н/Д	вторая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
10	Реконструкция здания дома культуры	объекты культуры	д. Агафонково, ул. Центральная, д.18	мест	Н/Д	вторая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
11	Реконструкция здания дома культуры	объекты культуры	с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 17	мест	Н/Д	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
12	Реконструкция здания клуба	объекты культуры	с. Тис., ул. Советская, д.1	мест	Н/Д	вторая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
13	Реконструкция здания клуба	объекты культуры	с. Сыра, ул. Ленина, д. 64	мест	Н/Д	вторая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
14	Реконструкция здания дома культуры	объекты культуры	с. Бор, ул. Центральная, д. 16	мест	Н/Д	вторая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
15	Реконструкция здания клуба	объекты культуры	д. Бырма, ул. Школьная, д. 23	мест	Н/Д	вторая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
16	Реконструкция здания дома отдыха	объекты культуры	д. Каменка, ул. Механизаторов, д. 7	мест	Н/Д	вторая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
17	Реконструкция здания клуба	объекты культуры	д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 14	мест	Н/Д	вторая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
18	Реконструкция здания дома культуры	объекты культуры	д. Пепелыши, ул. Колхозная, д. 15	мест	Н/Д	вторая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
19	Реконструкция здания дома культуры	объекты культуры	с. Сабарка, ул. Победы, д. 2	мест	Н/Д	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
20	Реконструкция здания клуба «Пилигрим»	объекты культуры	рп. Суксун, ул. Кирова, д. 48	мест	Н/Д	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
21	Реконструкция МУК «Суксунский историко-краеведческий музей»	объекты культуры	рп. Суксун, ул. Первомайская, д. 52	м²	Н/Д	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
22	Строительство спортивной площадки на открытом воздухе	спортивные объекты	д. Ковалево	м²	4000	2031	58 528,10	58 528,10	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
23	Строительство спортивной площадки на открытом воздухе	спортивные объекты	д. Моргуново	м²	4400	2031	64 380,91	64 380,91	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
24	Строительство спортивной площадки на открытом воздухе	спортивные объекты	д. Опалихино	м²	5000	2031	73 160,13	73 160,13	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
25	Строительство спортивной площадки на открытом воздухе	спортивные объекты	с. Брехово	м²	5000	2031	73 160,13	73 160,13	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
26	Строительство спортивной площадки на открытом воздухе	спортивные объекты	д. Бердыкаево	м²	4000	2041	86 627,56	0,00	86 627,56	местный, краевой, федеральный бюджеты
27	Строительство детской площадки	спортивные объекты	д. Тарасово	м²	800	2031	11 705,62	11 705,62	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
28	Строительство детской площадки	спортивные объекты	д. Тебеняки	м²	400	2031	5 852,81	5 852,81	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
29	Строительство детской площадки	спортивные объекты	д. Нижняя Истекаевка	м²	600	2031	8 779,22	8 779,22	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
30	Строительство детской площадки	спортивные объекты	д. Бор	м²	400	2031	5 852,81	5 852,81	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
31	Строительство детской спортивно-игровой площадки	спортивные объекты	д. Каменка	м²	400	2031	5 852,81	5 852,81	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
32	Строительство детской площадки	спортивные объекты	ул. Братьев Каменских рп. Суксун	м²	4900	2031	71 696,92	71 696,92	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
33	Строительство спортивного зала	спортивные объекты	рп. Суксун (территория ФОКа)	м²	400	2041	8 662,76	0,00	8 662,76	местный, краевой, федеральный бюджеты
34	Строительство детской площадки	спортивные объекты	ул. Дорожная, рп. Суксун	м²	700	2031	10 242,42	10 242,42	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
35	Строительство детской площадки	спортивные объекты	ул. Первомайская, рп. Суксун	м²	200	2031	2 926,41	2 926,41	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
36	Строительство детской площадки	спортивные объекты	ул. Халтурина, рп. Суксун	м²	600	2031	8 779,22	8 779,22	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
37	Строительство детской площадки	спортивные объекты	ул. Северная рп. Суксун	м²	3000	2031	43 896,08	43 896,08	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
38	Строительство зала спортивной борьбы	спортивные объекты	ул. Мичурина, рп. Суксун	м²	400	2031	52 994,36	52 994,36	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
39	Строительство детской площадки	спортивные объекты	д.Киселево	м²	1400	2031	20 484,84	20 484,84	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
40	Строительство детской площадки	спортивные объекты	ул. Доктора Щербакова, рп. Суксун	м²	400	2031	5 852,81	5 852,81	0,00	местный, краевой, федеральный бюджеты
41	Кладбище смешанного и традиционного захоронения	городская инфраструктура	юго-западнее д. Сасыково	га	18,97	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
42	Расширение кладбища	городская инфраструктура	за д. Верхняя Истекаевка	га	0,19	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты
43	Расширение кладбища	городская инфраструктура	юго-восточнее д. Поедуги	га	3,09	первая очередь	местный, краевой, федеральный бюджеты

* – срок реализации генерального плана, а также первой и второй очередей генерального плана не определены. Для расчета стоимостей мероприятий первой очереди генерального плана условно принят 2031 г, второй очереди генерального плана – 2041 г.; ** – нет данных необходимых для расчета стоимости мероприятий, точная цена работ будет определена после формирования технического задания и составления сметы

Оценка эффективности инвестиционных проектов по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

–	оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

–	оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

–	оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объёмом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

–	оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей.

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В таблице 6-1 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», приведен перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – ПКРСИ) на территории Суксунского городского округа.

Таблица 61 – Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Суксунского городского округа

№	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Ед. изм.	Показатели в соответствии с ПКРСИ	Фактические показатели
2023	2031	2041
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Образование
1.1.	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	100	100
Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	100	100
Доля детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования	%	79	79	79	79
1.2.	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	0	0
Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	0	0
Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	0	0
Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	1	1	0
1.3.	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	0	0
Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	0	0
1.4.	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	0	0
Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	0	0
2. Здравоохранение
2.1.	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	100	89
2.2.	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	0	0
Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	6	0	0
2.3.	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	0	0
Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	0	0
2.4.	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	0	0
Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	0	0
3. Культура
3.1.	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	100	100
3.2.	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	0	0
Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	4	9	13
3.4.	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	0	0
Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	0	0
3.5.	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	0	0
Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	0	0
4. Физическая культура и спорт
4.1.	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	50	54	58	50
Обеспеченность спортивными объектами:
доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;	%	73	74	74	73
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта*	%	73	74	74	73
4.2.	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	17	2	0
Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	0	0
4.3.	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	524,146	95,290	0
Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	0	0
4.4.	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	0	0
Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	0	0

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

–	внесение изменений в Генеральный план – при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

–	применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

–	координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

–	координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

–	запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утверждёнными и обновляющимися нормативами;

–	разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования.

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры.