ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского

муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель программы | Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Основная цель Программы – это создание условий для комфортного проживания населения Суксунского муниципального района, обеспечение перспективы развития территории района.

Для достижения поставленной цели в 2016 году решались следующие задачи:

- повышение качества жилищного фонда (в декабре 2016 год введен в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу  п. Суксун ул. Братьев Каменских, 8, в котором будут приобретены жилые помещения для переселения жителей из аварийного дома № 1а ул. Колхозная п. Суксун);

- оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры в соответствии с мероприятиями схемы территориального планирования района (введен в эксплуатацию детский сад в с. Брехово);

- улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального района (проведен ремонт участков следующих дорог с переходным типом покрытия: Ключи-Агафонково, Поедуги-Сызганка-Каменка, Поедуги-Бор, Пепёлыши-Бырма, Поедуги-Сызганка, Суксун-Сасыково, Суксун-Сивково, Суксун-Кишерть, Агафонково-Бердыкаево, Пермь-Екатеринбург-Ковалёво и ул. Заозёрная п. Суксун, ремонт участков дорог с асфальтобетонным покрытием Поедуги-Сызганка и Суксун-Киселёво, ул. Колхозная, Калинина, плотины п. Суксун общей протяженностью 9,5 км, а также ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на площади 2,3 тыс. м2, проведен ремонт тротуара плотины п. Суксун, Разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию участков  автомобильных дорог Шахарово-Брехово и Ключи-Агафонково общей протяженностью 5,5 км и капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ключи-Агафонково общей протяженностью 16,9 км. Реализованы проекты организации дорожного движения у школ № 1 и № 2     п. Суксун, детского сада «Колосок» и дома детского творчества, в ходе чего установлено 87 дорожных знаков и 150 м барьерного ограждения. Также произведена установка барьерных ограждений протяженностью 150 м у детсада «Улыбка» в п. Суксун и коррекционной школы в д. Киселево.Произведена замена дорожных знаков на всех пешеходных переходах                     п. Суксун и ул. Школьная д. Киселёво в соответствии с требованиями ГОСТ.  Всего заменено 106 знаков.Проведена оценка уязвимости двух объектов транспортной инфраструктуры. Разработаны технические паспорта и проекты организации дорожного движения на улично-дорожную сеть северной части п. Суксун общей протяженностью 21,5 км.);

- улучшение коммунальной инфраструктуры (ежеквартально проводилось техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание распределительных сетей газопроводов, проведен ремонт водопровода в Ключевском сельском поселении – 530 м, в Киселевском сельском поселении – 70 м, в Суксунском городском поселении – 300м);

- обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры (возмещены недополученные доходы МУП «СКС» и ИП Швецовой О.С. в связи с предоставлением услуг);

- обеспечение безопасной экологической среды (проведены мероприятия по охране водных биологических ресурсов, регулированию рыболовства, охране рыбохозяйственных водоемов от загрязнения, в соответствии с переданными полномочиями, администрациями поселений организовано участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов);

- обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет муниципального района платы за негативное воздействие на окружающую среду (обеспечено 100 % поступление платы);

- повышение уровня экологической культуры населения (проведены смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшую организацию экологического воспитания и природоохранную деятельность учащихся, конкурс детских экологических проектов в рамках летней оздоровительной кампании, районный конкурс «Чистый район – здоровые дети!», интеллектуальная игра «Природа и мы», конкурс детских экологических проектов «Моя планета», ежегодный муниципальный конкурс детских творческих работ «Краски земли Суксунской», смотр-конкурс на лучший пришкольный участок).

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Контрольные точки программой не устанавливались |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем ввода жилья, кв.м. | 3250 | 5675 | +75 | Ввод в эксплуатацию гражданами жилья ранее истечения срока, определенного разрешением на строительство |
| 2 | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным и допустимым требованиям, % | 74 | 74 | 0 | - |
| 3 | Расселение аварийного жилищного фонда, кв. м | 331,2 | 0 | - | Подрядчиком не устранены в срок недостатки, выявленные комиссией по осуществлению общественного контроля за качеством приобретенного жилья |
| 4 | Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, кв. м | 5240 | 387,6 | -93 | Не проведен ремонт многоквартирных жилых домов по ул. К. Маркса, 42 и Халтурина, 4 в п. Суксун в связи с тем, что не состоялись конкурсные процедуры по определению подрядчика, повторный конкурс состоялся в декабре 201 г. Работы будут выполнены в 2017 г. |
| 5 | Ввод в эксплуатацию, приобретение жилья для граждан проживающих в сельских поселениях, кв. м. | 0 | 0 | - |  |
| 6 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, ед. | 3 | 1 | -66 | В рамках ограниченного бюджета поддержку получил 1 проект |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры, объект | 0 | 1 | - | Введен в эксплуатацию детский сад в с. Брехово, ввод которого был запланирован на 2015 год |
| 8 | Процент отремонтированных коммунальных сетей, % | 0,3 | 1,03 | +343 | Возникшая необходимость ремонта ветхих сетей |
| 9 | Обеспечение работоспособного состояния гидротехнического сооружения, % | 0 | 0 | - |  |
| 10 | Количество вновь введенных мест в детских садах и школах, мест | 0 | 90 | - | Введен в эксплуатацию детский сад в с. Брехово, ввод которого был запланирован на 2015 год |
| 11 | Пропускная способность вновь введенных спортивных сооружений, человек | 0 | 0 | - |  |
| 12 | Протяженность отремонтированных дорог, км | 2,5 | 8,4 | +236 | Получение субсидии из бюджета Пермского края |
| 13 | Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах из-за неудовлетворительного состояния дорог, шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Доля объектов транспортной инфраструктуры, по которым проведены работы по оценке уязвимости, % | 56 | 83 | +48 | Использование экономии средств, возникшей при проведении конкурсных процедур на оценку уязвимости дополнительных объектов |
| 15 | Протяженность построенных автомобильных дорог, км | 4 | 0 | - | Срок строительства дороги перенесен на 2018 год |
| 16 | Количество аварий на распределительных газопроводных сетях из-за их неудовлетворительного состояния, шт. | 0 | 0 | - |  |
| 17 | Протяженность отремонтированных коммунальных систем, м | 300 | 900 | +300 | Возникшая необходимость ремонта ветхих сетей |
| 18 | Протяженность введенных распределительных сетей газопровода, км | 0 | 0 | - |  |
| 19 | Защищено от негативного воздействия вод в случае аварии гидротехнического сооружения, чел. | 0 | 0 | - |  |
| 20 | Приведено к безопасному техническому состоянию гидротехнических сооружений, объект | 0 | 0 | - |  |
| 21 | Обеспечено нормативное состояние гидротехнических сооружений, объект | 1 | 0 | - | Отклонение Минприроды заявки на софинансирование мероприятий по ремонту плотины в с. Тис |
| 22 | Снижение количества обращений граждан, неудовлетворенных состоянием благоустройства территории п. Суксун, чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Исполнение предписаний надзорных органов, % | 100 | 100 | 0 |  |
| 24 | Уровень задолженности за энергоресурсы, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Площадь под несанкционированными объектами размещения бытовых и промышленных отходов, га | 12 | 8 | -33 | Данный показатель является положительным |
| 26 | Собираемость платы за негативное воздействие на окружающую среду, % | 100 | 100 | 0 |  |
| 27 | Количество населения охваченного всеми формами экологической пропаганды и агитации, тыс. чел. | 5,9 | 5,9 | 0 |  |
| 28 | Количество отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, т | 2000 | 2000 | 0 |  |
| 29 | Количество отходов утилизированных и (или) переработанных, т | 6600 | 6600 | 0 |  |
| 30 | Количество рейдов, проверок, шт | 60 | 60 | 0 |  |
| 31 | Количество отходов направляемых на переработку, т | 0,8 | 0,8 | 0 |  |
| 32 | Увеличение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб. | 542 | 556 | +3 | Увеличение числа предприятий, перечисляющих плату за негативное воздействие на окружающую среду |
| 33 | Сбор отчетности о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду | 4 | 1 | -75 | Изменены сроки подачи отчета |
| 34 | Количество проведенных конкурсов, выставок и др. мероприятий на экологическую тематику в образовательных учреждениях, шт. | 9 | 9 | 0 |  |
| 35 | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | 100 | 82 | -18 | Не достигнуто значение шести показателей |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Не достигнуты плановые значения шести показателей по следующим причинам.

Подрядчиком по строительству жилья для расселения аварийных домов не устранены в срок недостатки, выявленные комиссией по осуществлению общественного контроля за качеством приобретенного жилья, акт приемки многоквартирного жилого дома не подписан, жилье гражданам не предоставлено, в результате не достигнуто плановое значение показателя «Расселение аварийного жилищного фонда».

Не проведен ремонт многоквартирных жилых домов по ул. К. Маркса, 42 и Халтурина, 4 в п. Суксун в связи с тем, что не состоялись конкурсные процедуры по определению подрядчика, повторный конкурс состоялся в декабре 2016 г. В связи с чем не достигнуто плановое значение показателя «Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов». Срок исполнения работ по контракту не истек. Работы будут выполнены в  2017 г.

На отборочный тур от Суксунского муниципального района направлено 3 заявки. В рамках ограниченного бюджета отбор прошел проект «Создание музейно-выставочного центра». В результате не достигнуто значение показателя «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности».

Срок строительства подъездной дороги, ведущей к общественно значимым объектам с. Тис, д. Мартьяново и к объекту сельхозпроизводства ООО «Овен» в д. Мартьяново Суксунского района» перенесен на 2018 год. В результате не достигнуто плановое значение показателя «Протяженность построенных автомобильных дорог».

Отклонение министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края заявки на софинансирование мероприятий по ремонту плотины в с. Тис повлекло невыполнение показателя «Обеспечено нормативное состояние гидротехнических сооружений».

Изменены сроки подачи отчета о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ранее ежеквартальный отчет стал ежегодным, как следствие, не достигнуто значение показателя «Сбор отчетности о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду».

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» | Бюджет муницип. района | 63882,0 | 61180,7 | 95,8 |  |
|  | Краевой бюджет | 64371,0 | 45061,6 | 70,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 3134,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет городского поселения | 19515,0 | 18814,7 | 96,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 852,9 | 761,6 | 89,3 |  |
|  | Итого | 151755,8 | 125818,6 | 82,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и увеличение площади жилищного фонда на территории Суксун-ского муниципального района» | Бюджет муницип. района | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет | 3108,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 2872,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет городского поселения | 201,1 | 123,0 | 61,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 852,9 | 761,6 | 89,3 |  |
|  | Итого | 7034,8 | 884,6 | 17,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение качества жилищного фонда» | Бюджет муницип. района | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет | 3108,4 | 0,0 | 0,0 | Подрядчиком не устранены в срок недостатки, выявленные комиссией по осуществлению общественного контроля за качеством приобретенного жилья, оплата не проведена |
|  | Федеральный бюджет | 2872,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет городского поселения | 201,1 | 123,0 | 61,2 | Минстроем приостановлен прием заявок на предоставление субсидии за счет средств фонда капремонта |
|  | Внебюджетные источники | 742,9 | 651,6 | 87,7 |  |
|  | Итого | 6924,8 | 774,6 | 11,2 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов» | Бюджет муницип. района | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Предоставление грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | Бюджет муницип. района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджет. источники | 110,0 | 110,0 | 100 |  |
|  | Итого | 485,0 | 485,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского муниципального района» | Бюджет муницип. района | 60206,6 | 57714,2 | 95,9 |  |
|  | Краевой бюджет | 61262,6 | 45061,6 | 73,6 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 17800,0 | 17177,8 | 96,5 |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 139269,2 | 119953,6 | 87,1 |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры в соответствии с мероприятиями схемы территориального планирования района» | Бюджет муницип. района | 24020,5 | 22842,2 | 95,1 | Не произведена оплата выполненных работ по разработке ПСД на реконструкцию школы в с. Тис в связи с судебным процессом |
|  | Краевой бюджет | 24309,3 | 24309,3 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 48329,8 | 47151,5 | 97,6 |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального района» | Бюджет муницип. района | 24371,7 | 23704,3 | 97,3 | Несвоевременное выполнение подрядчиком работ по оценке уязвимости ОТИ, экономия по результатам конкурсных процедур, расторжение контракта на ремонт участков а/д Ключи-Агафонково |
|  | Краевой бюджет | 36953,3 | 20752,3 | 56,2 | Контракт на ремонт участков а/д Ключи-Агафонково расторгнут по соглашению сторон. Работы будут выполнены в 2017 году |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 12094,0 | 12050,7 | 99,6 |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 73419,0 | 56507,3 | 77,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Улучшение коммунальной инфраструктуры» | Бюджет муницип. района | 1090,8 | 881,9 | 80,8 | Киселевском сельским поселением не использованы средства на ремонт водопровода , контракт расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком обязательств. Работы будут выполнены в 2017 г. |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 210,0 | 209,8 | 99,9 |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 1300,8 | 1091,7 | 83,9 |  |
| Основное мероприятие 2.4 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Бюджет муницип. района | 433,6 | 0,0 | 0,0 | По причине отклонения Минприроды заявки на софинансирование не освоены средства на капремонт Тисовской плотины |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 131,8 | 131,8 | 100 |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 565,4 | 131,8 | 23,3 |  |
| Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транс-портной инфраструктуры» | Бюджет муницип. района | 10290,0 | 10285,8 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 10290,0 | 10285,8 | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 2.6 «Благоустройство территории Суксунского городского поселения» | Бюджет муницип. района | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 4872,2 | 4785,5 | 98,2 | экономия |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 4872,2 | 4785,5 | 98,2 |  |
| Основное мероприятие 2.7 «Разработка документов территориального планирования» | Бюджет муницип. района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 492,0 | 0,0 | - | Контракты на разработку документов терпланирования не заключены, продолжается сбор исходных данных для подготовки техзадания |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | итого | 492,0 | 00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Окружающая среда» | Бюджет муницип. района | 808,5 | 804,6 | 99,5 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 808,5 | 804,6 | 99,5 |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение безопасной экологической среды» | Бюджет муницип. района | 780,4 | 778,8 | 99,8 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 780,4 | 778,8 | 99,8 |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет муниципального района платы за негативное воз-действие на окружающую среду» | Бюджет муницип. района | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Основное мероприятие 3.3 «Повышение уровня экологической культуры населения» | Бюджет муницип. района | 28,1 | 25,8 | 91,8 | Отделом образования не освоены средства, на проведение конкурса «Краски земли Суксунской» |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 28,1 | 25,8 | 91,8 |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Бюджет муницип. района | 2866,9 | 2661,9 | 92,8 |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 1513,9 | 1513,9 | 100 |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 4380,8 | 4175,8 | 95,3 |  |
| Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере территориального развития, градостроительства и инфраструктуры" | Бюджет муницип. района | 2866,9 | 2661,9 | 92,8 | Экономия бюджетных средств на содержание Управления терразвития |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Бюджет городского поселения | 1513,9 | 1513,9 | 100 |  |
|  | Внебюджет. источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого | 4380,8 | 4175,8 | 95,3 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

1) постановление Администрации Суксунского муниципального района от 06.10.2015 № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.10.2014 № 333 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе»;

2) постановление Администрации Суксунского муниципального района от 29.12.2015 № 330 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.10.2014 № 333 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе».