# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о выполнении Муниципальной программы Суксунского городского округа**

**«Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры**

**Суксунского городского округа» за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Суксунского городского округа Пермского края |

1. **Оценка достижения целей и задач Муниципальной программы.**

**Основная цель Программы –** повышение качества и условий жизни населения Суксунского городского округа, обеспечение перспективы развития территории, активизация участия граждан в решении вопросов местного значения по благоустройству территорий.

**Для достижения поставленной цели в 2021 году решались следующие задачи:**

- Освещение улиц населенных пунктов расположенных на территории Суксунского городского округа установлено 137 светильников уличного освещения;

- Озеленение территории парка «Парк культуры и отдыха п. Суксун», общественной территорий п. Суксун «Площадь победы» - озеленение цветочных клумб;

- Свод сухих и аварийных деревьев и кустарников на территории Суксунского городского округа (С. Ключи ул. Золина у магазина «Богатырь» - 4шт., ул. Золина «Парк Победы» -3шт., с. Брехово, ул. Кирова, 25 – 1шт., ул. Набережная, напротив дома № 7 -2шт., с. Сыра, Ленина 21-19 -3шт., д. Пеганово ул. Набережная № 18 – 1шт., Д. Поедуги, ул.Ф.В. Рогожникова № 1 – 1шт., Д. Пеганово, ул. Ольховка № 10 – 1шт., Д. Красный луг, ул. Сосновая №12 – 1шт, д. Опалихино, ул. Советская, у дома № 10- 1шт., ул. Советская, у дома № 4а- 1шт., с. Советная, ул. Советинская №31 -1шт., с. Сабарка, ул. Октябрская у дома № 6 – 2шт., ул. Первомайская между домами 4,6 – 2шт., д. Ковалево, ул. Дорожная, 42 -1шт., ул. Механизаторов, 10 -1шт., д. Моргуново, ул. Таёжная, 14 – 2шт., д. Киселево, ул. Дальняя, напротив дома № 27 – 2шт., П. Суксун, Ул. Зеленая 33 кв. 2 -1шт.)

- Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на земельных участках расположенных в границах Суксунского городского округа общей площадью 2,5 га;

- Косметический ремонт памятных сооружений ко дню Победы в ВОВ – 17 объектов (побелка, покраска, штукатурка);

- Ликвидация несанкционированных свалок размещенных на землях муниципальной собственности – 3 объекта (около д. Ковалево, д. Пепелыши, с. Ключи);

- Приобретение контейнеров для сбора ТКО – 119 штук.

- Содержание мест захоронения (кладбище п. Суксун - уборка 4 аварийных деревьев, а также вывоз мусора со всех кладбищ расположенных на территории Суксунского ГО);

- Обработка парков и кладбищ от клещей и грызунов, общей площадью – 43 га. (парки – 8 объектов, на площади 7,5 га., кладбища – 22 объекта, на площади 35,5 га.);

- Обустройство спортивных площадок - 1 объект («Парк культуры и отдыха п. Суксун»);

- Содержание гидротехических сооружений (п. Суксун страхование опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте);

- Ремонт подвесных мостов в с. Березовка (замена настила с брусьями, перил, сходов), д. Бор (частичная замена настила), д. Сасыково (частичная замена настила с брусьями), д. Сивково (натяжка тросов);

- Прочие расходы по благоустройству:

* Побелка деревьев (п. Суксун, ул. Кирова «Парк культуры и отдыха», ул. Первомайская «Нижний сад», сквер «Боевое братство»);
* Окашивание общественных территорий общей площадью – 52 га. (3 раза за сезон);
* Побелка бордюров (п. Суксун ул. Карла Маркса, площадь Победы);
* Ремонт пешеходного мостика через р. Суксунчик п. Суксун (ул. Энгельса – 1 объект);
* Проведение работ по дезинфекции объектов общего пользования (остановочные комплексы), общественные территории п. Суксун с целью предотвращения распространения короновирусной инфекции COVID-19;
* Установка баннеров в преддверии праздничных мероприятий (п. Суксун, с. Ключи, д. Поедуги);
* Обслуживание дорожно – тропиночной сети в парках, скверах, общественных территориях п. Суксун общей протяженностью 11,385 км. (очистка от снега, льда, уличного смета, подсыпка пескосоляной смесью, мойка в весеннее – летний период);
* Проведение работ по подготовке объектов к празднованию «Нового года» (п. Суксун – установка и подключение праздничной иллюминации, декор элементов «Нижний парк», установка елей – п. Суксун «Нижний парк», ул. Мичурина детская площадка).

1. **Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Контрольные точки программой не устанавливались** | | | | |

1. **Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед.  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение,  % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество вновь установленных светильников уличного освещения | 137 | 137 | 0 | - |
|  | Увеличение площадей улиц и переулков с зеленными насаждениями | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
|  | Количество сведенных сухих и аварийных деревьев | 31 | 31 | 0 | - |
|  | Количество обрабатываемых площадей от борщевика «Сосновского» опасного для людей и животных | 2,5 | 2,5 | 0 | - |
|  | Количество отремонтированных памятников | 17 | 17 | 0 | - |
|  | Количество ликвидированных свалок | 3 | 3 | 0 | - |
|  | Содержание контейнерных площадок для размещения ТКО | 253 | 253 | 0 | - |
|  | Площадь земель подвергшихся акарицидной обработке | 43 | 43 | 0 | - |
|  | Содержание мест захоронения | 4,509 | 4,509 | 0 | - |
|  | Количество отловленных безнадзорных животных | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Обустройство площадок накопления ТКО | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Количество вновь обустроенных детских и спортивных площадок | 1 | 1 | 0 | - |
|  | Увеличение протяженности отремонтированной дорожно-тропиночной сети | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Количество приобретенной коммунальной техники | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Содержание и ремонт подвесных мостов | 5 | 5 | 0 | - |
|  | Количество гидротехнических сооружений содержащихся в нормативном состоянии | 2 | 2 | 0 | - |
|  | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 119 | 119 | 0 | - |
|  | Доля населения обеспеченных перевозками по муниципальным автобусным маршрутам | 100 | 100 | 0 | - |
|  | Качественное обслуживание водопроводных сетей | 100 | 100 | 0 | - |
|  | Выполнение работ и услуг муниципальными учреждениями | 100 | 100 | 0 | - |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.**

Проведение аукционных мероприятий, по результатам которых сложилась экономия бюджетных средств. Данная экономия направлена на увеличение объемов работ, в связи с этим фактическое значение показателей превышает плановые показатели.

1. **Данные об использовании Бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения |
| Источник финансирования | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 40978,44243 | 40399,84342 | 98,6 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 618,24768 | 55,49678 | 9,0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1454,40595 | 1054,44420 | 72,5 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 2,18762 | 1,58563 | 72,5 |  |
| Итого, тыс. руб. | 43053,28368 | 41511,37003 | 96,4 |  |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Суксунского городского округа»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 16509,01474 | 15967,51155 | 96,7 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 618,24768 | 55,49678 | 9,0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1454,40595 | 1054,44420 | 72,5 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 2,18762 | 1,58563 | 72,5 |  |
| Итого, тыс. руб. | 18583,85599 | 17079,03816 | 91,9 |  |
| **Основное мероприятие 1 «Благоустройство территории»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 15855,07884 | 15493,40780 | 97,7 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 541,70000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 16396,77884 | 15493,40780 | 90,4 |  |
| Мероприятие 1 «Уличное освещение, в том числе текущее обслуживание и текущий ремонт наружных сетей уличного освещения» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 8405,18035 | 8120,83719 | 96,6 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 8405,18035 | 8120,83719 | 96,6 | Экономия после проведения конкурсных процедур (работы выполнены в полном объеме) |
| Мероприятие 2 «Озеленение территории городского округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 153,68299 | 153,68299 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 153,68299 | 153,68299 | 100 |  |
| Мероприятие 3 «Свод сухих и аварийных деревьев» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 244,08771 | 244,08771 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 244,08771 | 244,08771 | 100 |  |
| Мероприятие 4 «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 49,50000 | 49,50000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 49,50000 | 49,50000 | 100 |  |
| Мероприятие 5 «Ремонт памятников» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 118,01400 | 118,01400 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 118,01400 | 118,01400 | 100 |  |
| Мероприятие 6 «Ликвидация несанкционированных свалок, разработка проектов рекультивации нарушенных земель» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 2037,96960 | 2037,96960 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 2037,96960 | 2037,96960 | 100 |  |
| Мероприятие 7 «Содержание мест (площадок) накопления ТКО» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 250,00000 | 250,00000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 250,00000 | 250,00000 | 100 |  |
| Мероприятие 8 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 370,00000 | 370,00000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 370,00000 | 370,00000 | 100 |  |
| Мероприятие 9 «Обработка парков и кладбищ от клещей» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 68,70999 | 68,70999 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 68,70999 | 68,70999 | 100 |  |
| Мероприятие 10 «Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 541,70000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 541,70000 | 0,00000 | 0 | При поведении закупок заявок не было |
| Мероприятие 11 «Прочие расходы по благоустройству» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 477,93243 | 345,31790 | 72,2 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 1767,93420 | 1706,95259 | 96,6 | Экономия после проведения конкурсных процедур (работы выполнены в полном объеме) |
| Мероприятие 12 «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 2390,00000 | 2373,65373 | 99,3 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 2390,00000 | 2373,65373 | 99,3 | Экономия краевой субсидии после проведения конкурсных процедур (работы выполнены в полном объеме) |
| **Основное мероприятие 2 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 653,93590 | 474,10375 | 72,5 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 76,54768 | 55,49678 | 72,5 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 1454,40595 | 1054,44420 | 72,5 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 2,18762 | 1,58563 | 72,5 |  |
| Итого, тыс. руб. | 2187,07715 | 1585,63036 | 72,5 | Экономия краевой субсидии после проведения конкурсных процедур (работы выполнены в полном объеме) |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 15448,82769 | 15411,73187 | 99,6 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 15448,82769 | 15411,73187 | 99,6 |  |
| **Основное мероприятие 1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1012,00000 | 1003,48374 | 97,7 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 1012,00000 | 1003,48374 | 97,7 |  |
| Мероприятие 1 «Содержание гидротехнических сооружений» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 362,00000 | 357,71327 | 98,8 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 362,00000 | 357,71327 | 98,8 |  |
| Мероприятие 2 «Содержание и ремонт подвесных мостов на территории округа» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 650,00000 | 645,77047 | 99,3 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 650,00000 | 645,77047 | 99,3 |  |
| **Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 14436,82769 | 14408,24813 | 99,8 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 14436,82769 | 14408,24813 | 99,8 |  |
| Мероприятие 1 «Возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением услуг» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 14167,26369 | 14138,68413 | 99,8 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 14167,26369 | 14138,68413 | 99,8 | Оплата по факту оказанной услуги |
| Мероприятие 4 «Лицензирование источников водоснабжения проведение природоохранных меропритяий на объектах водоснабжения и очистных сооружениях сточных вод» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 269,56400 | 269,56400 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 269,56400 | 269,56400 | 100 |  |
| **Основное мероприятие 3 «Переселение из ветхого аварийного жилья на территории Суксунского городского округа»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 9020,60000 | 9020,60000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 9020,60000 | 9020,60000 | 100 |  |
| **Основное мероприятие 1 «Обеспечение эффективной деятельности учреждений в сфере благоустройства и инфраструктуры ЖКХ»** | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 9020,60000 | 9020,60000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 9020,60000 | 9020,60000 | 100 |  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 9020,60000 | 9020,60000 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 9020,60000 | 9020,60000 | 100 |  |

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Муниципальную программу:**

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 15.02.2021 № 90;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 30.03.2021 № 192;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 24.05.2021 № 314;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 28.06.2021 № 390;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 27.07.2021 № 454;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 18.08.2021 № 521;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 08.10.2021 № 646;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 02.12.2021 № 773;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 21.12.2021 № 825;

- Постановление Администрации Суксунского городского округа от 26.01.2022 № 45.